SMLOUVA O DÍLO Č. 2/2018/2ZS

dle § 536  a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku

o dodávce Výměna svítidel na

Základní škole Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice

- Účastníci smlouvy

1.1.  O b j e d n a t e l:	Základní škola Ing. M.Plesingera-Božinova Neratovice

Zastoupený:	Mgr. Jaroslavem Kuželem, ředitelem

Sídlo:		Školní 900, 277 11 Neratovice

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:		xxx

IČ:		49516256

(dále jen objednatel)

  - Z h o t o v i t e l:		Revel Plus, s.r.o.

Zastoupený:                    xxx

Sídlo:		B. Němcové 289, 277 11 Libiš

IČ:		26165015

DIČ:		CZ26165015

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:		xxx

(dále jen zhotovitel)

- Předmět plnění

  - Rozsah prací:

- Výměna 32 ks zářivkových svítidel – použít zářivkové svítidlo M 2x28W T5 ALDP

- Výměna 14 ks zářivkových svítidel – použít zářivkové svítidlo M 2x58W T8 ALDP

- Výměna 27 ks zářivkových svítidel – použít zářivkové svítidlo KR 2x28W T5

- Výměna 10 ks zářivkových svítidel – použít zářivkové svítidlo M 4x36W T8 ALDP

- Zdroje: 118 ks PH L28W/840

- 40 ks PH L36W/840

- 28 ks PH L58W/840

- PHE svítidel   83 ks

- PHE zdrojů   186 ks

- Úprava ovládání WC na automatické spínání, a dodávka montáže svítidel

- Demontáž stávajícího osvětlení, odvoz, ekologická likvidace

- Oprava omítky, malba

- Zajištění vývodů, přepoje, úprava trasy, rozvodu

- Doprava osob a materiálu

- Revizní zpráva, měření intenzity osvětlení

- Celkový úklid prostor dotčených prací

  - Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dílo na základě odsouhlasení provedených prací.

  - O předání a převzetí díla bude sepsán zápis.

  - Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez závad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

- Místo plnění

3.1. Prostory Základní školy Ing. M.Plesingera-Božinova Neratovice

- Termín plnění

4.1.  Dílo bude dokončeno do 31. 7. 2018, přesný termín provádění prací na základě dohody

se správcem školy.

- Cena, placení a splatnost faktury

  - Cena díla je ve smyslu  cenové nabídky zhotovitele z 19. 6. 2018

193 186,-  Kč včetně  DPH

(slovy Jednostodevadesáttřitisícejednostoosmdesátšest korun českých)

  - Cena díla je konečná a nemůže být překročena.

  - Objednatel zaplatí do čtrnácti dnů od podepsání smluv zálohu ve výši do 50% z ceny díla na účet zhotovitele, pokud zhotovitel bude zálohu chtít a předá zálohovou fakturu.

  - Faktura musí obsahovat všechny náležitosti odpovídající zákonu o účetnictví. Součástí faktury bude položkový rozpočet.

  - Splatnost faktury je 20 dnů.

  - Zaplacením faktur se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

  - Bankovní výlohy si platí každá strana sama.

- Záruka

  - Zhotovitel ručí objednavateli za provedené práce - rozvody 36 měsíců a 24 měsíců na dodávky a montáž svítidel od data převzetí díla.

  - Zhotovitel odstraní případné závady neprodleně po telefonickém oznámení zjištěných vad díla objednatelem.

- Zvláštní ujednání

  - Objednatel zajistí pro zhotovitele:

    - el. proud 220 V

    - zdroj vody

  - V případě, že nastanou okolnosti, které zabrání zhotoviteli v pokračování prací, bude o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje udržovat na pracovišti pořádek a čistotu.

  - Zhotovitel je povinen na vlastní náklady ve smyslu příslušných právních předpisů odstranit a řádně zlikvidovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- Smluvní pokuta

  - Smluvní strany se zavazují zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:

    - Za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

    - Za prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedené dílo smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky, za každý započatý den prodlení.

    - Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků podle výsledku přejímacího řízení se sjednává pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

  - Tato smlouva může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky, na jejichž znění se obě smluvní strany dohodnou.

  - Případné rozpory budou obě smluvní strany řešit dohodou. V případě, že nebude dohoda možná, budou tyto spory řešeny soudně.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím celým obsahem souhlasí, smlouvu neuzavírají v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Neratovicích dne…22.6.2018..				V Neratovicích dne…22.6.2018.…

…………………………………….				…………………………….

objednatel						zhotovitel