SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

se sídlem:	Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

zastoupený:	____________________	vedoucím Oddělení	hospodářské správy v Brně

IČO:	72080043

DIČ:	CZ72080043

bank. spojení:	ČNB Brno, pobočka Brno,	číslo účtu: ____________________

adresa pro doručování:

(dále jen „objednatel“)

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
nám. Svobody 4, 602 00 BRNO

Zhotovitel:

RIVA DEVELOPMENT, s. r. o.

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

zapsaný: bank. spojení:

Liliová 326/10, 612 00 Brno

Bc. Robertem Valentou, jednatelem

29300401

CZ29300401

v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72415
____________________

(dále jen „zhotoviteF)

uzavřely na základě výsledků řízení o veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „FÚ pro Jihomoravský kraj - oprava omítekzakázkové číslo: 44/2016, v souladu s § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:

smlouvu o dílo

FÚ pro Jihomoravský kraj - oprava omítek

(dále jen „smlouva“)

1 z celkem 10

Článek I.

Předmět smlouvy a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a své nebezpečí dílo spočívající v opravě dvorní fasády (P1, P2, P3, P4, P5 dle přílohy č. 1 smlouvy) na budově Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, Brno (dále jen „finanční úřad“) dle dokumentace k provedení díla uvedené v příloze č. 1 smlouvy a v rozsahu soupisu předpokládaných stavebních prací, dodávek a služeb uvedeného v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „dílo“).

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu za jeho provedení.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. jej dokončit a předat objednateli) do 15. prosince 2016.

- Prodloužení termínu dokončení a předání díla je možné pouze v případě nepříznivých klimatických podmínek, které neumožňují technologicky dokončit dílo, a to formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

- V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění předmětu smlouvy z důvodů na straně objednatele, prodlužuje se o tuto dobu prodlení i termín dokončení a předání díla.

Článek III.

Cena a platební podmínky

- Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného řízení o veřejné zakázce malého rozsahu.

- Cena díla bez DPH činí 2 194 020,46 Kč (slovy: dva miliony sto devadesát čtyři tisíce dvacet korun českých a čtyřicet šest haléřů),

DPH ve výši 21% činí 460 744,30 Kč (slovy: čtyři sta šedesát tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých a třicet haléřů)

cena díla včetně DPH činí 2 654 764,76 Kč (slovy: dva miliony šest set padesát čtyři tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých a sedmdesát šest haléřů).

- Cena díla vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

- Cena díla je sjednaná jako cena konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla (tj. veškeré práce, materiál, vedlejší, pomocné a doplňkové výkony, režijní náklady, dopravu, zařízení místa plnění, náklady na ekologickou likvidaci

2 z celkem 10

odpadů, případně náklady na zábor veřejného prostranství, je-li potřeba atd.).

- V případě, že se v souvislosti s prováděním díla vyskytnou potřeby objednatele na provedení dodatečných prací, bude cena za dodatečné práce stanovena v dodatku ke Smlouvě, přičemž bude platit, že cena jednotlivých dodatečných prací, která nebude oceněná zhotovitelem v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 2 smlouvy), bude stanovena dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. V případě, že nebude možné stanovit cenu jednotlivých dodatečných prací ani dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s., bude zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě. Cena díla navýšená o cenu dodatečných prací nesmí překročit limit veřejné zakázky malého rozsahu stanovený ZVZ.

- Změna výše ceny díla je přípustná v případě změny zákonné sazby DPH. V takovém případě bude zhotovitel fakturovat DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění a tato změna smluvené ceny díla nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy a nebude proto pořizován dodatek ke smlouvě.

- Cena díla bude hrazena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného zhotovitelem, a to postupně v měsíčních intervalech ode dne převzetí zařízení stanoviště s tím, že poslední daňový doklad - faktura bude doručen objednateli nejpozději dne 20. 12. 2016. Tato lhůta se prodluží v případě, že se prodlouží termín dokončení a předání díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek podle čl. II. odst. 2 Smlouvy. Přílohou daňového dokladu - faktury bude kopie záznamu ze stavebního deníku, která bude obsahovat soupis skutečně provedených prací a dodávek k fakturaci, odsouhlasených oběma smluvními stranami.

- Splatnost daňového dokladu - faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání částky ceny díla z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Daňový doklad - fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na adresu Generálního finančního ředitelství, Oddělení hospodářské správy v Brně, nám. Svobody 4, 602 00 Brno, nebo elektronicky na e-mailovou adresu ____________________. Objednatel upřednostňuje elektronické daňové doklady - faktury vytvářené v IS DOC nebo PDF.

- Daňový doklad - faktura bude obsahovat všechny údaje týkající se daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku. Daňový doklad - faktura musí být vystaven ve prospěch bankovního účtu zhotovitele zveřejněného v registru ARES a uvedeného v záhlaví smlouvy, případně jiného bankovního účtu zhotovitele písemně oznámeného objednateli, dojde-li u zhotovitele ke změně platebních údajů v průběhu plnění smlouvy.

- Pokud doklad označený jako daňový doklad - faktura nebude obsahovat všechny zákonem nebo smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn takový doklad bez zaplacení vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je poté povinen vystavit nový

3 z celkem 10

daňový doklad - fakturu a doručit jej objednateli. Do doby doručení nového daňového dokladu - faktury není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla. Okamžikem doručení nového daňového dokladu - faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 21 kalendářních dnů.

- Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ve výši 10 % z celkové ceny díla, vč. DPH, (dále jen „pozastávka“) za účelem zajištění odstranění případných vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, zjištěných při protokolárním předání a převzetí díla. Pozastávka bude zhotoviteli uvolněna na základě jeho písemné žádosti, a to do 21 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávky až poté, co bude dílo dokončeno a odstraněny veškeré případné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen uvést na daňovém dokladu (faktuře) výši pozastávky.

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy na provádění díla.

Článek IV.

Podmínky a způsob provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nebyl narušen chod finančního úřadu, a objednatel se zavazuje mu k tomu poskytnout potřebnou součinnost.

- Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu města Brna (dále také „Odbor památkové péče MMB“) č. j. MMB/0364778/2014 ze dne 16. 10. 2014, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Zástupci Odboru památkové péče MMB budou vykonávat nad prováděním díla odborný dohled a mohou se účastnit kontrolních dnů.

- Objednatel předá zhotoviteli řádně a včas prostory a plochy potřebné k provedení díla (dále jen „staveniště“). O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.

- Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k předání a převzetí staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ke stanovenému termínu uvedenému ve výzvě k předání a převzetí staveniště.

- Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla vést stavební deník ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj každodenně rozsah provedených prací za jednotlivý den.

- Postup a průběh prací bude probíhat podle předem dohodnutých termínů s pověřenými zástupci objednatele. Koordinaci prací zajišťuje zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel odpovědnost za vady a za škodu, které by vznikly v důsledku nevhodných pokynů objednatele.

4 z celkem 10

- Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele). Výlučná odpovědnost zhotovitele vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být učiněna vůči objednateli nejméně 3 pracovní dny předem. O výsledku prověření prací sepíší oprávnění pracovníci smluvních stran zápis. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení následné kontroly a nést náklady s tím spojené.

- Kontrola provádění díla bude vykonávána průběžně dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti objednatele. Žádost objednatele může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

- Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla vyzvat zhotovitele k uskutečnění kontrolního dne na staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne, a to nejméně 2 pracovní dny předem v případě konání prvního kontrolního dne. Každý další termín konání kontrolního dne bude stanoven vždy v den konání kontrolního dne, odsouhlasen oběma zúčastněnými stranami a zhotovitelem zapsán do stavebního deníku. Vznikne-li potřeba konání kontrolního dne v jiném než stanoveném termínu nebo četnosti, jsou smluvní strany oprávněny si konání kontrolních dnů upravit a o tomto smyslu učinit záznam do stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s jeho účelem, v rozsahu, kvalitě a způsobem stanoveným touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i technickými normami.

- Objednatel se zavazuje, že pro účely realizace předmětu díla zabezpečí po celou dobu provádění díla bezplatné připojení na zdroj elektrické energie a vody, umožní použití sociálního zařízení a poskytne prostory k převlékání pracovníků.

- Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen jej zabezpečit proti úrazu třetích osob a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele, příp. dalších subjektů. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy z důvodů spočívajících na straně zhotovitele.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků subdodavatelů a třetích osob (zejm. chodců) a za dodržování bezpečnostních předpisů, předpisů protipožární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen odstranit na své náklady odpady vzniklé prováděním díla.

5 z celkem 10

Článek V.

Předání a převzetí díla

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Místem předání je místo plnění díla.

- Řádně dokončené dílo bude předáno a převzato na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“) vyhotoveného zhotovitelem ve dvou stejnopisech. Předávací protokol podepíší zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude obsahovat minimálně popis díla, místo plnění a datum předání a převzetí.

- V předávacím protokolu budou uvedeny všechny případné nedodělky a vady, včetně těch, které nebrání v řádném užívání díla, spolu s termínem jejich odstranění, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Zhotovitel je povinen zajistit, připravit a u konečného předání díla objednateli předat:

- veškeré atesty a doklady o požadovaných vlastnostech materiálů (včetně dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

- protokoly o provedených předepsaných zkouškách, příslušné revizní zprávy, zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN a EN,

- záruční listy k dodanému materiálu,

- doklad o odborné likvidaci odpadu,

- originál stavebního deníku.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou, technickými podmínkami a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí.

- Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené dílo i před uplynutím dohodnuté doby plnění.

- Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den předání díla vyklidit a předat objednateli staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek VI.

Pojištění odpovědnosti

- Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za újmy způsobené objednateli nebo třetí osobě, které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu smlouvy. V případě vzniku újmy, ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na odstranění či odčinění zhotovitel. Nahrazení škody nebo odčinění nemajetkové újmy je zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu a informovat o tomto objednatele písemnou formou.

6 z celkem 10

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti, případně pojištění odpovědnosti z veškeré jeho provozní činnosti, a to ve výši minimálně 2 000 000 Kč. Toto pojištění se musí vztahovat na veškeré škody vzniklé činností či opomenutím uchazeče v souvislosti s plněním smlouvy o dílo. Kopii této smlouvy je zhotovitel povinen předložit nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení

Článek VII.

Záruční doba

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby.

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla dle čl. V. této smlouvy.

- V případě oznámení reklamovaných vad objednatelem se zhotovitel zavazuje provést opravu díla bezplatně.

- Reklamace vad musí být objednatelem provedena písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistí, nejpozději však do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Reklamace bude zaslána zhotoviteli písemně na adresu jeho sídla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V písemném oznámení objednatel popíše vady díla, případně uvede, jak se projevují nebo jaké mají důsledky.

- Zhotovitel je povinen zahájit odstranění reklamované vady díla do 7 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, s tím, že informuje objednatele o rozsahu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu díla v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě vad díla, u kterých hrozí vznik škody na majetku, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit neprodleně po ohlášení nebo učinit opatření nutná k zabránění vzniku škody.

- V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy či oznámí objednateli, že vadu neodstraní, nese odpovědnost za škodu vzniklou objednateli nezajištěním odstranění reklamované vady. V takovém případě objednatel může po zhotoviteli požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla, nebo může od smlouvy odstoupit. Objednatel má v tomto případě právo také závadu odstranit na vlastní náklady a náhradu těchto nákladů požadovat po zhotoviteli.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

7 z celkem 10

- Po provedení reklamační opravy sepíší odpovědní zástupci smluvních stran protokol o odstranění reklamované vady.

Článek Vlil.

Uveřejňování informací

- Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy a jejích případných změn a dodatků na profilu a internetových stránkách zadavatele, tj. objednatele, případně v Registru smluv, vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnění.

Článek IX.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu - faktury vystaveného zhotovitelem má zhotovitel právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu podle čl. II. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště po dobu delší než 3 pracovní dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý pracovní den prodlení.

- Neodstraní-li zhotovitel vady ve lhůtě stanovené v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu či odčinění způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.

Článek X.

Ukončení smlouvy

- Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

8 z celkem 10

- prodlení objednatele s předáním staveniště delší než 5 pracovních dnů,

- realizace díla v rozporu s ustanoveními smlouvy nebo závaznými právními předpisy či technickými normami,

- prodlení zhotovitele s předáním či řádným provedením díla delší než 7 kalendářních dnů.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě s uvedením jeho důvodu. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

- Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen provést veškerá opatření k zabránění vzniku škod na rozpracovaném díle do doby, než objednatel zajistí náhradního zhotovitele. Objednatel má v tomto případě nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínu dokončení díla.

Článek XI.

Kontaktní osoby

- Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

- Za zhotovitele:

vedoucí stavby: ________________________________________

- Za objednatele:

technický dozor: ________________________________________

- Případná změna kontaktních osob je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání dodatku k této Smlouvě.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě oboustranné dohody smluvních stran, a to formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, není-Ii ve smlouvě stanoveno jinak.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti s plněním díla, včetně veškerých skutečností, které se v téže souvislosti dozvěděly o druhé smluvní straně, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti i ze strany všech jeho

9 z celkem 10

subdodavatelů, kteří se na plnění díla podíleli. Tímto není dotčena povinnost uveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a povinnost uveřejňování ve smyslu čl. Vlil smlouvy

- Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly, že porozuměly jejímu obsahu a se smlouvou tak, jak je sepsána, bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Dokumentace k provedení díla (přílohy č. 4 a 5 výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „FÚ pro Jihomoravský kraj - oprava omítek“)

Příloha č. 2. - Cenová nabídka zhotovitele složená z oceněného soupisu stavebních prací,

Příloha č. 3 - Závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu města Brna (příloha

dodávek a služeb (uchazečem oceněná příloha č. 6 výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „FÚ pro Jihomoravský kraj - oprava omítek“)

č. 6 výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „FÚ pro Jihomoravský kraj - oprava omítek“)

V Brně dne	2 2 ‘09- 2016

V Brně dne 2 2 ‘09- 2016

za zhotovitele:

za objednatele:

za RIVA DEVELOPMENT, s. r. o.

vedoucí Oddělení hospodářské
správy v Brně

10 z celkem 10