Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## DODATEK č.1

## na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002778/2017/Zub |  |
| --- | --- | --- |
| A Název akce: Na Vozovce – propojení Kmochovy a Foerstrovy |  | Org: 5846 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| též „příkazce“ | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |  |
|  | Zástupci objednatele |  |  |
|  | - ve věcech smluvních: |  |  |
|  | Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic. tel.:; e- mail:. |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |  |  |
|  | tel.: |  | e- mail: |
|  | tel: e-mail: |  |  |
|  | Bankovní spojení: |  |  |
|  | číslo výdajového účtu: |  |  |

a

| 2. Zhotovitel: | Ing. Linda Smítalová - Atelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| též „příkazník“ | se sídlem: Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pod sp. zn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zástupci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ve věcech smluvních: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Linda Smítalová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  |  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |
|  | - ve věcech technických: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace………..) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Linda Smítalová, č. autorizace: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  |  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |
|  | Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace………..) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Linda Smítalová, č. autorizace: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  |  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### II.

##### Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem k uzavření dodatku č.1 je posun termínu plnění z důvodu nutné koordinace s přípravou akce „Foersterova ulice – koordinovaný tah křižovatek, SSZ“.

# V.

# Termín plnění

Mění se:

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. dokladové části

a podání žádosti o územní rozhodnutí                                          do 31.7.2018

b)  Projektová dokumentace DSP + DPS  včetně dokladové

části a podání žádosti o stavební povolení                    do  60-ti dnů po nabytí právní moci ÚR

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: 11.6.2018 | V Olomouci dne: 6.6.2018 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic | Ing. Linda Smítalová |