DODATEK Č. 1 k objednávce č. 443/2018/kor

Objednatel:		město Svitavy

IČO: 00277444

se sídlem Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02

Dodavatel:		FLOS AQUAE z.s.

IČO: 65767853

se sídlem Kunešova 261/6, 643 00 Brno

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu na akci: „Kontrolní odběry a analýzy 11 vzorků sedimentů dle legislativy a kvantifikaci sedimentů na cca 120 místech rybníka Rosnička“.

Nový termín: do 31.07.2018

xxxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí odboru životního prostředí

Potvrzujeme a akceptujeme dodatek č. 1 k objednávce č. 443/2018/kor.

FLOS AQUAE z.s., Kunešova 261/6, 643 00 Brno

Ve Svitavách: 25.6.2018