Smlouva o dílo

**uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**I.**

**Smluvní strany**

**Stamotex s.r.o.**

Dětmarovice 227

735 71 Dětmarovice

zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37093

zastoupená Marcelem Oršulíkem – jednatelem společnosti

IČ: 28653025 DIČ: CZ28653025

(dále jen „zhotovitel“)

**a**

**Základní škola Havířov – Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace**

Moravská 497/29

736 01 Havířov

zastoupena Mgr. Eliškou Tomíčkovou, ředitelkou školy

IČ: 70958131 DIČ: CZ 70958131

(dále jen „objednatel“)

II.

**Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce a montáži dřevěné konstrukce pergoly v átriu ZŠ, na základě nabídky zhotovitele ze dne 1. 2. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel provede dílo dle bodu 1 za podmínek v této smlouvě dále stanovených, a to na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla oprávněn v souladu s vydanými živnostenskými, popř. jinými oprávněními.

III.

**Cena díla**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která je stanovena smluvně na:

**56 758,00** Kč, slovy: padesátšesttisícsedmsetpadesátosum korun českých.

Cena je stanovena bez DPH na základě nabídky zhotovitele ze dne 1. 2. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy. V této částce jsou zahrnuty veškeré práce, činnosti a dodávky nutné ke zhotovení daného předmětu díla.

1. Fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti.
2. Úhrada bude prováděna na základě daňového účetního dokladu vystaveného zhotovitelem.
3. V případě víceprací nebo méněprací bude cena změněna pouze za předchozího souhlasu smluvních stran a tyto více nebo méněpráce budou podchyceny přesným a podrobným soupisem a budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami ve stavebním deníku. Cena za více nebo méněpráce bude stanovena dle jednotkových cen ÚRS.

**IV.**

# Doba a místo plnění

1. Práce na díle započne zhotovitel po předání a převzetí místa plnění, a to v termínu nejpozději do 1. 5. 2018
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit v termínu nejpozději do 30. 5. 2018.
3. Místem plnění je budova a areál ZŠ Moravská, Havířov - Šumbark.

**V.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel bude zachovávat všechny normy a předpisy (zejména ekologické a bezpečnostní), platné zákony a vyhlášky ČR ovlivňující realizaci smlouvy a závazné pro zhotovitele. V případě porušení nese veškerou odpovědnost včetně sankcí a náhrad.
2. Zhotovitel je povinen v místě provádění díla zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
3. Objednatel zajistí přístup na pracoviště pověřeným pracovníkům zhotovitele po celou dobu realizace díla.
4. Před zahájením prací provede zástupce objednatele bezpečnostní proškolení pověřeného pracovníka zhotovitele. Z tohoto proškolení bude vyhotoven zápis, který bude podepsán oběma stranami.

**VI.**

#### Provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením prací bude podepsán protokol o předání místa plnění díla zhotoviteli.
2. Po ukončení prací bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla. Tento bude obsahovat název díla, cenu díla, termín ukončení prací, záruční dobu, zhodnocení kompletnosti a jakosti provedených prací, soupis případných drobných vad a nedodělků nebránících užívání a lhůty k jejich odstranění. V protokolu objednatel uvede, zda dílo přejímá nebo z jakých důvodů odmítá dílo převzít.
3. Řádně provedené dílo na základě této smlouvy je objednatel povinen převzít.
4. Převzetím díla objednatelem začíná běžet záruční doba.
5. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je zodpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce
a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.

**VII.**

**Záruční podmínky a vady díla**

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům a normám.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a které se vyskytly v záruční době.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla a to bez vad a nedodělků.

 5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

 6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

 7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá.

VIII.

**Smluvní pokuty a slevy**

1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením lhůty splnění díla (tj. předání kompletního díla bez vad a nedodělků) stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po zhotoviteli dokončení díla a povinnost zhotovitele dílo dokončit v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu zahájení a ukončení díla jsou termíny sjednané v této smlouvě.
2. Objednatel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty 500,00 Kč za každý den opožděné platby.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné v záruční době do 30 dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.
4. Nenastoupí-li zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu (článek VIII., odst. 8) k odstraňování vady díla (případně vad), je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 500,00,- Kč za každý den prodlení za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil v daném či vzájemně sjednaném termínu.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00, - Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Ustanovením o smluvní pokutě nezaniká právo smluvních stran na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty.

**IX.**

**Ostatní ujednání**

1. Obsah smlouvy je možné změnit nebo doplnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v jazyce českém, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení a nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti zveřejnění na portálu veřejné správy a prohlašuje, že ve smlouvě nejsou uvedeny údaje, které zhotovitel považuje za obchodní tajemství. Povinnost zveřejnění Smlouvy přebírá na sebe objednatel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Dětmarovicích dne 30. 4. 2018 |  | V Havířově dne 30. 4. 2018 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Marcel Oršulík |  | Mgr. Eliška Tomíčková |
| jednatel společnosti |  | ředitelka školy |