SMLOUVA O DÍLO  
**4/2018**

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel:

ICO:

DIČ:

Bankovní spojení: zastoupený:

21. základní škola Plzeň,

Slovanská alej 13,  
příspěvková organizace  
326 00 Plzeň  
66362521  
CZ66362521

KB a.s.s Plzeň-město,   
Mgr. Martin Prokop  
ředitel školy

Zhotovitel: Radek Kupecký

Révová 300/15 301 00 Plzeň IČO: 06936679 DIČ:

II.

Předmět díla

Rekonstrukce toalet I. patro školní družiny.

III.

Místo plnění

21. základní škola Plzeň, Ruská 2070/81.

IV.

Termín plnění a předání pracoviště

Zhotovitel realizuje předmět plnění průběžně 1.7. - 31. 7. 2018

1. Objednavatel se zavazuje umožnit vstup na pracoviště 1.7. 2018
2. Zhotovitel se zavazuje nenarušit svou prací školní výuku.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednavateli nejpozději do 31. 7. 2018.

V.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednavatele k převzetí díla nejméně 5 dní před jeho dokončením.
2. Zhotovitel je povinen předat objednavateli hotové dílo v kvalitě odpovídající obvyklému účelu díla, právním předpisům a příslušným technickým normám, spolu s veškerou dokumentací a doklady.

VI.

Cena díla, způsob úhrady

1. Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši 369 400,- Kč včetně DPH. Cenová nabídka je součástí této smlouvy.
2. Dodavateli bude poskytnuta záloha na nákup materiálu ve výši 200 000,-Kč.
3. Dnem, kdy zhotovitel řádně předá hotové dílo objednavateli a ten je převezme - bude vystaven předávací protokol, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednavateli cenu díla.
4. Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od doručení faktury objednavateli.
5. Fakturu lze zaslat poštou, předat osobně nebo zaslat emailem: bobakovazd@zs21 .plzen- edu.cz

VII.

Penále a pokuty

1. Penále za nedodržení termínu dokončení díla se stanovuje na 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení. O tuto částku bude ponížena konečná faktura.
2. Penále za nedodržení splatnosti faktur se stanovuje na 0,05% za každý den prodlení. Tuto částku může zhotovitel uplatnit dodatečnou fakturou s doložením dnů prodlení.

VIII.

Práva a povinnosti objednavatele

1. Objednavatel je povinen řádně předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla dle článku IV. této smlouvy.
2. Objednavatel umožní zhotoviteli bezplatně užívat staveniště v míře nezbytné pro provádění stavebních prací.
3. Objednavatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu plnění, tak jak je sjednáno v článku VI. této smlouvy.
4. Objednavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel bude porušovat ujednání v této smlouvě včetně písemných dodatků.

IX.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy dle článku II. této smlouvy a předat jej objednavateli ve lhůtě určené v článku IV. této smlouvy a za podmínek určených v článku V. této smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.
3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.
5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne 22.6. 2018

Objednavatel:

Zhotovitel:



**21. ZŠ Plzeň,**

**Slovanská alej 13,**

**příspěvková organizace**

**326 00 Plzeň, IČO: 66362521**

[WWW.PARKETV-KUPECKY.cz](http://WWW.PARKETV-KUPECKY.cz)  
IČO: 069 36 679,  
Révová 300/15,301 00 Plzeň - Doodlevce

par ký s.r.o®



parkety kupecký

[WWW.PARKETY-KUPECKY.CZ](http://WWW.PARKETY-KUPECKY.CZ)

Cenová kalkulace - toalety dívky, chlapci

Dodavatel: parkety kupecký s.r.o.

Révová 300/15  
Plzeň 30100  
Kupecký Radek

IČO: 06936679  
DIČ:

Místo realizace:

Datum realizace:

Zakázka: toalety dívky, chlapci

Objednavatel:

21. ZŠ, Plzeň Slovanská alej 2072/13 Plzeň 2 - Slovany 32600

ProKQpMa@zs21 .pizen-edu.cz

Vypracoval: Radek Kupecký Dne: 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka(výkon) |  | měr jed cena/m j | | cena celkem |
| Demontáž obkladu, likvidace, srov. podkladu | 2 | ks | 24950 | 49900 |
| Odpady, voda, instalace | 2 | ks | 18950 | 37900 |
| Tlakové zkoušky | 2 | ks | 3500 | 7000 |
| Bourání a posunutí zdí | 2 | ks | 12500 | 25000 |
| Obklad, dlažba, montáž , spárování | 1 | ks | 59500 | 59500 |
| Pisoáry 3 KS , chlapci, instalace | 3 | ks | 8990 | 26970 |
| Toalety, instalace 7ks | 7 | ks | 3950 | 27650 |
| Elektropráce | 2 | ks | 11500 | 23000 |
| Revize elektriky | 2 | ks | 5500 | 11000 |
| Umyvadla, baterie, zrcadla | 6 | ks | 5500 | 33000 |
| Lamino kabinky školní, včetně dveří | 2 | ks | 24500 | 49000 |
| Posunutí tepelných rozvodů | 1 | ks | 5800 | 5800 |
| Malování | 2 | ks | 4590 | 9180 |
| Doprava | 1 | ks | 4500 | 4500 |

Celkem 369 400,00 Kč

Záruka na odvedené práce je 24 měsíců.

Nejsme plátci DPH

parkety kupecký s.r.o®

IČO: 069 36 679, Révová 300/15, 301 00 Plzeň

