- Smlouva o dílo

dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,

- I. Smluvní strany

1. Objednatel:           	Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek,

Mírové nám. 1466

Mírové nám. 1466, 397 01  Písek

IČO:			709 43 125

DIČ:   			CZ70943125 (neplátce DPH)

Zastoupený: 		Mgr. Filip Rádr – ředitel školy

- Telefon:

Email:

Bankovní spojení:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:		Jiří Hašek

Dobrovského 459/7, 397 01 Písek

Zastoupený:              	Jiří Hašek

IČO: 			735 26 380

DIČ: 			CZ7509231587

Telefon:

Email:

Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel:		Mgr. Filip Rádr – ředitel školy

- Zhotovitel:		Jiří Hašek

Ve věcech odborných:

- Objednatel:		Mgr. Filip Rádr- ředitel školy

- Vladimír Somr

Zhotovitel:		Jiří Hašek

- II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení těchto prací:

- „ Rekonstrukce podlahy – chodby 3. NP – část a 2. NP vč. vybourání zdi – 2. NP “

Místo plnění - dílo je realizováno v budově na adrese:

Základní školy Edvarda Beneše, Mírové nám. 1466, Mírové nám. 1466, 397 01 Písek

rozsah prací viz cenová nabídka ze dne 22.03.2018 – dlažby a 27.4.2018 – vybourání zdi

Případné dodatečné objednatelem požadované práce, či práce, které vyvstanou při realizaci a budou nutné provést z technologického či bezpečnostního hlediska, budou posuzovány jako vícepráce a budou předem vzájemně odsouhlaseny co do rozsahu, termínu provedení a ceny.  Práce, které nebudou prováděny a jsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, budou z ceny díla odečteny.

- III. Termín plnění

Termín provádění prací:        28.06.2018 – 27.8.2018

v rozsahu dle odst. II. této smlouvy a za podmínek uvedených a splněných v této smlouvě.

Dodržení termínu dokončení díla je v závislosti na přírodních , klimatických podmínkách. Sankce za nedodržení termínu se nevztahují na dny, o které se prodlouží termín dokončení stavby, kdy zhotovitel musel pozdržet provádění díla nebo části v důsledku objektivních okolností majících povahu povětrnostních a klimatických podmínek na dobu nezbytně nutnou, či z důvodu realizace více prací, které nejsou předmětem této smlouvy.

- IV. Cena za dílo

Cena díla je smluvními stranami stanovena dle cenové nabídky a činí:

| Smluvní cena | 522.093 Kč bez DPH |
| --- | --- |

(slovy:  pětsetdvacetdvatisícdevadesáttři korun českých)

přičemž k této ceně bude připočítána sazba DPH v zákonné výši. V případě změny zákonné sazby DPH je zhotovitel oprávněn cenu vyúčtovat objednateli včetně sazby DPH v odpovídající výši, a to bez nutnosti uzavírání dodatku k této smlouvě.

- V. Fakturace a způsob úhrady

Fakturace za provedené práce bude probíhat měsíčně podle skutečně provedených prací. Objednatel neposkytuje zálohu.

Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, případně ve znění pozdějších předpisů.

- Faktura musí zejména obsahovat:

- pořadové číslo dokladu

- obchodní název, sídlo organizace, IČO, DIČ zhotovitele

- adresu objednatele

- předmět a rozsah dodávky a měsíc jejího plnění

- den odeslání faktury a datum její splatnosti

- označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

- celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

- objednatelem určenou ev. zn. akce

- Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

Podkladem pro dílčí fakturaci (dílčí platby) bude soupis provedených prací a dodávek, odsouhlasený investorem.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasování množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

Zhotovitel předloží konečnou fakturu za celé dílo po předání a převzetí celého díla,  (na základě podepsaného „Zápis o odevzdání a převzetí stavby“) . Součástí konečné faktury bude soupis všech faktur.

Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jednou měsíčně s tím, že budou odděleny všechny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce odsouhlasené objednatelem dle dohodnutého postupu.

- Splatnost faktur je dohodnuta do 14 dnů po jejích obdržení objednatelem.

Při nedodržení termínu splatnosti daňových dokladů – faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle smlouvy a jeho předáním objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% za každý den prodlení.

- Zhotovitel proveden dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě.

- VI. Základní podmínky provádění díla

Objednatel se zavazuje předat staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

Zhotovitel zodpovídá za pořádek na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, i za požární zabezpečení stavby během její realizace.

Dílo bude splněno protokolárním předáním. Zhotovitel je povinen předat dílo včetně příslušných dokladů a atestů.

- VII. Záruční doba za dílo

Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 24 měsíců od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní náklady. Pokud dílo bude odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, začíná záruční lhůta dnem písemného potvrzení objednatelem o odstranění vad a nedodělků.

Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad  v záruční době v nejkratší možné době. Termín odstranění reklamace bude dohodnut písemně.

- VIII. Další ujednání

Smluvní strana, která způsobí druhé straně škodu neplněním závazků z této smlouvy vyplývajících, je povinna k náhradě škody dle § 2909-2955 Občanského zákoníku. V případě nesplnění smluvních závazků jednou stranou je oprávněná druhá strana dle § 2001-2005 Občanského zákoníku  od smlouvy odstoupit. V případě přerušení nebo trvalého zastavení realizace díla nebo vypovězením této smlouvy ze strany objednatele má zhotovitel právo na zaplacení provedených prací.

Po protokolárním předání díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu způsobem dle odstavce V.

Veškeré změny běžného technického a provozního charakteru budou předem dohodnuty a potvrzeny zápisem. Změny v rozsahu prací, termínu plnění, jako i změny dohodnuté ceny díla, budou projednány a potvrzeny dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

Tato smlouva může být měněna písemnou smlouvou pouze statutárními zástupci objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I. této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží po 1 výtisku smlouvy.

Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

- v Písku, 26. 6. 2018

………………………………….                   	 ………………………………….                	            Mgr. Filip Rádr                                                        Jiří Hašek

za objednatele                                                        za zhotovitele