Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Krajská knihovna Karlovy Vary

se sídlem: Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka Pr 147 zastoupená: PaedDr. Vratislav Emler - ředitel

IČO: 70966206

Neplátce DPH

číslo účtu: 5165440277/0100

(dále jen „objednatel“)

a

SIMMER s.r.o.

se sídlem: U Brodu 174, 360 18 Karlovy Vary

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28702

zastoupená: Václav Simmer - jednatel

IČO: 01674111
DIČ: CZ01674111

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je provedení malířských prací zhotovitelem (dále jen „dílo“) dle jeho

nabídky ze dne 30.5.2018 (příloha č. 1). Dílo zhotovitel provede na svůj náklad a na své

nebezpečí v sídle objednatele.

1.2. Rozsah díla je specifikován v příloze č. 2 – Místnosti, rozměry.

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 2.7.2018 do 31.7.2018

II. Cena díla a záruční doba

2.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu

včetně DPH v celkové maximální výši 144.990,- Kč (jednostočtyřicetčtyřidevětsetdevadesáttisíc

korun českých). Objednatel se zavazuje cenu zaplatit zhotoviteli na účet uvedený v záhlaví

smlouvy.

2.2. Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami po splnění

jednotlivých částí díla na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem.

2.3. Do patnácti dní po řádném předání a převzetí díla  bude zhotovitelem vystavena a objednateli

předána konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla), na které bude uvedena částka

k zaplacení ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla a dílčími platbami poskytnutými

objednatelem zhotoviteli dle odst. 2.3.. Faktura budou mít splatnost 14 dní.

2.4. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového

dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Zhotovitel poskytuje záruční dobu díla v délce 2 roky ode dne předání a převzetí díla.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva je sepsána ve

dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Změny a doplňky této

smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

3.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

3.3. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody, způsobené objednateli při plnění předmětu díla.

3.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky zabezpečení celého objektu podle pokynů

objednatele.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel

zajistí uveřejnění této Smlouvy v Registru smluv.

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy nebude zatížen právy třetích

osob, ze kterých by po objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky

ve prospěch třetích stran. V opačném případě zhotovitel ponese veškeré důsledky

takovéhoto porušení práv třetích osob.

V Karlových Varech dne 1.6.2018

---------------------------------------				--------------------------------------

objednatel							zhotovitel