S m l o u v a  o  d í l o

uzavřená v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- Objednatel: Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, Praha 5

IČO 60446234

zastoupené RNDr. Vilémem Bauerem

- Zhotovitel:  Hachy-art s. r. o. Purkyňova 1, Říčany

IČO 24832545 DIČ CZ 24832545

www.hachy.cz    gsm 734 767 470

zastoupená Kamilem Háječkem

## Článek I.
 Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele akci „Oprava a výměna poškozených parapetů“ dle výzvy číslo CJ 850/2018 GJH ze dne 29.05.2018 (v místnostech č. 105, 108, 158, 202, 205, 209, 215, 258, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 301, 303, 306, 358, 365, 368). Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení tohoto díla smluvní cenu dle čl. II. této smlouvy.

## Článek II.
Cena a platební podmínky

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí 317.078,- Kč včetně DPH.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení,     předání a převzetí. Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě ceny díla do 10 dnů     poté, kdy objednavatel obdrží od zhotovitele vyúčtování ceny formou faktury při     dodržení náležitostí fakturace.

## Článek III.
 Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

a) datum zahájení díla:   20.07.2018

b) datum dokončení díla: 17.08.2018.

## Článek IV.
 Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím               projektovým podmínkám v termínu do 19.07.2018

## Článek V.
Místo plnění

Místem plnění je Gymnázium J. Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, Praha 5.

Článek VI.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla: 36 měsíců.

Článek VII.

Splnění závazku zhotovitele

1.	 Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 10 dnů předem k jeho předání a převzetí v     místě plnění.

2.	 O průběhu a výsledku předávacího řízení, sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru  objednatel výslovně uvede, zda dílo přijímá a pokud jej nepřijme, uvede důvody.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny      s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.

2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze      písemnou formou.

3. Obě smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Gymnázium Jaroslava

Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, Praha 5.

4. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí      příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalších platných právních předpisů.

5. Tato smlouva se sepisuje ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží     dva výtisky a zhotovitel jeden.

Příloha: cenová nabídka CJ 850/2018 GJH

V Praze dne 21.06.2018

_________________________				_________________________

RNDr. Vilém Bauer, objednatel				     Kamil Háječek, zhotovitel