Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. Obchodního zákoníku

sepsaná v Bučovicích dne 25.06.2018

1.

Účastníci smlouvy

1.1.  Objednatel : Mateřská škola Bučovice

příspěvková organizace

Sovětská 931

685 01 Bučovice

IČO: 75024489   DIČ:CZ75024489

Zastoupená: ředitelkou MŠ Jindřiškou Potěšilovou

1.2.  Zhotovitel :   Fronton a.s.

se sídlem : Družstevní 184, 685 01 Bučovice

IČO : 64508668    DIČ : CZ64508668

zastoupený :  Ing. Václavem Malenovským, ředitelem ve věcech smluvních

p.Ivo Fišerem, stavbyvedoucím ve věcech technických

  - Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni  tuto  smlouvu  podepsat a k platnosti smlouvy  není třeba podpisu jiné osoby.

2.

Předmět díla

  - Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí provést pro objednatele zhotovení díla „Oprava fasády MŠ Kloboučky“  dle nabídkové ceny – viz příloha.

  - Realizací díla se rozumí splnění dodávky díla v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

  - Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět díla převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu dle podmínek stanovených touto smlouvou a poskytne zhotoviteli sjednané spolupůsobení.

3.

Rozsah díla

3.1. Rozsah  díla  je  definován  rozpočtovou dokumentací,  která se  po  vzájemném odsouhlasení s

objednatelem  stává  nedílnou součástí  této smlouvy.

3.2. Objednatel  si  vyhrazuje  právo doplnit  rozsah  díla  o  další  práce a dodávky po předchozím projednání se  zhotovitelem, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit.

3.3. Dojde-li při  realizaci   předmětu  díla  k  jakýmkoliv  změnám,   doplňkům  nebo   rozšíření  předmětu díla na základě  požadavku objednatele, je objednatel povinen předat soupis jím požadovaných změn zhotoviteli.  Zhotovitel ocení každý seznam podle cen obsažených v rozpočtu, v případě nových prací pak jím   navrhovaných  cen a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek  ke  smlouvě, ve kterém  dohodnou   odpovídající  změnu ceny  díla i případnou úpravu termínu předání díla.

  - Součástí díla není zejména dodání následujících věcí, které na svůj náklad zajistí ke dni předání staveniště dle této smlouvy objednatel :

- přípojné místo vody a elektrické energie 220 V, 10A

- zajištění veškeré dokumentace nutné dle obecně platných předpisů k realizaci předmětu díla dle této smlouvy (právoplatné stavební povolení, vyjádření stavbou dotčených orgánů, organizací a osob, apod.).

4.

Termíny plnění

4.1. Ke zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu uvedeném v čl.3. této smlouvy objednateli se

vztahují tyto termíny (data) :

a) datum převzetí staveniště:              2.7.2018

a) datum zahájení stavebních prací :  2.7.2018

b) datum dokončení díla :                    30.9.2018

4.2. Dodržení  uvedených termínů  je závislé na řádném a včasném spolupůsobení a dodání pokladů a věcí  objednatelem, za podmínek sjednaných  touto smlouvou.

5.

místo  plnění

5.1. Místem plnění této smlouvy je MŠ Kloboučky.

6.

cena  díla

6.1. Cena za provedení díla dle podmínek této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran.

6.2.  Tato cena byla zhotovitelem stanovena jako pevná na základě :

a)    cenové kalkulace zhotovitele

  - Cena díla dle čl. 3.1.smlouvy představuje na základě vzájemné dohody obou smluvních stran částku  :

Oprava fasády bez tělocvičny..…….......................................................…………….…   708.225,- Kč

Výměna oken a dveří …................................................................................................  121.000,- Kč

##### Celkem bez DPH 21% …...............................................................................................   829.225,- Kč

DPH 21% ……………………………………………………………………………………..    174.137,- Kč

Cena díla celkem vč.DPH ……………………………………………………………………1.003.362,-Kč

6.4. V takto stanovené ceně díla dle bodu 6.3. jsou zahrnuty i úkony zhotovitele a další nezbytné a účelně  vynaložené náklady.

7.

platební a fakturační podmínky

7.1. Při podpisu smlouvy bude předána zálohová faktura na částku 500.000,- Kč vč. DPH se splatností 10 dnů ode dne předání.

7.2. Při předání díla splátková faktura na základě skutečně odsouhlasených prací s odečtením zálohy se splatností 10 dnů ode dne předání.

8.

smluvní  SANKCE

8.1. Pro případ prodlení s úhradou zálohy nebo její části, konečné faktury nebo její části  v dohodnutých  termínech, uhradí objednatel zhotoviteli díla úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den  prodlení.

  - V případě prodlení s předáním díla uhradí zhotovitel objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové    ceny díla za každý den prodlení.

9.

Provádění díla

9.1. Zhotovitel je  povinen  vyzvat  objednatele v předstihu dvou dnů ke  kontrole  a  prověření  prací, které   v dalším postupu budou zakryty  nebo se stanou nepřístupnými.

9.2. Zhotovitel v  plné  míře  zodpovídá  za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru  staveniště a  zabezpečí jejich  vybavení  ochrannými  pracovními  pomůckami.  Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Veškeré odborné práce musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající

příslušnou  kvalifikaci. Doklad o  kvalifikaci  pracovníků  je  zhotovitel  na  požádání objednatele povinen doložit.

  - Zhotovitel je  povinen  při realizaci  díla  dodržovat  veškeré ČSN, jiné technické normy a

bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

  - Po dobu provádění díla, od data převzetí staveniště do termínu předání hotového díla objednateli,

povede zhotovitel stavební deník a nese odpovědnost za případné škody na díle s výjimkou, kdy je objednatel v prodlení s převzetím díla. Zhotovitel též nese odpovědnost za škody způsobené jím v rámci zhotovení díla dle této smlouvy na stávajícím vybavení a konstrukcích v majetku objednatele.

10.

pŘedání díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději  3 dny předem kdy bude dílo připraveno k  odevzdání.  Objednatel  je  pak  povinen nejpozději  do  2  dnů  od termínu  stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací  řízení a řádně v  něm   pokračovat.

  - Závazek  zhotovitele  k  provedení díla dle bodu 3.1 této smlouvy se považuje za splněný

dnem řádného dokončení a předání díla objednateli formou zápisu o předání a převzetí.

  - Závazek zhotovitele k provedení díla se považuje za splněný též dnem, kdy se podle jeho

výzvy mělo převzetí díla uskutečnit, ale objednatel převzetí díla neoprávněně odmítl nebo se k převzetí díla nedostavil.

  - V  případě,  že  objednatel  odmítne  dílo  převzít,  musí nejpozději do  3 kalendářních dnů

sdělit důvody, pro které dílo nepřevzal. Těmito důvody  však  nemohou být  drobné  vady,  které  nebrání  provedení    úřední kolaudace nebo uvedení díla do trvalého užívání.

11.

Záruka

11.1. Zhotovitel poskytuje za  dílo záruku v délce 36-ti měsíců od data předání  díla.               Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené dodáním vadných podkladů, věcí či konstrukcí objednatelem; pokud se jedná o vady zjevné, je povinen zhotovitel objednatele na tyto vady  upozornit a    dohodnout se s ním na způsobu jejich odstranění.

11.2. V záruční  době  zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  dílo  má  a  po  celou  dobu záruky bude mít  vlastnosti stanovené   právními   předpisy,   technickými    normami ,    projektovou dokumentací, případně vlastnosti  obvyklé. Podmínkou  záruky  je  užívání  díla  k  účelům uvedeným   v   projektové   dokumentaci   a   provádění  běžné   údržby  díla.  Záruka   se nevztahuje na běžné opotřebení, ani na vady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

11.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich  zjištění.  V reklamaci  musí být  vady  popsány a  uvedeno jak  se  projevují. Dále v reklamaci   může  objednatel  uvést  své   požadavky  jakým   způsobem  požaduje   vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

11.4. Zhotovitel je   povinen   nejpozději    do   10-ti   dnů   po   obdržení   reklamace    písemně oznámit objednateli zda  reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje  k odstranění   vad  nebo z  jakých  důvodů  reklamaci  neuznává.

11.5. Reklamaci lze uplatnit  nejpozději  do  posledního  dne  záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná  objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.6. Zhotovitel se zavazuje objednatelem  zjištěné  a  bez  zbytečného  odkladu   reklamované vady díla, za  něž   podle  Občanského zákoníku odpovídá, bezplatně odstranit do 30-ti dnů od  obdržení  písemné  reklamace,  případně  objednateli  poskytnout  přiměřenou slevu z  ceny. V případě závad, které brání užívání objektu, budou práce spojené s jejich odstraněním zahájeny neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů.

11.7. Prokáže-li  se  ve  sporných případech, že objednatel  reklamoval  neoprávněně,  tzn., že jím reklamovaná  vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel  povinen  uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s    odstraněním vady, vzniklé náklady.

12.

Další ujednání

12.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to  ihned  bez   zbytečného  odkladu  oznámit  druhé  straně  a  vyvolat  jednání  zástupců oprávněných k popisu  smlouvy.

12.2. Chce-li některá  ze  stran  od  této  smlouvy  odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je   povinna  svoje odstoupení  písemně  oznámit  druhé  straně  s  uvedením termínu, ke kterému od smlouvy  odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná  citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení   neplatné.

12.3. Nesouhlasí-li  jedna  ze  stran  s důvodem  odstoupení  druhé  strany  nebo  popírá-li  jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak   neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

12.4. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změnách údajů uvedených v článku 1. této  smlouvy.

12.5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí Obchodním zákoníkem a předpisy souvisícími.

12.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy takto označené v průběhu plnění této smlouvy; veškerá  dodatečná ujednání musí mít písemnou formu a musí být podepsána oběma smluvními stranami.

12.7  Smlouva nabývá účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran

Za objednatele : ……………………………                               Za zhotovitele :…………………………

Datum : …………………………………….			Datum :  ……………………………….