**Smlouva o dílo na dodání a montáž topného systému do tělocvičny školy**

**Smluvní strany**

Objednatel: Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, p.o.

 Masarykovy sady 104/21

 737 01 Český Těšín

 IČO: 72545917

Zhotovitel: QUIX SERVICE, s.r.o.

 Životická 250

 735 43 Albrechtice

 IČO: 258 77 399

**I.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je dodání , montáž a instalace nových nepoužitých plynových sálavých stropních zářičů do budovy školní tělocvičny (viz. cenová nabídka). V rámci výměny bude provedeno:

1. Zajištění staveniště
2. Montáž lešení
3. Demontáž starých zářičů
4. Montáž nových zářičů
5. Montáž přípojných zařízení
6. Spuštění plynových zářičů do provozu
7. Zajištění revize a revizních zpráv
8. Kompletace celkové zakázky
9. Instalace ochranné sítě
10. Likvidace starého materiálu

**II.**

**Termín plnění díla**

Práce v rozsahu uvedeném v bodech 1-10 budou provedeny v termínu od 1.7.2018 do 10.8.2018

**III.**

**Cenové ujednání**

Cena zakázky bez DPH činí 364 455,6 Kč .

Sazba DPH 21% - 76 535,68 Kč

Cena zakázky s DPH činí 440 991,28 Kč.

**IV.**

**Záruky za dílo a odpovědnost za vady**

Na uvedené práce bude poskytnuta záruka v délce 12 měsíců a na materiál v délce 24 měsíců od převzetí díla.

**V.**

**Smluvní pokuty, náhrada škody a ostatní ujednání**

V případě nedodržení smluvního termínu ukončených prací je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 0,05% Kč z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů BOZP a PO, případné škody objednateli, které by způsobil svou činností. Objednatel zajistí vyklizení a zpřístupnění prostorů. Objednatel poskytne předání potřebných vstupních klíčů, které při předání prací budou opět vráceny s tím, že zhotovitel nese odpovědnost za uzamykání a hlídání odemčených prostor po dobu prací.

**VI.**

**Závěrečná ustanovení**

Smlouva o dílo je účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. Veškeré změny ustanovení smlouvy o dílo jsou možné pouze na základě vzájemné písemné dohody obou stran.

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, p. o. informovalo druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu do registru smluv Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, p. o.,  to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

V Českém Těšíně dne 28. 6. 2018.

…………………………………………. ……………………………

 Zhotovitel Objednatel