SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami

Objednatel:	Město Králíky

IČO: 00279072

se sídlem Velké náměstí 5, Králíky, 561 69

zastoupené Janou Ponocnou, starostkou města

telefon: 465 670 701, e-mail: kraliky@kraliky.eu

bankovní spojení: xxxxx

(dále pouze „objednatel“)

a

zhotovitel:	M SILNICE a.s.

IČO: 42196868

se sídlem Husova 1697, 530 03  Pardubice

bankovní spojení: xxx č. ú. xxx

zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem a místopředsedou představenstva

(dále pouze „zhotovitel“)

I.

Zástupce objednatele

Zástupcem objednatele pro věci technické je Bc. Pavel Šverák, vedoucí odboru výstavby a technické správy, telefon: 465 670 751, e-mail: p.sverak@kraliky.eu. Uvedený zástupce objednatele je pověřen kontrolní činností, převzetím dokončeného díla, řešením technických problémů a je oprávněn vést předběžná jednání ohledně případných změn částí díla, včetně rozšíření či redukce smluvních prací a provádět rozhodnutí týkající se například pozastavení provádění prací nebo jejich zastavení v souladu se Smlouvou o dílo a odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn.

II.

Předmět díla

###### Předmětem smlouvy o dílo je „Oprava chodníku v ulici Růžová, Králíky“.

III.

Místo provádění a předání díla

- Místem provádění a předání díla dle této smlouvy je ul. Růžová, 561 69 Králíky.

VI.

Doba plnění

- Termín zahájení prací: 13.06.2018.

- Termín předání dokončeného díla: 31.07.2018.

- O předání díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

# V.

# Cena díla

- Cena díla je ve smyslu ostatních ustanovení této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran na základě úplného a závazného rozpočtu jako nejvýše přípustná, která kryje veškeré náklady spojené se zhotovením díla dle této smlouvy a je vyčíslena včetně předpokládaných inflačních vlivů. Zhotovitel v této souvislosti přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

- Za provedení díla si smluvní strany dohodly cenu v celkové výši 256 510,- Kč bez DPH 21 %. Viz krycí list, který je přílohou této Smlouvy o dílo. Zhotovitel je plátcem DPH.

- Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis - výkaz těchto změn, doplňků nebo rozšíření a tento ocenit. Teprve po písemném odsouhlasení a podpisu dodatečných prací oběma stranami má zhotovitel právo změny realizovat a objednatel povinnost uhradit cenu přesahující částku uvedenou v odst. 2 tohoto článku.

VI.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy na provedení díla předem.

- Splatnost faktury bude 30 dní ode dne doručení.

- Faktura bude vystavena v 1 vyhotovení s přiloženou kopií oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu (soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem).

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek případných rozhodnutí nebo závazných stanovisek a vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

- Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele platbu z důvodu neopravených vad a nedodělků zjištěných v průběhu provádění díla.

VII.

Záruka za jakost

- Zhotovitel odpovídá za řádné a včasné zhotovení díla ve smyslu této smlouvy a občanského zákoníku a současně poskytuje záruku za jakost díla na celé dílo v délce pěti let od předání dokončeného díla.

- Během smluvní záruční doby je zhotovitel povinen opravit neprodleně a na své náklady jakékoliv vady díla, vzniklé chybným provedením nebo použitím nevhodného materiálu nebo vzniklé z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem převzetí díla s odstraněnou vadou.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

- Zhotovitel se zavazuje vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě – termín odstranění vad se dohodne písemně.

- Objednatel se zavazuje, že případné reklamace uplatní bezprostředně po jejich zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

VIII.

Podmínky provedení díla

- Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí na své náklady a na vlastní nebezpečí. Veškeré věci potřebné k provedení díla si opatří zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen provést dílo osobně či zajistit, aby je provedla pouze osoba k tomu odborně způsobilá.

- Při zhotovení díla bude zhotovitel postupovat v souladu s požadavky objednatele a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

- Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem zadání, rozsahem a povahou díla, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

- Objednatel je oprávněn kromě práv vyplývajících z jiných ustanovení této smlouvy zejména provádět průběžnou kontrolu při realizaci díla a požadovat odstranění vad patrných již v průběhu realizace díla zhotovitelem, zejména těch, které ohrožují bezpečnost stavby, život nebo zdraví osob.

- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění veškerých prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě včetně předpisů o požární ochraně a bude na bezpečnosti práce a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě včetně předpisů o požární ochraně spolupracovat při souběhu prací jiných přímých dodavatelů.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných předpisů a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo pracoviště vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel bude respektovat objednatelem oznámený zvláštní provozní režim během případných akcí, vyžadujících zvýšenou pozornost.

- Zhotovitel na základě písemného nebo ústního pozvání zajistí účast svého zástupce na kontrolních dnech.

IX.

Vyšší moc

- Zhotovitel neodpovídá za částečné nebo úplné nesplnění smluvní závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy (např. živelné pohromy, nařízený archeologický výzkum apod.).

- Pokud nastoupí výše popsaná vyšší moc, je zhotovitel povinen o jejím vzniku a vlivu na plnění předmětu smlouvy okamžitě písemně informovat druhou smluvní stranu a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody způsobené vyšší mocí a z ní plynoucího neplnění závazků.

- V případě vyšší moci nebo v případě nemožnosti plnění předmětu díla z důvodů na straně objednatele se prodlužuje doba k předání dokončeného díla o dobu, v níž nemohlo být dílo z těchto důvodů prováděno.

- Pokud by vyšší moc způsobila prodloužení doby předání dokončeného díla o více než měsíc, dohodnou se smluvní strany o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy.

X.

Smluvní sankce

- Smluvní strany ujednávají pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Smluvní strany ujednávají pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

  - zjistí, že zhotovitel při provádění díla nepostupuje v souladu s touto smlouvou nebo náležitou odbornou pečlivostí, a neučiní ani po písemném upozornění objednatele bez zbytečného odkladu nápravu;

  - zhotovitel nezahájí práce na díle ani do 60 dnů od sjednané doby zahájení prací dle článku III. této smlouvy.

###### XI.

###### Závěrečná ustanovení

# Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

# Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o jejich právech a povinnostech souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ústní či písemná ujednání smluvních stran.

# Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že se seznámily s textem této smlouvy a nemají proti němu výhrad.

# Tato smlouva obsahuje čtyři strany základního textu a přílohy dle soupisu a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Případné spory ze smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou smluvních stran.

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XII.

Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy:

- Krycí list soupisu prací stavby

Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou města Králíky dne 11.6.2018 usnesením č. RM/2018/23/338.

…………………………..…………………	………..………………..……………………

Město Králíky	  M SILNICE a.s.

Jana Ponocná, starostka města	          Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel

a místopředseda představenstva

(objednatel)                                                                                   (zhotovitel)

V Králíkách	                                                                                             V Hradci Králové

Dne 14.6.2018                                                                                       Dne 14.6.2018