DODATEK č. 1 KE SmlouvĚ o dílo

I.
Smluvní strany

- Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

se sídlem:				Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

zastoupena: 		Ing. et Ing., Bc. Jiřím Matějem, MBAce, ředitelem

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:		Ing. Pavel Švarc, vedoucí provozně-technického oddělení

IČ: 00844896

DIČ:		CZ00844896

bankovní spojení:		anonymizováno

číslo účtu:		anonymizováno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899

(dále jen „objednatel“)

a

2.  		Stavo – Čestav, s.r.o.

se sídlem:		Jarošova 31, 736 01 Havířov - Šumbark

zastoupena:		Jozefem Čečotkou, jednatelem

IČ:		64085236

DIČ:		CZ64085236

bankovní spojení:		anonymizováno

číslo účtu:		anonymizováno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8495

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Radim Vodrážka, tel.: 777 789 503

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24.1.2018 Smlouvu o dílo č. HAV/SOD/18/18. Z důvodu realizace víceprací a posunutí provedení validace čistých prostor uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo (dále jen SOD).

II.
Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „SO 01 – Křídlo I 5.NP – úprava přípravny sterilních roztoků“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- projektové dokumentace stavby zpracované v srpnu 2017 společností MEDICOPROJECT, s.r.o., Kroftova 45, 616 00 Brno,  IČ 60703016

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“),

III.
Doba a místo plnění

Původní termín dokončení a předání celého díla ………….do 11.5.2018

Smluvní strany se dohodli, že nový termín dokončení a předání celého díla je: do 29.6.2018

IV.

Cena díla

Původní cena díla bez DPH: 			           817 627,63 Kč

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za výše uvedené vícepráce dle rozpočtu je:

vícepráce -   cena bez DPH                                                                      	   4 425,19 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nová cena celkem cena bez DPH     	                                 822 052,82 Kč

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení obsažená v SOD  se nemění.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Přílohu tvoří položkový rozpočet víceprací ze dne 10.5.2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

| V Havířově dne ……………………………………. za objednatele Ing. et. Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce ředitel |  | V Havířově dne …………………………….. za zhotovitele Jozef Čečotka jednatel |
| --- | --- | --- |