Smlouva o dílo  č.  08/2018  Koška

Koška Martin

se sídlem Sinkulova 33, Praha 4 – Podolí, PSČ 147 00

IČO:688 36 368

č.ú.  0075741399  /0800  Česká spořitelna

zastoupený: panem Martinem Koškou

dále jen „ zhotovitel“

a

Střední škola letecké a výpočetní techniky

se sídlem Odolená Voda U Letiště 370 250 70 Odolená Voda

IČO: 61389480  DIČ: CZ61389480

zastoupené: Ing. Miloslav Franěk

dále jen „ objednavatel“

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

# I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení maleb a nátěrů  na objektu Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolená Voda na adrese: U Letiště 370 Odolená Voda  250 70  (dle cenové nabídky ze dne 2.05.2018, 10.05.2018, 14.05.2018 která je nedílnou součástí smlouvy)

# II. Cena a způsob placení

Celková cena díla činí 249.651.- Kč. bez DPH. Faktura bude vystavena po dokončení a převzetí díla. Splatnost faktury do 14. dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla objednateli. Pokud dojde k prodlení v platbě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 200,- Kč za každý den prodlení.

# III. Termín provedení a předání

Dílo bude zhotoveno od 4.6  do 15.7. výmalba auly A, B, chodby, schodiště, nátěr skříní v B1

pokoje a chodba malby + nátěry  DM B1,

od 1.7. do 15.7 nátěry skříní B2, B3, A1,

K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od zhotovení díla. Převzetí díla bude potvrzeno písemně protokolem. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500.- Kč za každý den prodlení.

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel, smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý den prodlení se účtuje jako by dílo nebylo zhotoveno.

# IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 24 měsíců pro malířské a natěračské práce  od předání díla. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.

# V. Prohlášení stran

Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích - jeden obdrží dodavatel, dva objednavatel

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly

a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 17.5.2018                                                  V Odoleně Vodě dne 22.5.2018

dodavatel :                                                                         odběratel:

Koška Martin