Akce: 	III/3377 Kutná Hora, ul. Kremnická – účast na jednáních

souvisejících s ukončením administrativních, správních a majetkových řízeních,

RAMO a související

V Kutné Hoře dne 25.6.2018

Zápis:

K dnešnímu dni nemohla být, z důvodu velmi specifických podmínek této stavby, ukončena a vyřešena administrativní, správní a majetková řízení potřebná pro vydání kolaudačního souhlasu stavby III/3377 ul. Kremnická a Táborská, Kutná Hora – stavební úpravy silnice a opěrné zdi.

Z tohoto důvodu na dnešním jednání za účasti dodavatele a objednatele bylo rovněž  dohodnuto, že termín plnění objednávky č. Obj-413/18 ze dne 15.2.2018 bude prodloužen do 31.12.2018.

Dodavatel a objednatel se zejména dohodli, že konečná cena uvedena v této objednávce nebude v žádném případě navýšena.

……………………………..				…………………………….

xxxxxxxxxxxxxxxxx				            xxxxxxxxxxxx

PRAGOPROJEKT, a.s.					    KSUS SK