# SMLOUVA O DÍLO č. I-022/2018

kterou uzavřeli dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
níže uvedeného dne, měsíce a roku

1. Základní škola Přibyslav, Česká 31, 582 22 Přibyslav

IČ:	70944938

DIČ:	CZ70944938

bankovní spojení:	KB Havlíčkův Brod, č. ú. 2836820227/0100

zastoupena:	Petrem Adamem – ředitelem školy

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Ing. Jiří Dufek, Nemochovice 85, 683 33 Nemochovice

IČ:	67609589

DIČ:	CZ6612301410

bankovní spojení:	Fio bank, a.s., č. ú. 2501286421/2010

zastoupena:	Ing. Jiřím Dufkem

(dále jen jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“ či jednotlivě jen jako „smluvní strana“

t a k t o :

## I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, plné moci nebo jiného obdobného dokumentu či organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu dalších osob.

## II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Dílem je dodávka a montáž odhlučnění školní jídelny při ZŠ Přibyslav podle nabídky zhotovitele č. 17/2018 ze dne 19.3.2018.

## III.
DOBA PLNĚNÍ

- Termín zahájení prací:	1.7.2018

Termín dokončení díla:	31.8.2018

- Podmínkou dodržení termínu zahájení a ukončení díla je dodržení stavební připravenosti.

Stavební připravenosti se rozumí:

- vyklizení prostoru provádění díla a uzavření prostoru po dobu provádění díla

- zajištění možnosti napojení na el. rozvod 230V v místě provádění prací

- zajištění možnosti využití sociálního zařízení

- možnost skladovat materiál v prostoru provádění díla

- Výše uvedené termíny mohou být měněny zápisem odsouhlaseným osobami uvedenými v čl. VIII. odst. 1 a 2.

## IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši: 173.855,- Kč bez DPH, tj. 210.365,- Kč vč. DPH 21%.

- Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla následovně:

- po dokončení díla vystaví zhotovitel daňový doklad se splatností 7 dnů

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele teprve úplným zaplacením dohodnuté ceny díla.

## V.
SOUČINNOST OBJEDNATELE

- Objednatel se zavazuje předat pracoviště zhotoviteli dle termínu uvedeném v čl. III.

- Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo osobám uvedeným v čl. VIII. odst. 2.

- Objednatel se zavazuje pro zhotovitele zajistit bezúplatně:

- napojení na el. rozvod 230V

- použití sociálního zařízení

- předání a převzetí pracoviště se smluvní strany zavazují sepsat písemný zápis. Po předání díla se zavazuje zhotovitel předat objednateli pracoviště zpět.

## VI.
PŘEVZETÍ DÍLA A SANKCE

- Termíny převzetí díla jsou uvedeny v čl. III.

- předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou stran.

- Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.

- Součástí předávacího protokolu je návod na provoz, údržbu a čištění dokončeného díla.

- Zhotovitel se zavazuje dodat k dílu doklady: prohlášení o shodě podle platných právních předpisů.

- Pokud zadavatel prokáže zhotoviteli přímou souvislost mezi vadami stavebně montážních prací a jeho činností, je oprávněn uplatnit smluvní pokutu do výše 0,5% ceny vadných stavebně montážních prací.

## VII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Obě strany si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy.

- V případě odstoupení od smlouvy bez právního opodstatnění uhradí odstupující strana druhé straně nutné náklady spojené se zrušením smluvního vztahu.

- Při opakovaném neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo nebo provádění prací zhotovitele v rozporu s ustanovením smlouvy o dílo je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

## VIII.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Řízením provádění díla je za zhotovitele pověřen: Ing. Jiří Dufek

- Kontrolou a převzetím díla je za objednatele pověřen:   Petr Adam

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době 60 měsíců od předání díla, pokud nejsou způsobeny nesprávným ošetřováním nebo mechanickým poškozením.

## IX.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany si ujednávají, že jakákoliv změna této smlouvy může být učiněna pouze v písemné formě.

- Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené dohodou smluvních stran se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Přibyslavi dne 28. 6. 2018

Za objednatele:						Za zhotovitele: