PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

1. Smluvní strany:

Příkazce:			: 	Obchodní akademie Tomáše Bati

a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

Se sídlem	      	     	: 	náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Zastoupena

pro věci smluvní a technické	:	Mgr. Pavel Hýlem

IČ				:  	00566411

Tel.				:	577 006 555

E-mail				:	oatb@oazlin.cz

Bankovní spojení		:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu			:	12137661/0100

# Příkazník         		:	Ing. Josef Pivoda

Se sídlem			: 	Na Vrchovici 159, 76001 Zlín-Kudlov

Zastoupený pro věci smluvní

a technické 			:	Ing. Josef Pivoda

IČ				:	40944204

DIČ				:	CZ 6610081456

Tel.				:	606109289

E-mail				:	josef@pivodazlin.cz

Fax.				:	577214153

Bankovní spojení		:	2800116940/2010

2. Předmět plnění

příkazník zajistí výkon technického dozoru investora

„OA TB a VOŠE Zlín – rekonstrukce rozvodů vody a topení“

Výkon zahrnuje zejména:

-seznámení s podklady

-kontrola oceňování podkladů a faktur

-kontrola prací před zakrytím

-spolupráce s autorským dozorem projektanta

-sledování provádění předepsaných zkoušek

-vyžádání a archivace protokolů, atestů apod.

-kontrola vedení stavebního deníku

-kontrola časového plnění

-spolupráce při přejímce dokončených prací

-kontrola odstraňování vad a nedodělků

-koordinace zajištění dokladů pro převzetí stavby

Příkazce se zavazuje převzít výsledky činnosti příkazníka a uhradit dohodnutou cenu.

V ceně nejsou zahrnuty případné náklady na zpracování odborných posudků.

3. Časové plnění

Od podpisu smlouvy při předpokládaném zahájení stavebních prací  2. 7. 2018

do 30. 9. 2018.

Nejdéle však do 31. 10. 2018 pro případnou účast na odstraňování vad a nedodělků.

4. Cena

Cena prací je stanovena na základě výběrového řízení dohodou ve výši

57 000,- Kč

DPH 21%         11 970,-

68 970,- včetně DPH

5. Fakturace

Příkazce neposkytne příkazníku zálohu.

Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla měsíčně dle provedených prací a služeb v návaznosti na provedené stavební práce.  Faktura/y (daňové doklady) musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Daňový doklad musí být předložen zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění.

Splatnost faktury – daňového dokladu je 15 dnů ode dne doručení do sídla příkazce.

6. Obecná ustanovení

-příkazník se zavazuje zařizovat záležitosti spojené s výkonem technického dozoru

v zájmu příkazce a pravidelně jej informovat

-v případě výpovědi smlouvy některou stranou má příkazník nárok na úhradu nákladů a část ceny odpovídající výsledkům dosaženým při zajištění činnosti

-příkazník neodpovídá za porušení smluvních povinností odběratele vůči třetí osobě a za jeho následky

- příkazník se zavazuje, že bude akceptovat veškeré požadavky příkazce na rozšíření nebo zúžení předmětu plnění. Úprava předmětu plnění musí být sjednána dodatkem ke smlouvě v souladu se zákonem.

- příkazník je povinen postupovat po dobu činnosti v souladu s platnou legislativou a prováděcími předpisy a zajišťovat veškeré podmínky a náležitosti z ní vyplývající, řádně a včas informovat příkazce o všech skutečnostech hodných zřetele, které se při provádění díla vyskytnou a umožnit pověřeným osobám příkazce provádět kontrolu.

- příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

- příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky výkonu TDI související s předmětnou veřejnou stavební zakázkou po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však 10 let od ukončení realizace díla. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů o jeho činnosti souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky.

-k uzavření smlouvy je nutná dohoda o celém jejím obsahu

-smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech

V Zlíně dne 28. 06. 2018     					Ve Zlíně dne 28. 6. 2018

...............................................................		..........................................................

příkazce						příkazník