Dodatek 1 Smlouvy o dílo

na zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu činnosti autorského dozoru projektanta

číslo 2016/013V032003502/PB – PD a AD

uzavřená podle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

# Objednatel

Název:			Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem Dobrovského 1278/25

170 00  Praha 7

Jednající:		PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka Úřadu práce ČR

Zastoupená:	v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem Krajské pobočky v Ústí nad Labem

Doručovací adresa:	Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Dvořákova 1609/18

400 21  Ústí nad Labem

ID datové schránky:	6sbzpx5

Bankovní spojení: 	ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu:			37822411/0710

IČ:			724 96 991

DIČ:			není plátce DPH

Telefon/Fax:			950 171 411/950 171 496

E-mail:			podatelna@ul.mpsv.cz

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:

smluvních:		Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel Krajské pobočky v Ústí nad Labem,

tel. 950 171 411

technických:		Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic, tel. 950 171 476

technických:		Miluše Rácová, ředitelka Kontaktního pracoviště Krajské pobočky v Ústí nad Labem,

Podbořany, tel. 950 134 220

technických:		Ing. Vratislav Pražák, ředitel Kontaktního pracoviště Krajské pobočky v Ústí nad

Labem, Louny, tel. 950 134 300

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název:			Ing. arch. Tomáš Adámek

Sídlo:			Vinohradská 75, 120 00 Praha 2

Zastoupený: 		Ing. arch. Tomáš Adámek

Doručovací adresa:	Vinohradská 75, 120 00 Praha 2

ID datové schránky:	-

Bankovní spojení: 	Komerční banka

Číslo účtu:		19-2287650287/0100

IČ:			60057840

DIČ:			není plátce DPH

Telefon/Fax:		733 199 744

E-mail:			tomas-adamek@centrum.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:

smluvních:		Ing. arch. Tomáš Adámek

technických: 		Ing. arch. Tomáš Adámek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále i SoD).

Uzavření dodatku č. 1 SoD, si vyžádalo stanovisko vydané 20.9.2016 Odbornou pracovní skupinou zřízenou při Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR, která se vyjadřuje k bezpečnosti pracovišť z hlediska materiálně technického zabezpečení a je uvedeno v zápise č. 19, který tvoří přílohu tohoto dodatku č.1 SoD. Odborná pracovní skupina požaduje, aby v rámci připravované investiční akce byla provedena, a to nad rámec původního zadání předaného projektantovi při podpisu SoD dne 6.6.2016 i příprava rozvodů pro následnou instalaci kamerového systému.

Nová opatření zaváděná Generálním ředitelstvím ÚP ČR v souvislosti s bezpečnostními opatřeními, která nebyla ke dni uzavření SoD jednoznačně vymezena, mají za následek nepředvídané prodloužení termínu pro dokončení díla a jeho odevzdání objednateli ve sjednaném termínu, neboť si vyžádají úpravy a doplnění rozpracované projektové dokumentace pro provedení stavby.

Na základě těchto skutečností a v dohodě smluvních stran se tímto dodatkem mění:

článek III., odst. 3.1. Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2016 takto:

3.1.	Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo specifikované v čl. I. bodu 1.2.1 a 1.2.2. SoD nejpozději do 26 týdnů od účinnosti SoD uzavřené 6.6.2016.

Ostatní ustanovení SoD zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 SoD je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Dodatek č. 1 SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

V Praze dne ........................................				V Ústí nad Labem dne .................................

Zhotovitel:							Objednatel:

………………..………………………..…….				………………………….……………….……..…….

Tomáš Adámek, ing. arch. 					Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel

Úřad práce České republiky  - krajská

pobočka v Ústí nad Labem