SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek č. 1

ke smlouvě na realizaci stavby „Oprava terasy objektu IC“, uzavřené

dne 1. 9. 2016

Článek I.

Smluvní strany

### 1. Objednatel 	: 	TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

| Sídlo | : | Studentská 1402/2, 461 17 Liberec |
| --- | --- | --- |
| Zastoupená | : | Ing. Vladimír Stach, kvestor |
| IČ | : | 46747885 |
| DIČ | : | CZ46747885 |
| Tech. zást. objednatele | : | xxxxxxxxxxxxx |
| Technický dozor | : | Technický úsek TUL – xxxxxxxxx |
| Interní číslo smlouvy | : | TUL – 16/9637/033677 |

### 2. Zhotovitel 	: 	Zástěra s.r.o.

| Sídlo | : | Vnější 1389, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou |
| --- | --- | --- |
| Zástupce | : | Mgr. Miloš Zástěra |
| IČ | : | 28734165 |
| ##### DIČ | : | CZ28734165 |

Preambule: Po demontáži stávající konstrukce terasy, obnažení podkladní nosné konstrukce a vytřídění poškozených dřevěných prvků, byl objektivně zjištěn rozsah prací nutných pro realizaci Opravy terasy objektu IC. Na základě takto stanoveného skutečného nutného rozsahu prací pro provedení opravy se níže uvedená ustanovení smlouvy na základě dohody smluvních stran upravují článek č. IV., odst. 4.1. dle Soupisu provedených prací (Příloha dodatku č. 1)  takto:

Článek IV.

Cena díla, platební podmínky

4.1. Cena za dílo byla sjednána ve výši Kč 541.153,- bez DPH jako cena nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH, která se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

Sjednanou cenu tvoří :

Původní cena bez DPH	433 893,- Kč

Dodatečné práce	107 260,- Kč

Cena celkem bez DPH	541 153,- Kč

Podrobnější rozpis ceny – soupis prací je přílohou tohoto dodatku smlouvy. K dohodnuté ceně bude účtována DPH ve výši dle příslušných předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek V.

Doba provedení díla

5.1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v tomto termínu:

-	předání a převzetí staveniště	:		dnem podpisu této smlouvy

-  	doba zahájení prací	    		: 		do 5–ti pracovních dnů od podpisu smlouvy

-   lhůta pro dokončení prací	:		do 20.10.2016

Příloha dodatku smlouvy :

- soupis prací

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

Na důkaz s obsahem této smlouvy následují podpisy osob oprávněných smlouvu uzavřít.

| Razítko a podpis zhotovitele …………………………………………. Mgr. Miloš Zástěra, jednatel V Liberci dne 04.10.2016 | Razítko a podpis objednatele …………………………………………… Ing. Vladimír Stach, kvestor TUL V Liberci dne 04.10.2016 |
| --- | --- |