SMLOUVA O DÍLO

# Smluvní strany

Objednatel:	Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara

Jírovcova 9/a,

370 01 České Budějovice

zastoupená ředitelem Mgr. Vladimírem Čunátem

IČ:		60077417

Banka:	Česká spořitelna a. s., pobočka České Budějovice

č. účtu:  	2598761339/0800

Zhotovitel:	Radek Farka

Srubecká 195

370 08 Staré Hodějovice

IČ:   	650 52 773

Banka:	Komerční banka, pobočka Č. Budějovice

č. účtu: 6086570297/0100

# II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je provedení opravy travnatého povrchu hřiště Základní školy J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, Č. Budějovice dle podkladů a specifikace, která je nedílnou součástí smlouvy.

2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotlivých cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

3.	Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

# III.  Termín plnění

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla 2. 7. 2018

2.  Zhotovitel ukončí práci na díle a připraví dílo k předání do 31. 7. 2018

# IV.  Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotlivé ceny, uvedené v nabídce jsou ceny maximální a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele včetně nákladů na uvedení do původního stavu všech poškozených částí díla a míst, jež vznikly vinou zhotovitele při provádění díla, které jsou nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla.

Cena bez DPH činí:                                                                 269 700,-Kč

+ DPH  21%                                                                                         0,- Kč

## Celkem  vč. DPH                                                      269 700,-Kč

2. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

# V. Způsob úhrady, zálohy

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě takto:

Po dokončení a předání díla bude zhotovitel fakturovat objednateli celkovou částku za opravu.

2. Objednatel uhradí fakturu nejpozději do tří týdnů po jejím obdržení. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

# VI. Odpovědnost za škody, sankce

- 1. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli jeho činností na majetku školy. Zajistí umělý povrch hřiště, dlažbu a vybavení hřiště tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. V případě vzniku škody zhotovitel neprodleně zajistí uvedení do původního stavu na své náklady.

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 0,05% z fakturované částky za každý den překročení doby splatnosti.

# VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací.

2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, mající příslušnou kvalifikaci.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy.

# VIII. Předání díla

1. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla – fotodokumentaci jednotlivých vrstev položených materiálů.

### IX. Záruka

1.  Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v odd. II. záruku na výrobní vady v délce trvání 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval.

2. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednavatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady.

X. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek ke smlouvě".

Smlouva bude zveřejněna v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Českých Budějovicích dne 22. 6. 2018

……………....……………………			               ……………………………………

Mgr. Vladimír Čunát                                                             Radek Farka

ředitel  školy			                                            zhotovitel