REKAPITULACE

„Stavební úpravy v PPM České Budějovice - Modernizace odborných učeben přírodovědných, technických a iazkových“

| Cena dle SOD celkem bez DPH | 569 318-Kč |
| --- | --- |
| Odpočet oddíl 61, částečně pol 2 - 22,2825m2 x 865,- | - 19 265,7125 Kč |
| Odpočet oddíl 767 - zámečnické konstrukce | -23 316,86 Kč |
| Cena celkem po odpočtech bez DPH | 526 735,50 Kč |
| DPH 21% | 110 614,50 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 637 350,00 Kč |

Roman Svědínek- jednatel společnosti REMONST stavební spol. s r.o. Rudolfovská 93 370 01 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne 4.6.2018

Tel: 387 314 280	Bankovní spojení:	IČ:	48 20 33 51

Fax: 387 314 280	Komerční banka České Budčjovice	DIČ: CZ 48 20 33 51

č.ú. : 50 600-231/0100

| dodací list |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: DDM - Modernizace učeben Objekt: Modernizace učeben Rozpočet: Stavební práce |  |  |  |
| Objednatel: IČO: DIČ: |  |  |  |
| Zhotovitel: REMONST stavebníspol. s r.o. IČO: 48203351 Rudolfovská 460/93, 370 01 České Budějovice DIČ: CZ48203351 |  |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny Celkem |  |  |  |
| HSV |  |  | 71 920,10 |
| PSV |  |  | 336 915,38 |
| MON |  |  | 114 800,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 3 100,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 526 735,48 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 526 735,48 CZK |  |
| Zaokrouhlení 0,02 CZK |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH 526 735,50 CZK |  |  |  |
| v Českých Budějovicích ¿ne ✓ y |  | 4.6.2018 DŮM EŠTÍ A MLÁDEŽE ¦2) U Zimního stadionu 1 370 01 české Budějovice // / IČO: 600 77 03S / k L L J |  |
| REM0NSÍT ®) Bodsi«ce! i |  |  |  |
| / Za zhotovitele Za objednatele j |  |  |  |

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 5

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV |  |  | 45 903,42 | 9 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 9 910,60 | 2 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 5 988,68 | 1 |
| 99 | Staveníštní přesun hmot | HSV |  |  | 2 086,60 | 0 |
| 720 | Zařizovací předměty | PSV |  |  | 60 399,90 | 11 |
| 723 | Vnitřní plynovod | PSV |  |  | 36 866,80 | 7 |
| 730 | Ústřední vytápění | PSV |  |  | 69 160,56 | 13 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV |  |  | 40 395,75 | 8 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV |  |  | 0,00 | 0 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |  |  | 86 868,23 | 16 |
| 783 | Nátěry | PSV |  |  | 22 400,00 | 4 |
| 784 | Malby | PSV |  |  | 20 824,14 | 4 |
| M21 | Elektromontáže | MON |  |  | 114 800,00 | 22 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 8 030,80 | 2 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |  |  | 3 100,00 | 1 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 526 735,48 | 100 |

Stránka 2 z 5

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

| S: | DDM - Modernizace učeben |
| --- | --- |
|  | Modernizace učeben |
| R: | Stavební práce |

Položkový rozpočet

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 45 903,42 |
| 1 | 602011112RT3 | Omítka jádrová Cemix 082 ručně, tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 15,95505 | 252,00 | 4 020,67 |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | Přírodovědná laboratoř: 5,90*1,45 |  | 8,55500 |  |  |
|  |  | 5,295*1,75 |  | 9,26625 |  |  |
|  |  | Učebna akvaristiky : 3,350*1,60 |  | 5,36000 |  |  |
|  |  | 10,250*1,65 |  | 16,91250 |  |  |
|  |  | Zasedací místnost: 8,445*1,55 |  | 13,08975 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu oprava ze 30% : 53,1835/100*30 |  | 15,95505 |  |  |
| 2 | 602011121RT3 | Omítka jádrová sanační Cemix 084, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm | m2 | 30,91100 | 865,00 | 26 738,02 |
|  |  | Přírodovědná laboratoř: 5,90*1,45 |  | 8,55500 |  |  |
|  |  | 5,295*1,75 |  | 9,26625 |  |  |
|  |  | Učebna akvaristiky : 3,350*1,60 - odpočet |  | 5,36000 |  |  |
|  |  | 10,250*1,65-odpočet |  | 16,91250 |  |  |
|  |  | Zasedací místnost: 8,445*1,55 |  | 13,08975 |  |  |
| 3 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 130,45000 | 40,20 | 5 244,09 |
|  |  | podlaha : 36,29+31,76+34,34+28,06 |  | 130,45000 |  |  |
| 4 | 612325222U00 | VC štuková omítka stěna - 0,25m2 | m2 | 69,13855 | 143,20 | 9 900,64 |
|  |  | Přírodovědná laboratoř: 5,90*1,45 |  | 8,55500 |  |  |
|  |  | 5,295*1,75 |  | 9,26625 |  |  |
|  |  | Učebna akvaristiky : 3,350*1,60 |  | 5,36000 |  |  |
|  |  | 10,250*1,65 |  | 16,91250 |  |  |
|  |  | Zasedací místnost: 8,445*1,55 |  | 13,08975 |  |  |
|  |  | oprava ze 30% : 53,1835/100*30 |  | 15,95505 |  |  |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 9 910,60 |
| 5 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 130,45000 | 68,00 | 8 870,60 |
|  |  | podlahy : 36,29+31,76+34,34+28,06 |  | 130,45000 |  |  |
| 6 | 915131115U00 | Plošné značení žlutá barva | m | 4,00000 | 260,00 | 1 040,00 |
|  |  | značení nášlapných stupňů z chodby do dveří: 1,00*4 |  | 4,00000 |  |  |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 5 988,68 |
| 7 | 971028661R00 | Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 60 cm | m3 | 0,54000 | 1 590,00 | 858,60 |
|  |  | Otvor pro dveře : 0,60*2,00*0,45 |  | 0,54000 |  |  |
| 8 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 69,13855 | 74,20 | 5 130,08 |
|  |  | Přírodovědná laboratoř: 5,90*1,45 |  | 8,55500 |  |  |
|  |  | 5,295*1,75 |  | 9,26625 |  |  |
|  |  | Učebna akvaristiky : 3,350*1,60 |  | 5,36000 |  |  |
|  |  | 10,250*1,65 |  | 16,91250 |  |  |
|  |  | Zasedací místnost: 8,445*1,55 |  | 13,08975 |  |  |
|  |  | 30% omítek - oprava : 53,18350/100*30 |  | 15,95505 |  |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 2 086,60 |
| 9 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 3,21016 | 650,00 | 2 086,60 |
| Díl: | 720 | Zařizovací předměty |  |  |  | 60 399,90 |

| 10 | 720100 | Nové rozvody ZTI v laboratoři dle PD včetně zařizovacích předmětů | kpl | 1,00000 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0,98740 | 405,00 | 399,90 |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 36 866,80 |
| 12 | 723100 | Demontáž rozvodů plynu | kpl | 1,00000 | 32 300,00 | 32 300,00 |
| 13 | 723200 | Revize | kpl | 1,00000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 14 | 998723101ROO | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0,91700 | 400,00 | 366,80 |
| Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 69 160,56 |
| 15 | 48454372R | Těleso otopné desk.Radik Klasik typ20 v.600dl.1600 | kus | 9,00000 | 2 912,00 | 26 208,00 |
|  |  | 3+4+2 |  | 9,00000 |  |  |
| 16 | 730100 | Napojení otopných těles | kpl | 1,00000 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 17 | 998735101 ROO | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 1,27008 | 750,00 | 952,56 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 40 395,75 |
| 18 | 766100 | Dveře ze zasedací místnosti do laboratoře včetně zárubně | kus | 1,00000 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| 19 | 766200 | Dveře do ostatních místností - pro sjednocení | kus | 3,00000 | 9 500,00 | 28 500,00 |
| 20 | 998766101 ROO | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 1,46100 | 750,00 | 1 095,75 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické - odpočet |  |  |  | 0,00 |
| 21 | 767584153R00 | Montáž podhledu kazetových, nad 20 m2 - nepočítáno | m2 | 0,00000 | 679,00 | 0,00 |
| 22 | 998767101 ROO | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0,00000 | 750,00 | 0,00 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 86 868,23 |
| 23 | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm | m2 | 109,03500 | 349,00 | 38 053,22 |
|  |  | Přírodovědná laboratoř: 36,29 |  | 36,29000 |  |  |
|  |  | Učebna akvaristiky : 34,34 |  | 34,34000 |  |  |
|  |  | Zasedací místnost: 31,76 |  | 31,76000 |  |  |
|  |  | parapety oken : 1,15*0,50*2 |  | 1,15000 |  |  |
|  |  | 1,55*0,50*1 |  | 0,77500 |  |  |
|  |  | 1,14*0,50*1 |  | 0,57000 |  |  |
|  |  | 1,50*0,50*1 |  | 0,75000 |  |  |
|  |  | 1,45*0,50*2 |  | 1,45000 |  |  |
|  |  | 1,30*0,50*3 |  | 1,95000 |  |  |
| 24 | 597642030R | Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Rio Negro | m2 | 119,93850 | 385,00 | 46 176,32 |
|  |  | dodání dlažby : 109,035*1,10 |  | 119,93850 |  |  |
| 25 | 998771101ROO | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 6,28260 | 420,00 | 2 638,69 |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 22 400,00 |
| 26 | 783100 | Nátěr oken a zárubní | kpl | 1,00000 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| 27 | 783200 | Protipožární nátěry kovových konstrukcí | kpl | 1,00000 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 20 824,14 |
| 28 | 784121101R00 | Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x | m2 | 357,34750 | 18,20 | 6 503,72 |
|  |  | Přírodovědná laboratoř: (5,90+5,295+6,15+4,55)*3,50 |  | 76,63250 |  |  |
|  |  | strop : 36,29 |  | 36,29000 |  |  |
|  |  | Učebna akvaristiky : (3,35+10,25+3,35+10,25)*3,50 |  | 95,20000 |  |  |
|  |  | strop : 34,34 |  | 34,34000 |  |  |
|  |  | Zasedací místnost: (6,95+4,20+4,20+8,40)*3,50 |  | 83,12500 |  |  |
|  |  | strop : 31,76 |  | 31,76000 |  |  |
| 29 | 784125212R00 | Malba tekutá Jupol Classíc, bílá, bez penetrace,2x | m2 | 307,96600 | 46,50 | 14 320,42 |
|  |  | štuky stěny : 209,281 |  | 209,28100 |  |  |
|  |  | štuky stropy : 98,685 |  | 98,68500 |  |  |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 114 800,00 |
| 30 | 728414611 ROO | Montáž digestoře vestavěné včetně dodání digestoře do laboratoře a její napojení | kus | 1,00000 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| 31 | 210201002RT1 | Svítidlo zářivkové 4x40 W stropní, včetně svítidla a zapojení | kus | 20,00000 | 1 250,00 | 25 000,00 |
|  |  | akvaristika : 8 |  | 8,00000 |  |  |
|  |  | laboratoř: 6 |  | 6,00000 |  |  |
|  |  | zasedací místnost: 6 |  | 6,00000 |  |  |

| 32 Díl: | 210100 D96 | Elektroinstalace a napojení svítidel Přesuny suti a vybouraných hmot | kpl | 1,00000 | 77 000,00 | 77 000,00 8 030,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 4,26037 | 360,00 | 1 533,73 |
| 34 | 979095312R00 | Naložení a složení suti | t | 4,26037 | 790,00 | 3 365,69 |
| 35 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4,26037 | 179,00 | 762,61 |
| 36 | 9790891OOUOO | Odvoz suti do 1 km | t | 4,26037 | 332,00 | 1 414,44 |
| 37 | 97908921OUOO | Přípl za další 1 km odvozu suti | t | 85,20747 | 11,20 | 954,32 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 3 100,00 |
| 38 | 904 | Příplatek za ztížené podmínky | % | 3,10000 | 1 000,00 | 3 100,00 |