SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení:

Účet číslo:

zastoupena:

Osoba zodpovědná za smluvní vztah:

Interní číslo smlouvy:

(dále jen jako „objednatel“)

a

- Název/Firma: Vavřena spol. s r.o.

Se sídlem v: Dykova 589, 460 13 Liberec 12

Zapsaná:u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C 4589

IČ:      482 67 741

DIČ: CZ482 67 741

Bankovní spojení:

Účet číslo:

zastoupena:

(dále jen jako „zhotovitel“)

mezi sebou uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době toto dílo: instalace a zprovoznění optických kabelů ke kolejím Harcov po trase vybudované dle SOD ze dne 11.5.2018, JID TUL 0032 6550 a jednoho kabelu umístěného na lávku zpět po její rekonstrukci, v kvalitě a rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen „dílo“), jak je uvedeno v příloze č.1 Cenová nabídka k této smlouvě o dílo Vavřena s.r.o. č. 20180618/01.

Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: datové toky pro koleje Harcov TUL.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla níže stanovenou cenu a dílo převzít.

- Strany si tímto ujednaly, že vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele

Dnem připsání celé částky dle čl. II této smlouvy na účet zhotovitele.

II.

# Cena díla a platební podmínky

- Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu díla ve výši 360.000,00 Kč (slovy:třistašedesáttisíc korun českých) bez DPH. DPH činí 75.600,00 Kč. Cena díla s DPH činí 435.600,00 Kč. DPH bude účtována v souladu s účinnými právními předpisy.

- První splátka ve výši 180.000,- Kč bez DPH splatná do 14ti kalendářních dnů po uzavření smlouvy. Druhá splátka ve výši 45.000,- Kč bez DPH splatná do 14ti kalendářních dnů po zprovoznění kabelu B-koleje.

Třetí splátka ve výši 45.000,- Kč bez DPH splatná do 14ti kalendářních dnů po zprovoznění kabelu P-koleje.

Čtvrtá splátka ve výši 45.000,- Kč bez DPH splatná do 14ti kalendářních dnů po předání optického kabelu společnosti CETIN.

Pátá, poslední, splátka ve výši 45.000,- Kč bez DPH splatná do 14ti kalendářních dnů po zprovoznění kabelu B-koleje přeloženého zpět na novou lávku.

- Cena díla se sjednává jako pevná a neměnná po celou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla v dohodnutém rozsahu a termínu včetně případných nákladů způsobených zvýšením cenové úrovně vstupů zhotovitele.

- Platba ceny za dílo dle této smlouvy bude objednatelem provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Faktury budou vystaveny dle čl.1

- Faktury budou doručeny objednateli ve dvou stejnopisech. Faktury budou mít náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a pokud je zhotovitel plátce DPH náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

III.

Termín provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v článku Předmět smlouvy, ve vztahu k odd.II, čl.2, následovně:

1)do 30.8.2018 po zprovoznění kabelu „koleje-B“ a „P-koleje“

2)do 30.9.2018 po předání optického kabelu „CETIN“

3)do 30ti kalendářních dnů na základě výzvy objednatele a vhodných klimatických podmínek (min venkovní teplota +5°C během dvou po sobě následujících dnů)

IV.

Předání a provedení díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez vad a nedodělků, v termínu dle článku Termín provedení díla a předáním díla objednateli v místě předání: viz čl.I.Předmět smlouvy, ostavec 1.

- Zhotovitel oznámí objednateli předání díla písemně nejpozději pět (5) pracovních dní předem. Převzetí zhotoviteli potvrdí za objednatele Osoba zodpovědná za smluvní vztah v Předávacím protokolu.

- Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem přechodu vlastnického práva na objednatele.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.

V.

Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli následující součinnost:zajištění prohlídky místa plnění, přístup na příslušná p.p.č. a přístup k napojovacím bodům v objektech TU v Liberci budov P a B.

VI.

Zajištění závazků zhotovitele a objednatele

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

VII.

Záruka za jakost

- Dílo má vady, jestliže jeho výsledek neodpovídá předmětu smlouvy, účelu jeho využití, případně pokud nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou, technickými normami nebo výzvou/zadávací dokumentací k veřejné zakázce.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na dílo dle této smlouvy v délce trvání 24 měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu dle článku Předání a provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

- Objednatel je povinen zjištěnou vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu. Za písemnou formu se považuje též doručení emailu s nárokem na adresu: xxx. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby na základě oznámení vady objednatelem bezplatně odstranit reklamované vady ve lhůtě a způsobem stanovenými níže.

- Objednatel bude dle své úvahy uplatňovat svá případná práva z vad díla níže uvedeným způsobem:

- v případě neopravitelných vad díla má objednatel právo požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nového díla nebo jeho části,

- v případě opravitelných vad díla požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho části,

- v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady delším než třicet (30) dnů má objednatel právo odstoupit od smlouvy; prodlení nastává dnem, který následuje po dni, kterým vypršela lhůta pro odstranění vad podle tohoto článku.

- Lhůta pro odstranění vad v záruční době nesmí být delší než 14dnů.

- Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.

- Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajišťovat sám nebo prostřednictvím jiné osoby pozáruční servis včetně dodávání náhradních dílů nejméně po dobu 2 let ode dne následujícího po skončení záruky za jakost. Objednatel má právo pozáruční servis od zhotovitele poptávat.

VIII.

Odpovědnost za škodu

- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to bez ohledu na zavinění s možností liberace dle § 2913 odst. 2 NOZ. Za škodu se považuje též újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

- Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s plněním z této smlouvy ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut stanovených touto smlouvou.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem upozorněna.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- prodlení objednatele se zaplacením ceny po dobu delší než dvacet jedna (21) dnů.

- prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než dvacet jedna (21) dnů,

- Stanoví-li objednatel zhotoviteli pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká objednateli právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže zhotovitel v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může objednatel odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení zhotovitele obdržel.

- Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Při odstoupení od smlouvy dojde k navrácení vzájemně poskytnutých plnění.

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na zaplacení smluvní pokuty.

- při odstoupení od smlouvy má zhotovitel právo na úhradu ceny již dodaného materiálu v prokazatelné výši

X.

Závěrečná ujednání

- Smlouva odráží svobodný a vážný projev vůle smluvních stran.

- Zhotovitel i jeho případný subdodavatel jsou povinni spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran. Převádět práva a povinnosti z této smlouvy lze jen po písemném souhlasu druhé smluvní strany.

- V případě, že dojde k situaci, kdy některá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými, neúčinnými anebo nerealizovatelnými, nebude tímto ovlivněna platnost, účinnost nebo realizovatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

- Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

- Pokud smlouva naplní podmínky pro uveřejnění v Registru smluv, bude uveřejněna Technickou univerzitou v Liberci dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí.

- Smlouva je vyhotovena ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Smluvní strana objednatel obdrží 2vyhotovení a zhotovitel jedno.

- Změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze formou písemných oboustranně odsouhlasených postupně číslovaných dodatků.

- Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost věcně příslušného soudu určenou dle sídla objednatele.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

| Razítko a podpis zhotovitele …………………………………………. V Liberci dne | Razítko a podpis objednatele …………………………………………… V Liberci dne |
| --- | --- |