Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta: V/10

## Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související        a výkon autorského dozoru

| Číslo SOD zhotovitele: 14/2017 | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/001991/2017/Vas |
| --- | --- |
| A Název akce: Nám. Národních Hrdinů – Havlíčkova – koordinovaný tah SSZ | Org: 5790 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# I.

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „příkazce“ | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
| Zástupci objednatele |
| - ve věcech smluvních: |
| Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora |
| tel.: 585 513 335 |  | e-mail: filip.zacek@olomouc.eu |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl |
| tel.: 588 488 680 e-mail: marek.dresr@olomouc.eu |
| Ing. Hana Holoušová, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |
| tel.: 588 488 705 |  | e-mail: hana.holousova@olomouc.eu |
| Ing. Ladislav Vašica, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |
| tel: 588 488 702 e-mail: ladislav.vasica@olomouc.eu |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

| 2. Zhotovitel: | Ing. Luděk Obrdlík se sídlem: |
| --- | --- |
| též „příkazník“ | IČ: 63367271 DIČ: |
| je veden v seznamu živnostenské evidence Magistrátu města Brna Živnostenského úřadu města Brna Zástupci zhotovitele |  |
| - ve věcech smluvních: Ing. Luděk Obrdlík |  |
| tel.: |  | e-mail: |
| - ve věcech technických: Ing. Luděk Obrdlík |  |
| tel.: |  | e-mail: |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Luděk Obrdlík (autorizovaná osoba v oboru technologická zařízení staveb, č. autorizace 1000695) |  |
| tel.: |  | e-mail: |
| Hlavní projektant: Ing. Luděk Obrdlík (autorizovaná osoba v oboru technologická zařízení staveb, č. autorizace 1000695) |  |
| tel.: |  | e-mail: |
| Bankovní spojení: |
| č. účtu: |  |

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem k uzavření dodatku je skutečnost, že dořešení majetkoprávních vztahů způsobilo časovou prodlevu              při zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), včetně dokladové části a následné inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí. Dodatkem č. 1 se mění  čl. V. – Termín plnění.

Nové znění:

# V.

# Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

Předání kompletního předmětu plnění               do  90 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- Prodlení zhotovitele s dokončením předmětu plnění delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného 
a odsouhlaseného předávacího protokolu.

- Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení                 či vyjádření, z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti         o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 neupravené zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: 21. 6. 2018 | V Brně dne: 11. 6. 2018 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc | Ing. Luděk Obrdlík |