**SMLOUVA O DÍLO**

**Objednatel:**

Obchodní firma: **Povodí Odry, státní podnik**

Se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: xxx

Zástupce pro věci technické: xxx

zapsán u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

IČO: 70890021

DIČ: CZ70890021

Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104761/0100

(dále jako „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **AMBRA – Group, s.r.o.**

Se sídlem: Potoční 1094, Frýdek-Místek, 738 01

Statutární zástupce: xxx

Zástupce pro věci technické: xxx

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16590

IČO: 25379887

DIČ: CZ25379887

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 19-3606010207/0100

(dále jako „Zhotovitel“)

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník) smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:

**I. Předmět plnění a rozsah předmětu smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pro objednatele a závazek objednatele převzít vytvořené dílo, poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při provádění díla a zaplatit za něj cenu v souladu s touto smlouvou.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí **dodávka a montáž interiérového a několika kusů exteriérového vybavení** (dále jen dílo) v nové provozní budově VD Šance v místě plnění dále uvedeném. Dílo je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **„VD Šance – interiérové vybavení provozní budovy (opakované zadání)”**.
3. Dílo bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 30.5.2018 a dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované v říjnu 2017, firmou PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., Opavská 6230/29A, Ostrava-Poruba, 708 00, Ing. arch. Zuzana Sýkorová, Ing. arch. Tereza Valošková, Ing. arch. Jaroslav Kotek, číslo autorizace: 1880, kterou má zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy k dispozici. Podrobná specifikace dodávky díla je uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Součástí plnění díla je vypracování výrobní (dílenské) dokumentace pro interiérové prvky vybavení, u kterých je to uvedeno v projektové dokumentaci. Výrobní dokumentace bude odsouhlasena objednatelem před zahájením výroby prvků.
5. Součástí plnění díla je rovněž závazek zhotovitele dílo uvedené v tomto čl. smlouvy odborně nainstalovat, zapojit, uvést do provozu a provést provozní zkoušku funkčnosti všech instalovaných zařízení.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost pro řádné a včasné zhotovení díla.
7. Vzhledem k souběžně probíhajícím stavebním pracím na rekonstrukci vodního díla Šance se zhotovitel zavazuje koordinovat plnění dle této smlouvy se zhotovitelem, poddodavateli a dodavateli souvisejících prací a služeb v rámci stavby „VD Šance – převedení extrémních povodní“ až do doby řádného dokončení díla.
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jeho nabídka ze dne 30.5.2018 je úplná, navržené materiály a technologie jsou vhodné a certifikované pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dodávku a montáž tak, aby řádně sloužila účelu, ke kterému je určena.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení.

**II. Místo plnění**

Místem plnění je nová provozní budova vodního díla Šance v k.ú. Staré Hamry 1, obec Staré Hamry. Dopravu všech zařízení do tohoto místa plnění zajistí zhotovitel sám a náklady na dopravu má zahrnuty v ceně díla.

**III. Doba plnění**

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy neprodleně (max. do 3 kalendářních dnů) po předání staveniště. Objednatel předá staveniště nejpozději do termínu zahájení díla dle následujícího bodu.
2. Termín **zahájení díla je 1.8.2018**. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, řádně dokončit a protokolárně předat objednateli v následujících termínech:
	1. **do 14.9.2018** části předmětu zakázky A-1 Atypické interiérové prvky (mimo vybaveni infocentra, tj. prvky A1 až A7, A31), O-1 Ostatní a T-1 Typové interiérové prvky (mimo vybavení infocentra, tj. prvky T1 v počtu 35 ks, T2, T7 a T8)
	2. **do 30.11.2018** zbývající části zakázky, tj. A-1 Atypické interiérové prvky (A1-A7, A31), B-1 Typové exteriérové prvky (B1 až B7), E-1 Koncové elektro prvky (E4, E5, E7, E9), T-1 Typové interiérové prvky (T1 v počtu 35 ks, T2, T7 a T8)
3. Lhůta pro ukončení a předání hotového díla může být dohodou smluvních stran upravena s ohledem na postup stavebních prací v rámci stavby „VD Šance – převedení extrémních povodní“, a pokud dojde k přerušení prací vyšší mocí.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na dodávce a montáži i před sjednaným termínem ukončení a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

**IV. Dodání díla a jeho převzetí**

1. Podmínkou dokončení díla je prokázání realizace díla dle projektové dokumentace.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím, včetně všech potřebných dokladů, zejména technickou dokumentaci dodaných zařízení, projekt skutečného provedení díla, prohlášení o shodě dodaných výrobků, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách a o zaškolení obsluhy. Za protokolární předání a převzetí se považuje potvrzení předávacího protokolu oběma smluvními stranami v termínech dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. Objednatel není povinen převzít dílo v případě výskytu jakýchkoliv vad. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami, uvede tuto skutečnost do předávacího protokolu spolu s termínem pro odstranění vady, který je pro zhotovitele závazný.
4. Zhotovitel oznámí bez zbytečného odkladu objednateli dokončení díla a vyzve jej k převzetí díla. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít do **5 dnů** od oznámení dokončení díla.

**V. Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran, dle nabídky zhotovitele ze dne 30.5.2018 s podrobnou specifikací zařízení a služeb, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Celková a nejvýše přípustná cena je ve výši:

 **Cena bez DPH 1 206 266,- Kč**

 **DPH** 253 316**,- Kč**

 **Cena vč. DPH** 1 459 582**,- Kč**

1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena z jednotkových cen z nabídky zhotovitele (oceněný položkový rozpočet).
2. Celková cena může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to v případě, že po uzavření této smlouvy dojde ke změně sazby DPH.
3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
4. K ceně díla bude dopočtena DPH dle právních předpisů platných v době fakturace.
5. Cena díla je sjednána jako pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů, popř. snížení nákladů (méněpráce). Tato záležitost bude odsouhlasena smluvními stranami a promítnuta do písemného dodatku k této smlouvě.

**VI. Platební podmínky**

1. Právo na zaplacení dohodnuté ceny vzniká zhotoviteli řádným splněním jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel uhradí sjednanou cenu za dílo po řádném předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu ve lhůtě splatnosti stanovené v odst. 4. tohoto článku smlouvy.
3. Cena za dílo bude uhrazena na základě měsíčních daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem na základě soupisů skutečně provedených dodávek a prací v příslušném měsíci. Výměry a jednotkové ceny budou objednatelem odsouhlaseny podle nabídkového položkového rozpočtu. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených dodávek zařízení a prací, bez tohoto soupisu nebude objednatelem faktura proplacena.
4. Daňový doklad zhotovitel objednateli doručí bez zbytečného odkladu po protokolárním předání a převzetí díla se splatností do 30 dnů od doručení faktury objednateli. Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v hlavičce této smlouvy a všechny platby budou prováděny výhradně v české měně.
5. Zhotovitel je povinen objednateli doručit fakturu nejpozději v termínu do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.
6. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH ve znění pozdějších předpisů. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti obsažené ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým termínem splatnosti.
7. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
8. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

**VII. Odpovědnost za vady, záruční podmínky**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jakákoli jeho součást v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne úspěšného předání a převzetí ukončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po smluvenou záruční dobu, dílo a jakákoli jeho součást budou plně funkční, použitelné a bez jakýchkoliv vad během celé záruční doby, a že budou způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachovají smluvené vlastnosti v souladu s projektovou dokumentací.
7. Objednatel je oprávněn u zhotovitele uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v hlavičce této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
10. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vad ihned. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
11. Reklamovaná vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.
12. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady v záruční době, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž tato záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle odst. 5 tohoto článku smlouvy.

**VIII. Vlastnické právo k dílu a přechod nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
2. Nebezpečí škody na celém díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla dle článku IV. této smlouvy.

**IX. Smluvní sankce a náhrada škody**

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení a předání díla objednateli dle odst. 2 čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH uvedené v odst. 1 čl. V. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Prodlení zhotovitele proti termínu dokončení a předání díla objednateli dle odst. 2 čl. III. této smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu pro odstranění vady zjištěné při předání díla dle odst. 3 čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu pro odstranění vady v rámci záruční doby dle odst. 11 čl. VII. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu splatnosti, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši stanovené aktuálním nařízením vlády.
6. Pro případ porušení ujednání uvedeného v odst. 4. čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla bez DPH uvedené v odst. 1 čl. V. této smlouvy.
7. V případě neoprávněné změny poddodavatele podle odst. 6 a 7 čl. XI. této smlouvy bude zhotovitelem hrazena smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.
8. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.

**X. Odstoupení od Smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů definovaných zákonem, a jestliže:
2. zhotovitel bude v prodlení s termínem plnění dle článku III. odst. 2 této smlouvy o dobu delší než 30 dní za předpokladu, že důvod prodlení byl prokazatelně na straně zhotovitele a k nápravě nedošlo ani po písemném upozornění ze strany objednatele; nebo
3. bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele; nebo
4. zhotovitel neprovádí předmět této smlouvy dohodnutým způsobem a tento postup vede zjevně k vadnému plnění; nebo
5. zhotovitel porušil povinnost mít sjednáno pojištění podle odst. 1 článku XI. této smlouvy.
6. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů definovaných zákonem, a jestliže:
	1. objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost potřebnou k provedení díla a k nápravě nedošlo ani po písemném upozornění ze strany zhotovitele; nebo
	2. objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle této smlouvy po dobu delší než 30 dní; nebo
	3. bude rozhodnuto o úpadku objednatele.
7. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti nahradit druhé smluvní straně vzniklou škodu, jakož i smluvní pokutu dle této smlouvy.
8. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo na poslední adresu uvedenou v obchodním rejstříku.
9. Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany inventarizaci dosud provedených dodávek a prací, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis. Nejsou-li vady zhotovitelem odstraněny v určené přiměřené lhůtě, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
10. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na zaplacení prokazatelně vynaložených nákladů v prokázané výši, to však pouze tehdy, že je dosavadní předaná část díla pro objednatele využitelná.

**XI. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností vč. možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše **2 mil. Kč** až do skutečného termínu dokončení a předání díla objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
2. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli technické zaškoleníobsluhy při předání díla. Technickým zaškolením se rozumí zejména seznámení s funkcí jednotlivých zařízení, upozornění na příčiny nejčastějších závad a způsobu, jak jim předcházet a seznámení se zásadami správné údržby zařízení.
4. Zhotovitel je povinen objednateli umožnit kontrolu plnění díla a na požádání objednatele poskytnout bezodkladně veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.
5. Objednatel výslovně prohlašuje, že má veškerá nutná povolení a splnil veškeré potřebné ohlašovací povinnosti, které vyplývají z příslušných právních předpisů a jiných právně zavazujících dokumentů, a které jsou nezbytné k řádnému provedení díla.
6. Pověřit prováděním části předmětu plnění poddodavatele je zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové poddodavatele definoval ve své nabídce na veřejnou zakázku malého rozsahu. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění poddodavatele jen se souhlasem objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by předmět veřejné zakázky prováděl sám.
7. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
8. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích týkajících se druhé smluvní strany, její obchodní, provozní technické či jiné činnosti, které získají na základě a/nebo v souvislosti s ní. Pro případ porušení závazku zachování mlčenlivosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto závazku mlčenlivosti. Tímto však nezaniká jakékoliv smluvní straně právo na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením tohoto závazku.
9. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
11. Smluvní strany pro účely této smlouvy vylučují použití § 2609 občanského zákoníku.

**XII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat výhradně formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této smlouvy byla práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy a vylučují tak aplikaci ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Právní vztahy mezi účastníky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
6. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně.
7. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, smírnou cestou. Není-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, smluvní strany se dohodly, že se spor bude řešit pomocí obecných soudů ČR. Místně příslušným bude obecný soud dle sídla objednatele.
8. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení.
10. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují na smlouvě své vlastnoruční podpisy.
11. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy objednatel zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
14. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv objednatel do 30 dnů od jejího uzavření.

V Ostravě dne 27.6.2018 Ve Frýdku-Místku dne 29.6.2018

Objednatel Zhotovitel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_