D O D A T E K    Č. 1

ke Smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. zák. č. 89 / 2012 Sb.

čís. B-08-102-701/SoD-01

ze dne 11.04.2018

AD1.    Smluvní strany

## Objednatel :

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka č. 11

Sídlo společnosti: U zoologické zahrady 46, 63500 Brno

tel.: 546 432 315, fax: 546 210 000, e-mail: hovorka@zoobrno.cz

IČO: 00101451 		DIČ: CZ00101451

Zastoupená MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D., ředitelem

Oprávněn jednat ve smluvních záležitostech: MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.

Oprávněn jednat v technických záležitostech: Ing. Hana Václavková

(dále jen „objednatel“)

## Zhotovitel:

Arch. Design, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 43305

Sídlo společnosti: 	Sochorova 3178/23, 616 00  Brno

tel.:541 420 911, fax: 541 420 913, e-mail: archdesign@archdesign.cz

IČO: 25764314		DIČ: CZ25764314

Zastoupená Ing. Ivem Kovalíkem, jednatelem

Oprávněn jednat ve smluvních záležitostech: Ing. Ivo Kovalík, Ing. Jan Mušálek

Oprávněn jednat v technických záležitostech: Akad. arch. Jana Háyeková, Ing. Jakub Kapsa,

Ing. arch. Radoslav Novotný

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo č. B-08-102-701/SoD-01 ze dne 11.4.2018 pro akci  „ZOO BRNO – vstupní areál Kníničky – dopracování STUDIE“

V návaznosti na paralelně zpracovávanou studii „ZOO BRNO – Studie proveditelnosti pro investiční záměry při ulici Ondrova“ a její případný dopad do čistopisu řešené studie vstupního areálu rozhodl objednatel o přerušení prací na studii v rozpracovanosti. Pokračovat v práci bude zhotovitel na výzvu objednatele.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že upravují ustanovení čl. 4 a čl. 6 Smlouvy o dílo č. B-08-102-701/SoD-01 ze dne 11.4.2018, resp. je zrušují a nahrazují novými ustanoveními takto (změna označena tučně):

AD. 4  Čas plnění

4.1	Jednotlivé části díla dle čl. 2 této smlouvy budou dodány a plněny dle časového harmonogramu:

Předání STUDIE	 - rozpracovanost	do 6 týdnů  ode dne uzavření této smlouvy a předání podkladů

Předání STUDIE	 - čistopis		do 2 týdnů  od výzvy objednatele

(předpoklad výzvy v den odevzdání studie „Ondrova“)

4.2	Termíny odevzdání jednotlivých stupňů, resp. částí PD jsou podmíněny splněním sjednané součinnosti ze strany objednatele podle čl. 3 této smlouvy.

4.3	Předání každé části díla, jak je uvedeno v jednotlivých pododstavcích odstavce 2.1 článku 2 této smlouvy, bude provedeno formou protokolu, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem.

AD. 6 Způsob úhrady

## 6.1	Příslušná část sjednané ceny bude objednatelem uhrazena bankovním převodem na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktury“) vystavené zhotovitelem za předpokladu splnění podmínek uvedených níže. Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Pokud Zhotovitel uvede na faktuře datum splatnosti dřívější, nebude toto považováno za chybný údaj ve faktuře, který by opravňoval Objednatele k nepřijetí faktury. Smluvní strany budou na fakturu nahlížet tak, jako by toto datum vůbec neobsahovala a pro stanovení data splatnosti je relevantní pouze lhůta sjednaná v této Smlouvě a datum doručení faktury Objednateli.

## 6.2	Zhotoviteli vzniká právo na úhradu ceny díla v následujících termínech:

6.2.1	Předáním díla dle čl. 2.1.1 v rozpracovanosti vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši 90% z ceny dle čl. 5.2.1 této smlouvy.

6.2.2	Předáním díla dle čl. 2.1.1 v čistopise vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši 10% z ceny dle čl. 5.2.1 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. B-08-102-701/SoD-01zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění dodatku, když dodatek k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv. Objednatel se zavazuje  zaslat  bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku  nebo zprávu, že dodatek uveřejněn nebyl včetně důvodu jeho neuveřejnění. Nebude-li tento dodatek uveřejněn v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jeho uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, dodatek se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, a to na výzvy kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění  dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, smluvní strany se  zavazují  na výzvu kterékoli z nich přistoupit  k narovnání smluvních vztahů tak, aby   narovnáním dosáhly  shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.

Za zhotovitele: 	Za objednatele:

V Brně dne: ……………………..	V ………………… dne:…………..

--------------------------------------------	--------------------------------------------

Ing. Ivo Kovalík	MVDr. Martin Hovorka, Ph.D

jednatel společnosti	ředitel