SMLOUVA O DÍLO

na akci: "DOSTAVBA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ V OLOMOUCI, KOSMONAUTŮ 4"

zpracování architektonické studie

1. Účastníci smlouvy

Objednatel:

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Sídlo: tř. Kosmonautů 881/4, 779 00 Olomouc

Zastoupen: Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy

IČ: 00844071

DIČ: CZ00844071

Bankovní spojení: x x x x x x x x x

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

dále jen objednatel.

Zhotovitel:

Ing. arch. Petr Svoboda

Sídlo: Táboritů 44, 77200 Olomouc

Sídlo kanceláře: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Petrem Svobodou

ve věcech technických: Ing. arch. Petrem Svobodou, generálním projektantem

IČ: 87791277

DIČ: CZ8305243870

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen zhotovitel.

2. Předmět díla

Předmětem díla je vypracování architektonické studie Dostavba střední školy pro sluchově postižené v Olomouci, Kosmonautů 4.

Odhad obestavěného prostoru dostavby činí cca 5400 m3.

Předběžný hrubý odhad investičních nákladů navrhované dostavby činí: 27 mil Kč bez DPH (odhad investičních nákladů obsahuje uvažované rezervy a rozšíření školy o 2 třídy a s tím související prostory).

Dílo včetně jeho jednotlivých částí bude vypracováno ve 2 variantách v rozsahu dle níže uvedené tabulky dle zadání upřesněného na jednáních a následně provedených zápisech.

Poznámka: zhotovitel a objednatel se dohodli, že v průběhu práce na architektonické studii ve více variantách může vzniknout situace, kdy jedna finální varianta se prokáže jako jasně vítězná. V tomto případě bude do finální podoby dopracována pouze tato a ostatní varianty budou prezentovány pouze v koncepčních skicách a perspektivách.

Tab 1.1

| Stupeň PD | Projekční práce | Částka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS | výkres situace | 186.000,- Kč |  |  |
|  | Půdorysy všech podlaží |  |  |  |
|  | podélný a příčný řez nebo řezy |  |  |  |
|  | Pohledy na všechny fasády |  |  |  |
|  | 3D perspektiva (vizualizace) min 4ks |  |  |  |
|  | průvodní zpráva |  |  |  |
|  | předjednání návrhu s dotčenými orgány a SÚ. Bude se jednat o takové orgány a jejich předběžná vyjádření, která budou ověřovat realizovatelnost záměru v dílčích otázkách i jako celku aby bylo možno následně bezproblémově navázat projekcí dalších stupňů PD, aniž by koncept objektu musel doznat zásadních změn. |  |  |  |
| Celkem (neplátce DPH) |  |  | 186.000,- Kč |  |

Předmět díla nezahrnuje práce a výkony:

- předmětem díla a této smlouvy není žádný další stupeň dokumentace (např. dokumentace pro územní a stavební řízení, provedení stavby, dílenské výkresy, dokumentace skutečného provedení aj.), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

- případné požadavky objednatele vznesené v průběhu projektových a inženýrských činností, které budou nad rámec Tabulky 1.1, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

- správní a jiné poplatky (SÚ,...), zabezpečení majetkoprávní agendy,

- v ceně není obsaženo případné zaměření stávajícího stavu objektů a areálu, IGP a jiné průzkumy. Tyto dokumenty je možno vyhotovit již během práce na architektonické studii a může nastat situace, kdy některý ze zmíněných dokumentů bude přímo nutné vyhotovit pro dokončení architektonické studie.

Dokumentace ve stupni AS bude předána objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a elektronicky ve formátu DWG a  tiskovém formátu PDF.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel tímto postupuje právo výkonu majetkových práv autorů k dílu nebo jeho části objednateli (tj. zhotovitel tímto uděluje objednateli licenci k užití díla), a to s účinností od předání díla objednateli a zaplacení díla zhotoviteli. Objednatel takto postoupená práva (licenci k dílu) přijímá. Objednatel bude mimo jiné oprávněn dílo užít všemi možnými způsoby jeho užití a v nejširším možném rozsahu, v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, v celku nebo v jeho části, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, upravovat ho či jinak měnit, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, rozmnožovat ho, zpřístupňovat ho třetím osobám, a to bez místního a časového omezení. Zhotovitel prohlašuje a odpovídá objednateli za to, že autoři díla udělují zhotoviteli souhlas s tímto postoupením práva výkonu majetkových práv autorů k dílu (licenci k dílu) objednateli. Strany prohlašují, že cena postoupení práva výkonu majetkových práv autorů k dílu (poskytnutí licence k dílu) – je bezúplatná.

3. Místo a doba provedení díla (všechny termíny od podepsání SoD)

Zhotovitel se zavazuje odevzdat architektonickou studii maximálně do 12 týdnů od podpisu této smlouvy o dílo.

Pro případ, že dojde v průběhu platnosti této smlouvy k nutnosti změnit rozsah touto smlouvou sjednaného předmětu smlouvy o dílo nebo jeho zadání, zavazují se smluvní strany k zahájení změnového řízení a na jeho základě ke změně sjednaných termínů. Dohodnuté změny budou přesně specifikovány a budou před zahájením provádění těchto prací písemně odsouhlaseny objednatelem.

4. Spolupráce objednatele

Objednatel bude účinně spolupracovat se zhotovitelem při plnění předmětu smlouvy o dílo.

V případě, že dojde k prokazatelnému prodlení	s plněním dohodnutých dílčích termínů na straně objednatele, prodlužují 	se termíny plnění zhotovitele o dobu prodlení.

5. Cena díla

Cena díla je smluvními stranami sjednána jako celková ve výši: 186.000,- Kč. K ceně nebude účtováno DPH.

Pro případ, že dojde v průběhu platnosti této smlouvy k nutnosti změnit rozsah touto smlouvou sjednaného předmětu smlouvy o dílo nebo jeho zadání, zavazují se smluvní strany k zahájení změnového řízení a na jeho základě ke změně sjednané ceny.

Dohodnuté změny budou přesně 	specifikovány a oceněny a budou před zahájením provádění těchto prací písemně odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené dílo cenu sjednanou touto smlouvou.

6. Platební podmínky

Cena díla bude uhrazena (za předpokladu plnění zhotovitelem) dle níže uvedené tabulky v termínu od podepsání SoD:

| Datum | Předpoklad plnění (stav projektu) | Platba | Částka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 týdnů | Podepsání SoD | 1. platba | 30.000,- Kč |  |
| 12 týdnů | Odevzdání AS | 2. platba | 156.000,- Kč |  |
| Celkem |  |  |  | 186.000,- Kč |

K uvedené ceně nebude účtováno DPH.

V těchto termínech bude vystavena faktura. Lhůta splatnosti vystavených faktur je 14 dnů

ode dne doručení faktury.

Faktury budou doručovány na adresu objednatele a budou mít náležitosti daňových dokladů.

7. Smluvní pokuty

Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu, sjednává se smluvní pokuta na straně zhotovitele ve výši 0,05% ze sjednané částky za každý den prodlení.

Pro případ prodlení objednatele s placením faktur zhotovitele, sjednává se smluvní pokuta z prodlení ve výši 0,05% ze sjednané částky za každý den prodlení do zaplacení, přičemž při prodlení objednatele se zaplacením pohledávek zhotovitele, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit až do zaplacení všech splatných pohledávek. O dobu prodlení objednatele se zaplacením pohledávek zhotovitele, se automaticky prodlužují dílčí smluvní termíny předávání díla.

8. Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) bude zhotovený v souladu se závaznými technickými normami a předpisy 	a v souladu s platnými zákony.

Pro vyloučení pochybností se strany výslovně dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadami v dokumentaci (díle).

Náhrada škod vzniklých objednateli na základě vadného plnění zhotovitele se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

9. Závěrečná ustanovení

Smlouva o dílo je sepsána ve dvou vyhotoveních, každém s platností originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom.

Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou podepsány v záhlaví uvedenými účastníky.

Účastníci smlouvy o dílo po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Olomouci, 28. 6. 2018 |  | V Olomouci, |
| --- | --- | --- |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ing. arch. Petr Svoboda |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mgr. Martina Michalíková |
| generální projektant (zhotovitel) |  | ředitelka školy (objednatel) |