dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 30. 6. 2016

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

| OBJEDNATEL: Zapsaný v obchodním rejstříku u: | ### Armádní Servisní, příspěvková organizace Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342 |
| --- | --- |
| Jejímž jménem jedná: | Ing. Martin Lehký – ředitel |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 |
| IČ: DIČ: | 60460580 CZ60460580 |
| Tel.: Fax: | 973 204 090 973 204 092 |
| ID datové schránky: Odpovědní zástupci pro jednání: | dugmkm6 |
| - jednat ve věcech smluvních: | Ing. Martin Lehký, tel.:973 204 091,0 fax 973 204 092 |
| - jednat ve věcech technických: (dále jen „objednatel“) | Ing. Roman Pščolka, tel.: 602 106 091, e-mail: roman.pscolka@as-po.cz Ing. Tomáš Jech, tel.: 602 280 919, e-mail: tomas.jech@as-po.cz |
| ZHOTOVITEL: Zapsaný v obchodním rejstříku u: | NEPRO stavební a.s. Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2399 |
| Zastoupený: | Tomáš Šroubek, předseda představenstva a.s. |
| Sídlo: | ### Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří |
| IČ, DIČ: | 27342093, CZ27342093 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: Odpovědní zástupci pro jednání: - jednat ve věcech smluvních: - jednat ve věcech technických: | Komerční Banka a.s., 43-1032330287/0100 waipw59 Tomáš Šroubek, Kamil Neufuss, Ing. Martin Šroubek Ing. Michal Baranijak |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

Smluvní strany se z důvodu naskytnutých víceprací dohodly, v souladu s čl. XII. (Závěrečná ustanovení) odst. 12.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Zateplení objektu VUZ Kbely“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 30.6.2016. Tímto Dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

- Článek II. Termín a místo plnění se mění takto:

Termín zahájení plnění: 		ihned po podpisu SoD

Termín ukončení: 			do 16.12.2016

Místo plnění: Vojenské ubytovací zařízení Kbely, Hůlková 305, 190 00, Praha 9 - Kbely

- Článek III. Cena díla se mění takto:

Cena za předmět díle bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává se z těchto částí:

Cena dle SoD bez DPH:	3 859 432,08 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	255 450,19 Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	4 114 882,27 Kč

slovy: „čtyřimilionyjednostočtrnácttisícosmsetosmdesátdvakorunčeských, 27/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

- Smlouva o dílo se doplňuje o Přílohu č. 3 – Změnové listy č. 1 (10 listů) a Přílohu č. 4 – Změnové listy č. 2 (6 listů)

V Praze dne:						V Klášterci nad Ohří dne:

__________________________________	              _______________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace		                 NEPRO stavební a.s.

Ing. Martin Lehký					         Tomáš Šroubek

ředitel					              předseda představenstva