# SMLOUVA O DÍLO č.718

Uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

# Rekonstrukce povlakové krytiny střechy bez zateplení + oprava

# komínových hlav

# bytový dům Štefánikova 1498, Zlín

1. SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:  vlastníci domů č.p.1498, ulice Štefánikova, Zlín

v zastoupení: Správa domů Zlín,spol.s r.o.

Zarámí 4077

761 45  Zlín

IČO : 26271010

DIČ : CZ26271010

Zastoupena:  Marušáková Pavla

Za vlastníky domu :

1.2.    Zhotovitel:  IZOPO spol. s r.o.

### Chmelnická 445

761 36 Zlín

tel/fax 577584237,604536745

IČO: 46971734

DIČ: CZ46971734

Bank.spojení: 1106709661/0100

www stránky : www.izopo.cz

e-mail : info@izopo.cz, izopo@volny.cz

Zastoupený:  Jelínek Petr – jednatel společnosti

2. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Rekonstrukce povlakové krytiny střechy bez zateplení o ploše cca 160m2

+ oprava komínových hlav dle rozpisu.

3. ROZPOČET

- stržení stáv.znehodnocené krytiny Optifol  160m2/25,-    4 000,-

- dod.a montáž samolepícího asfalt.pásu typu

Glastek Sticker na bednění                 160m2/200,-  32 000,-

- dod.a montáž okapnice z Pz plechu           60bm/160,-   9 600,-

- dod.a montáž-natavení modifikovaného

asfalt.pásu tl.4,2mm s břidličným posypem

šedé barvy                                 160m2/245,-  39 200,-

- oprava komínové hlavy 110/45cm vč.potažení

fasádní omítkovinou vyztuženou perlinkou     5ks/4900,- 24 500,-

- dod.a montáž přítlačných lišt kolem komínových

hlav z barveného Pz plechu                  18bm/150,-   2 700,-

- odvoz a uložení vybour.hmot na skládku       3m3/2500,-  7 500,-

- přesun hmot - auto,ručně                    5%/119500,-  5 975,-

Celkem bez DPH                                           125 475,-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. CENA DODÁVKY

Smluvní strany se dohodly, že dodávka bude oceněna cenou:

- základ daně              125 475,-  Kč

- DPH 15%            přenesená daňová povinnost

CENA CELKEM                125 475,-  Kč

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poznámka : V případě, že po stržení Optifolu bude zjištěno

znehodnocené bednění (shnilé, propadlé) bude každý m2

fakturován jako vícepráce v částce 400,- Kč/m2 + DPH +

k tomu odpovídající odvoz a uložení vybouraných hmot na

skládku v částce 2500,- Kč/1m3 + DPH. Skutečné m2

vyměněného bednění si spolu dodavatel a odběratel

odsouhlasí.

V případě dalších víceprací (vytření rýn ATS tmelem,

klempířské práce atd.) budou předem odsouhlaseny

objednatelem.

5. FAKTURACE

Stavební práce nebudou hrazeny zálohově.

Konečná faktura bude vystavena po předání stav.prací a bude splatná

minimálně do 7 dnů ode dne doručení faktury.

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po

odeslání. Dnem uhrazení faktury se rozumí den, kdy byla příslušná

částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele popř.den

hotovostní platby do rukou zhotovitele. Při bankovním převodu je

dokladem o úhradě bankou potvrzený výpis z účtu objednatele.

6. ČAS PLNĚNÍ

6.1 Smluvní strany se dohodly, že požadované práce budou provedeny

v následujícím termínu:

## Termín realizace : červenec-září 2018 dle dohody a počasí vhodného

## pro pokrývačské práce

V případě nepříznivého počasí bude termín po vzájemné dohodě posunut.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

7.1 Vlastnické  právo k  zhotovované věci přechází na objednatele úplným

zaplacením ceny díla.

7.2 Nebezpečí škody na ní přecházejí na objednatele dnem předání a

převzetí díla, uvedených v zápise o úspěšném předání a převzetí.

8. ZÁVAZKY OBJEDNATELE,PODMIŇUJÍCÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

8.1 Objednatel je povinen odevzdat zhotoviteli staveniště způsobilé k

provedení sjednaného díla nejpozději do dne zahájení.

8.2 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení v případě,

dojde-li ke změně rozsahu prací, nebo nelze-li v pracích pokračovat

z důvodů uvedených v této smlouvě.

8.3 Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací nebude rušen

zásahy třetích osob.

8.4 Objednatel je povinen zajistit pro zhotovitele přípojku el.proudu

220V.

8.5 Objednatel zajistí průchod zaměstnanců a průjezd vozidel zhotovitele

prostorami objednatele k místu provádění prací vč. zaparkování, podle

potřeby i ve dnech pracovního volna.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1 Po ukončení zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k provedení

předání díla a převzetí díla v místě plnění, Ve výzvě navrhne termín,

který nesmí být kratší než 5 dní od doručení výzvy. Pokud nebude moci

objednatel z vážných důvodů tento termín akceptovat, je povinen do

3 dnů od doručení této výzvy tuto skutečnost oznámit zhotoviteli

a navrhnout nový termín, který musí být ve lhůtě kratší než 10 dnů

od ukončení díla.

Pokud tak neučiní, má se za to, že stavba byla předána bez vad a to

se všemi právními důsledky řádného předání.

9.2 Objednatel je povinen s odbornou péčí provést nebo zařídit si

prohlídku předmětu díla při jeho předání a převzetí. Zjištěné vady a

nedodělky je povinen uvést do předávacího zápisu.

9.3 O předání a převzetí dohotoveného díla provedou smluvní strany

Protokol – zápis, ve kterém budou uvedeny tyto základní  údaje :

- označení díla, identifikace objednatele a zhotovitele

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, dodatky ke smlouvě

- zahájení a dokončení prací ve smluvním díle

- prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla, příp.uvedení drobných

vad

a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojitosti s jinými nebrání

provozu díla, jakož i způsob a termíny jejich odstranění

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá)při stanovení

písemných podmínek (důvodů)

- datum předání a převzetí díla

- datum a místo sepsání zápisu

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

9.4 Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy a podepsat protokol o

předání a převzetí předmětu smlouvy i v případě zjištění drobných vad

a nedodělků, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání

provozu díla jako celku s tím, že v předmětném protokolu – zápise o

předání a převzetí prací budou stanoveny závazné termíny k jejich

odstranění.

9.5 Uvedení zástupci smluvních stran (viz čl.I této SoD) jsou zmocněni

k přejímání a předávání předmětu smlouvy.

Pokud objednatel odmítne v rozporu s touto smlouvou dílo převzít, má

se za to, že dílo bylo řádně předáno dnem odmítnutí podpisu

předávacího protokolu.

10. ZÁRUČNÍ DOBA – ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1 Zhotovitel poskytuje odběrateli na provedené práce záruku v délce

60 měsíců na překrytí střechy a 36 měsíců na komíny.

10.2 Budou-li v průběhu záruční lhůty zjištěny vady či nedostatky, jež

jsou kryté povinnostmi zhotovitele plynoucí ze smluvních záruk,

objednatel bez zbytečného odkladu předloží písemnou reklamaci

k nápravě těchto závad či nedostatků. Zhotovitel je povinen

nejpozději do 5 dnů zahájit odstraňování vad a odstranit je

v termínu dohodnutém po zjištění rozsahu vady.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Objednatel se zavazuje, že bude dbát pokynů zástupce zhotovitele

pověřeného vedením stavby a bude dohlížet na jejich dodržování u

uživatelů objektu.

11.2 Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí Občanským

zákoníkem č.89/2012 Sb. Část čtvrtá hl.II oddíl 1-4 § 2586-2635

ve věci Smlouvy o dílo.

11.3 Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou statutárních

zástupců obou stran formou číslovaného dodatku.

11.4 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost

svých jednatelských oprávnění.

11.5 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za

následek neplatnost ostatních ustanovení.

11.6 Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze

smluvních stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

11.7 Tato smlouva se stává pro obě strany závaznou dnem jejího podepsání.

Vystavuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel

a jeden zhotovitel.

Ve Zlíně dne

Za zhotovitele:                         Za objednatele:

-------------------                     ------------------------------

Petr Jelínek                             Pavla Marušáková

jednatel společnosti                     jednatel společnosti

IZOPO spol.s r.o.                        Správa domů Zlín,spol.s r.o.

-----------------------------

za vlastníka domu