Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 82/17, kterou mezi sebou uzavřely dne 2.10.2017 níže uvedené smluvní strany

Objednatel:

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace,

Se sídlem: 602 00 Brno, Zahradníkova 494/2

IČO: 00344648

DIČ: CZ00344648

Zastoupená: MUDr. Kamilou Krausovou, ředitelkou

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, číslo účtu XXXXXXXXXX

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

1.VASTO spol. s r.o.

Se sídlem: Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín

IČO: 41084900

DIČ: CZ41084900

Zastoupená: Ing. Vojtěchem Indruchem, jednatelem

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, číslo bankovního účtu: XXXXXXXXXX

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1246

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě článku II. odst. 2.3. a XI. odst. 11.1. předmětné smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se uvedená smlouva mění a doplňuje v článcích I., II. a X1. níže uvedeným způsobem:

I.

Předmět dodatku

l. V článku I. s názvem Předmět smlouvy, obecná ustanovení

V bodu 1.1. se v odstavci Vymezení a specifikace díla doplňuje o ZL č. 02 na

-	navýšení výměry způsobené jinou hloubkou základových konstrukcí,

-	vybourání bloků betonu a nálitků u základových pasů,

-	navýšení výměry stěrek – skladba S2 a S3 u anglických dvorků, které byly založeny hlouběji, než předpokládala PD,

-	na základě požadavku TSB došlo k výměně jejich kabelů v celé délce,

-	obnovení zazděných okének v místnosti 115 a 123,

-	demontáž a montáž stávajících otopných těles při sanačních pracích.

Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky, tj. Cenové nabídky dle Položkového rozpočtu k ZL č. 02, která je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla a k zajištění jeho kompletní funkčnosti.

2. V článku II. s názvem Cena

V bodu 2.1., se za poslední větu doplňuje následující text: Za provedení kompletního díla specifikovaného ve ZL č. 02, uvedeného v článku I. tohoto dodatku, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu, která je uvedena v Cenové nabídce - příloha č. 1, a to ve výši 429 813,44 Kč bez DPH.

| Cena dle SOD - bez DPH | 5 960 920,51 Kč |
| --- | --- |
| Cena dle dodatku č.1 - bez DPH | 217 256,04 Kč |
| Celková cena včetně dodatku č.1 - bez DPH | 6 178 176,55 Kč |
| Cena dle dodatku č.2 - bez DPH | 429 813,44 Kč |
| Celková cena včetně dodatku č.2 - bez DPH | 6 607 989,99 Kč |
| DPH | 1 387 677,90 Kč |
| Celková cena včetně dodatku - s DPH | 7 995 667,89 Kč |

Cena slovy včetně DPH:

Sedmmiliónůdevětsetdevadesátpěttisícšestsetšedesátsedmkorunčeských.

3. V článku XI. s názvem Závěrečná ujednání

V bodu 11.12. se doplňuje:

č.6	Oznámení změny a Změnový list ZL č. 02 včetně položkového rozpočtu

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají i nadále v platnosti. Smluvní strany shodně prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem se seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nevýhodných podmínek a je nedílnou součástí původní smlouvy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, je sepsán a vyhotoven ve 2 vzájemně souhlasných prvopisech, majících platnost originálu a po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Cenová nabídka - příloha č. 1 – Oznámení změny, změnový list ZL č. 02 včetně položkového rozpočtu.

V Brně dne ……………………….	Ve Vsetíně dne ………………………..

za   objednatele:                                                               za  zhotovitele:

MUDr. Kamila Krausová, ředitelka	Ing. Vojtěch Indruch, jednatel společnosti

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,	1.VASTO spol. s r.o.

příspěvková organizace