#### Smlouva o dílo č. 18026SM

uzavřená mezi/

I.

# Smluvní strany

Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků, Praha 7

jako objednatel

a

2.   ESPRIT s.r.o.

jako zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy, dle které se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení.

II.

Údaje o stavbě

Název: „Odhlučnění školní jídelny“

Akustické podhledy

III.

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést pro objednatele dodávku a montáž minerálních akustických podhledů Eurocoustic v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele č. SMa1803013 ze dne 1.3.2018, která je nedílnou součástí této SOD.

IV.

Čas plnění

Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v těchto termínech

- Zahájení montáže: 23.7.2018

- Ukončení prací: 3.8.2018

Termín dokončení díla bude prodloužen o čas prodlení v těchto případech:

- Dojde ke změnám v rozsahu a druhu prováděných prací

- Nebude zajištěna stavební připravenost ze strany objednatele pro montáž podhledů

- Dojde k narušení díla jinými nepředvídatelnými vlivy

V.

Cena díla

- Objednatel se zavazuje za provedení díla specifikovaném v článku III. – Předmět plnění této smlouvy, zaplatit zhotoviteli pevnou cenu ve výši:

Základní cena bez DPH						156.200,- Kč

DPH 21%								32.802,-Kč

Celkem s DPH 21%						189.002,-Kč

- Úprava smluvní ceny je možná:

- Při změně druhu, rozsahu a způsobu prováděných prací, technologických postupů vyžádaných objednatelem

- Změny podmínek při provádění, tj. zejména nepředpokládané omezování zhotovitele v rozvíjení pracovního procesu, ať již ze strany objednatele nebo uplatněním práv třetí osoby, která nebyla zhotoviteli známa, a nemohl ji vzhledem ke své odbornosti předpokládat.

VI.

Provedení díla

- Zhotovitel splní svoji povinnost provedením díla dle této smlouvy a jeho předáním objednateli. Objednatel se zavazuje převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. Vady a nedodělky budou odstraněny v termínech určených v zápisu o předání a převzetí díla.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a nebo neumožňují jeho realizaci dle nabídky, je zhotovitel povinen toto oznámit neprodleně objednateli a navrhnout změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. O dobu přerušení prací se posouvá termín dokončení díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě, na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit. V tomto případě má zhotovitel nárok na proplacení ceny za část díla, která byla provedena do doby, než překážky zjistil.

- Objednatel odpovídá za to, že průběh prací nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

- Při převzetí díla předá zhotovitel objednateli atesty na použité materiály.

- Záruční lhůta je 36 měsíců od předání díla.

VII.

Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění

## Zhotovitel odpovídá za seznámení a dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení při přípravě a realizaci díla dle rozsahu této smlouvy ve smyslu vyhl. ČUBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. a předpisů navazujících, vyhl. ČUBP a ČBÚ č.110/1975 Sb. ve znění vyhl. č. 274/90 o evid. a registraci prac. úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch techn. zařízení a dále předpisů protipožární ochrany u svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů.

## Zhotovitel je oprávněn provádět elektroinstalační práce a zajistí připojení svítidel odpovídajícím způsobem.

VIII.

Smluvní pokuty

## V případě prodlení objednatele s placením faktury za provedené dílo uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z nezaplacené částky za každý den  prodlení.

## V případě nesplnění  i dílčích termínů předání díla dle čl. IV.1 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu  ve výši 0,5% z celkové ceny díla za  každý den  prodlení.

IX.

Financování a placení díla

## Objednatel prohlašuje, že financování díla je zajištěno.

- Konečná úhrada díla bude provedena po dokončení prací a předání díla objednateli na základě soupisu provedených prací a předávacího protokolu podepsaných objednatelem. Splatnost faktury byla stanovena na 30 dnů od data převzetí faktury objednatelem.

## Datem splatnosti se rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele.

X.

Zánik závazku

## Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl ve smlouvě skutečnosti, o kterých v době podpisu smlouvy prokazatelně věděl, že jsou nepravdivé. Ze stejného důvodu může odstoupit od smlouvy i zhotovitel (v případě uvedení nepravdivých údajů ze strany objednatele).

## Zhotovitel může odstoupit od smlouvy také v případě, kdy objednatel neplní podstatné podmínky smlouvy, zejména platební povinnosti, byl na tuto skutečnost písemně upozorněn a nesjednal nápravu. Zhotovitel má nárok, v uvedených případech, na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů v plné výši.

## Smlouva zaniká dnem doručení důvodného dopisu druhé smluvní straně (zanikají všechna práva a povinnosti, vyplívající ze smlouvy, nezaniká však nárok na finanční vyrovnání mezi stranami).

XI.

Pracoviště a zařízení staveniště

## Pracoviště

## Objednatel bezplatně odevzdá zhotoviteli pracoviště ve stavu, který je způsobilý k provádění díla, prosté všech právních a faktických vad nejpozději v den požadovaného termínu zahájení prací.

## Stavební připravenost:

## Součinnost s instalacemi – zajišťuje objednatel

## Temperance objektu na min. 10°C

## Zařízení staveniště

## Objednatel, při přejímce pracoviště, zhotoviteli bezplatně odevzdá:

## Odběrná místa el. energie

## Objednatel umožní zhotoviteli přístup k soc. zařízení

XII.

Osoby zmocněné jednat za smluvní strany

## Za objednatele:

## ve všech věcech smluvních: paní Mgr. Jarmila Macečková, ředitelka školy

a paní Jana Rybová, hospodářka školy

## ve věcech technických: p.Komínek, školník

## Za zhotovitele:

## ve všech věcech smluvních: Ing. Miroslav Šiška, jednatel společnosti

## ve věci odevzdání díla a fakturaci: Radek Řehák 731 147 105

## ve věci provádění díla: Radek Řehák 731 147 105

XIII.

### Závěrečná ustanovení

- Účastníci smlouvy zvolili na posuzování závazkových vztahů této smlouvy jako rozhodné

právo Česká republiky.

- Tato smlouva se řídí ustanovením o kupní smlouvě dle Obchodního zákoníku.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a

podepsanými oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po

jednom vyhotovení.

V Praze dne: 9. 7. 2018

Za objednatele:                                                                     Za zhotovitele:

……………………………………….…                                 ………………………………………….                          Mgr. Jarmila Macečková, ředitelka	                                              Ing. Miroslav Šiška, jednatel

Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků	       ESPRIT, s.r.o.