- DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

- dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřené mezi

Městská bytová správa, spol. s r.o.

Se sídlem: 	Hodonín, 695 01 Rodinova 691/4

Zastoupená: 	Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou

IČ:                   63489953

DIČ:		CZ699001303

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 21697

dále i jen „objednatel“

a

SBD, spol. s r.o.

Zastoupená jednatelem:  Pavol Dvorský

Sídlo: U Elektrárny 3030/1, Hodonín 695 01

IČ: 26967731,

DIČ: CZ26967731

Bankovní spojení:

Telefon, fax

e-mail:

společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 48767

dále i jen „zhotovitel“

Smluvní strany výše uvedené uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 012018

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v platném znění

I.

Shodné prohlášení smluvních stran.

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely dne 21.5.2018 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených předmětnou smlouvou pro objednatele dílo: „Oprava fasády budovy parní předávací stanice nacházející se na pozemku parcelní číslo st. 5259/1, Hodonín“, a to ve sjednaném termínu dle čl. II. odst. 1 předmětné smlouvy, kdy termín byl stanoven takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo  v tomto sjednaném termínu:

zahájení: 20.5.2018

dokončení: 20.6.2018“

II.

Obsah dodatku ke smlouvě

1. Smluvní strany si tímto dodatkem sjednávají změnu termínu dokončení předmětného díla, kdy nově termín dokončení předmětného díla je stanoven takto:

dokončení: 11.10.2018.

2. Všechna ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

III.

Zveřejnění v registru smluv

Tento dodatek podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 	podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv) v platném znění zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě náleží každé smluvní straně.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a svými podpisy stvrzují, že vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli a že nebyl uzavřen v tísni, ani  za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.

V Hodoníně dne: 19.6.2018				V Hodoníně dne : 19.6.2018

………………………………….. 		…………………………………..

za    objednatele	                  za   zhotovitele