**Harmonogram prací ZŠ FR. Plamínkové:**

**Podpis SOD 4. 7. 2018**

**Zahájení výroby 9. 7. 2018 – 5. 8. 2018**

**Zahájení montáže 2np 6. 8. 2018 – 15. 8. 2018**

**Zahájení montáže 1np 16. 8. 2018 -25. 8. 2018**

**Dokončovací a úklidové práce 25. 8. 2018 - 10. 9. 2018**