SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 536 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, a dohoda o ceně ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. v platném znění, na dodávku díla:

„údržba cyklostezek regionu orlicko - třebovsko“.

číslo smlouvy objednatele	: 03/2013		číslo smlouvy zhotovitele	:

### I. 	SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název a adresa:			Region Orlicko Třebovsko

Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zastoupený:			Petrem Tomáškem, předsedou svazku

IČ:				70939659

DIČ:			objednatel není plátcem DPH

Bankovní spojení:			KB a.s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu:			86-141270207/0100

dále jen Objednatel nebo ROT

Svazek obcí byl zaregistrován Okresním úřadem v Ústí nad Orlicí dne 5.10.2001 a je veden v Registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje.

a

2. Zhotovitel:

Název a adresa:				Technické služby Letohrad s.r.o.

Orlice 243, 561 51 letohrad

Zastoupený:				Jiřím Adamcem, ředitelem a jednatelem společnosti

Bankovní spojení:			ČS a.s., Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 				1325675369/0800

IČ:							259 31 075

DIČ:						CZ 25 93 10 75

dále jen Zhotovitel nebo TS

Společnost je vedena v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka číslo 15504, den zápisu 13.12.1999.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést objednateli práce dle této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

### II.   ZASTUPOVÁNÍ

# Ve věcech díla v rozsahu této smlouvy zastupuje:

# objednatele ve věcech:

a) smluvních	:	Petr Tomášek – předseda svazku

(telefon a mobil, fax, e-mail)	tel. 465 544 211, 603 854 686

e-mail : starosta@mesto-brandys.cz

b) technických a administrativních:	Pavel Neumeister – manažer provozu ROT, (OHGS s.r.o.)

(telefon a mobil, fax, e-mail)	 	tel./fax 465 526 075, mob. 728 954 076, neumeister@ohgs.cz

zhotovitele ve věcech:

a) smluvních:		Jiří Adamec, ředitel a jednatel společnosti

(telefon a mobil, fax, e-mail)	tel./fax 465 620 400, mob. 602 405 725,

e-mail: tsletohrad@orlicko.cz

b) technických:		Jana Krejsová, provozní technik

(telefon a mobil, fax, e-mail)	tel./fax 465 620 400, mob. 724 324 631,

e-mail: tsletohrad@orlicko.cz

V případě změny údajů uvedených v článku I. a II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny se průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu informovat.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla „Údržba cyklostezek Regionu Orlicko – Třebovsko“ v rozsahu, četnostech a jednotkových cenách specifikovaných na příloze č.1 této smlouvy pro úsek Ústí nad Orlicí (od Nebíčka) - Letohrad.

- Místem plnění je cyklostezka Ústí nad Orlicí – Letohrad, a to v části z Nebíčka do Letohradu, včetně přivaděče od Hnátnice. Celková délka udržovaných úseků je 4,543 km. Na úseku jsou: 5 odpadkových košů, 5 odpočívadel, 1 prolézačka, 1 soubor dopravního značení a cykloznačení, 1 parkoviště pro uživatele.

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené roční četnosti, v době dle termínovníku, v souladu s předpisy (normami) ČR.

- Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení jednotkovými cenami uvedenými v návrhu reagujícím na výzvu anebo, pokud se v sortimentu prací podobná položka nevyskytuje, navrhne zhotovitel cenu nově.

- Zhotovitel se zavazuje vyhovět za jednotkovou cenu požadavku objednatele na dodání údržby nad sjednaný rozsah (např. v případě přívalového deště, vichřice ap.) Požadované práce uvedené v řádcích 1 až 5 tabulky činností (viz čl. IV/2) provede do 24 hodin od doručení (vč. mailového nebo telefonického) požadavku, ostatní dle dohody.

- O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla trvalého charakteru (vícepracích a méněpracích), uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo.

### DOBA PLNĚNÍ a TERMÍNOVNÍK

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín zahájení prací:					01.04.2013

Termín dokončení prací:					31.12.2017.

- Termínovník jednotlivých dodávaných činností v běžném roce

| Č. | ČINNOST | ČETNOST | TERMÍN | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sečení příkopů do vzdálenosti min 1,5 m podél cyklostezky, včetně křižovatek a okolo odpočívadel, bez odvozu sekaniny | 3 x ročně | do 31.5. do 10.7. do 15.9. | vč. úklidu - prořezu větví přesahujících do profilu |
| 2 | zametání cyklostezek s odvozem smetků a jejich likvidací | 1x ročně | do 31.3. |  |
| 3 | odmetání cyklostezek bez odvozu smetků | 4 x ročně | do 30.4. do 31.5. do 10.7. do 15.9. | po sekání trávy po sekání trávy po sekání trávy |
| 4 | prohrnování sněhu bez odvozu sněhu | 0 x ročně | - |  |
| 5 | odvoz směsného komunálního odpadu z míst na trase, včetně výměny plastového pytle a úklidu (posbírání) v okolí odpočívadla, s odvozem a likvidací odpadu | 10 x v létě 3 x v zimě | k 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 20.5., 10.6., 30.6., 20.7., 10.8., 31.8., 30.9.,30.10., 30.11., |  |
| 6 | prohlídky vybavení odpočívadel a běžná údržba včetně nátěru luxol 1x ročně, (velké opravy sjednávat případ od případu) | 1 x ročně | do 30.6. | nátěr 1 x ročně |
| 7 | prohlídky odvodňovacích systémů (příkopy, sběrné šachtice, propustky a zábradlí na nich) s vyčištěním | 1 x ročně | do 30.4. |  |
| 8 | revize lávek vč. přísl. protokolů | dne norem | do 30.4. | vč. vedení most. listů |
| 9 | revize prolézačky s drobnými opravami a aktualizací provozního řádu | dle norem, min. 1 x rok | do 30.4. |  |
| 10 | prohlídka dopravního značení a jeho drobná údržba | 2 x ročně | do 31.3. do 31.8. |  |

- Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje:

a) dojde-li během provádění prací ke zvýšení rozsahu a druhu prací o více než 10 % původního objemu;

b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v započatých pracích z důvodů, které vznikly na straně objednatele;

c) při přerušení prací státními a kontrolními orgány;

d) v případě nepředvídatelných okolností jakými jsou např. přírodní kalamity, pád vesmírného tělesa, mobilizace, stávka, válka, revoluce.

### V.	 CENA DÍLA

- Cena za předmět díla v rozsahu čl. III je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. v platném znění. Pro jednotlivé činnosti platí nabídkové ceny zhotovitele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

- Celková cena pro fakturaci bude vypočtena podle počtu skutečně dodaných standardních činností, s použitím jednotkových cen, a s připočtením ceny za ostatní objednatelem vyžádané práce.

- Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.

- V případě, že celkový součet oficiální míry inflace v ČR za jednotlivé kalendářní roky dle údajů ČSÚ překročí od doby zahájení prací hranici 5 %, budou jednotkové smluvní ceny pro další rok korigovány o vliv inflace.

- Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dodáním díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. Zhotovitel ve své cenové nabídce zohlednil veškeré případné další práce a materiály včetně pomocných, vyplývající ze zadání a z doplňujících požadavků zadavatele a ze svých zkušeností.

- V případě, že z důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat (např. společenský požadavek), bude nutné dlouhodobě změnit rozsah předmětu a ceny plnění, účastníci se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě.

### VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky po celou dobu plnění smlouvy.

- Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu podle čl. V. této smlouvy.

- Právo fakturovat vznikne zhotoviteli vždy po provedení jednotlivé činnosti. Částky jednotlivých faktur budou vypočteny podle počtu skutečně dodaných standardních činností, s použitím jednotkových cen, a s připočtením ceny za ostatní objednatelem vyžádané práce.

- Minimálním fakturačním obdobím je jeden kalendářní měsíc.

- Splatnost daňového dokladu-faktury je stanovena na 28 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny třetího dne po jejich prokazatelném odeslání.

- Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedené obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy objednatele).

- Zhotovitel při každé fakturaci předkládá soupis skutečně dodaných činností s položkovým oceněním.

- V první faktuře za rok 2013 budou zohledněny i činnosti provedené dle požadavků před podepsáním smlouvy.

VII.    PODMÍNKY  PROVÁDĚNÍ  DÍLA

- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy všechny veškeré technické, organizační, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Objednatel seznámil zhotovitele s kompletním místem plnění, které je prosté práv třetích osob vyjma účastníků provozu.

- Zhotovitel bere na vědomí, že cyklostezky s příslušenstvím jsou bez časového omezení přístupny veřejnosti, s přednostním určením pro pohyb cyklistů a in-line bruslařů a pěších, a to včetně mladistvých a dětí a seniorů a handicapovaných spoluobčanů. Dále že pro provoz na cyklostezkách přiměřeně platí zákony ČR o provozu na pozemních komunikacích a dále, že cyklostezku mohou v omezeném rozsahu používat i správci nemovitostí (Lesy ČR, Povodí Labe, České dráhy, jednotliví vlastníci či nájemci nemovitého majetku) ve smyslu Provozního řádu.

- Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a techniku pro plnění smlouvy. Skladovaní případných zařízení nebo materiálů v místě předmětu plnění zabezpečí tak, aby nedošlo k omezení užívání sousedních pozemků a cyklostezky s příslušenstvím ani ke škodám na nich.

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné provádění prací, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů ekologických a ostatních obecně závazných předpisů. Toto platí i v případě, kdy pro plnění předmětu díla použije třetí osoby (subdodavatele), které je povinen seznámit s kvalitativními a dodacími podmínkami a s veškerými požadavky objednatele.

- Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou jednoznačným výsledkem jeho činnosti.

- Zhotovitel zodpovídá na cyklostezkách a jejich příslušenství pouze za škody, které vznikly prokazatelně v souvislosti s jeho činností při provádění údržby.

- Zhotovitel o provádění díla vede jednoduchý záznam. O prohlídkách a revizích (prolézačky, lávky, eventuálně odvodňovací systémy) vede předepsanou dokumentaci.

- Zhotovitel současně s fakturací prohlídek a revizí, nejpozději však k 31.5. běžného roku, předloží objednateli záznam o provedeném úkonu k odsouhlasení; současně sdělí případnou potřebu opravy.

- Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny platnými ČN, podmínkami a podklady uvedenými v této smlouvě. Platné ČN i přes případné ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

VIII.    REKLAMAČNÍ  PODMÍNKY

- V případě zjištění vad a nedodělků po provedené fakturaci dílčí části předmětu plnění oznámí objednatel bez zbytečného odkladu reklamaci zhotoviteli (mail, fax, dopis, v naléhavém případě telefon). Smluvní strany nejpozději do tří dnů dohodnou lhůtu k odstranění vady či nedodělku.

- Odstranění vady či nedodělku zajistí zhotovitel na svůj náklad a ukončení prací sdělí objednateli.

- Na provedená dílčí plnění poskytuje zhotovitel obvyklou záruku. Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé nevhodným užíváním cyklostezek a jejich příslušenství účastníky provozu nebo činností či nečinností objednatele či třetí osoby.

IX.	SMLUVNÍ POKUTY

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktur v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli pokutu  - úroky z prodlení dle § 369 a 502 Obchodního zákoníku ve výši 0,05 % dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Prodlení s úhradou faktury nad 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy objednatelem.

- V případě prodlení zhotovitele s včasným provedením díla (jeho části) oproti termínovníku (viz. čl. IV/2) je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý započatý kalendářní den prodlení pokutu ve výši 0,05 % z ceny v termínu neprovedených prací. Opakované neprovedení činnosti v čase dle termínovníku je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.

XIII.	ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

- Zhotovitel se zavazuje nejméně do 31.12.2018 uchovat tuto smlouvu a související dodatky, zápisy a protokoly ve svém archivu.

- Pro archivaci účetních dokladů a revizních zpráv platí speciální předpisy.

XIV.	 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním či dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl.I. a II. této smlouvy o dílo.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.

- Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a právem ČR.

- Pro odstoupení od smlouvy se stanovují podmínky v souladu se zněním §§ 344-357 Obchodního zákoníku.

- Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku a nikoliv v tísni.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

- Tato smlouva byla projednávána na schůzích Správní rady ROT (dne 8.2.2013 – usnesení č.1.3).

Přílohy:   č. 1 Údržba cyklostezek – ocenění:

V Letohradě 31.3.2013	V Ústí n. Orlicí dne 31.3.2013

Zhotovitel: Jiří Adamec	Objednatel: Petr Tomášek

Se zněním smlouvy souhlasí RNDr. Renata Šedová, OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí, manažer svazku ROT.

Vyřizuje: Pavel Neumeister, manažer provozu svazku ROT

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - Údržba cyklostezek - ocenění

Ústí  n.O. (od Nebíčka) – Letohrad

| Č | ČINNOST | ČETNOST | CENA VČ. DPH ROČNÍ | CENA VČ. DPH JEDNOTKOVÁ | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sečení příkopů do vzdálenosti min 1,5 m podél cyklostezky, včetně křižovatek a okolo odpočívadel, bez odvozu sekaniny (délka příkopů k sečení – 4,543km) | 3 x ročně | 30 488,-Kč | 2 237,-Kč/km (obousměrně) | včetně úklidu eventuelně prořezu větví |
| 2 | zametání cyklostezek s odvozem smetků a jejich likvidací (4,543 km) | 1x ročně (na jaře) | 3 603,- Kč | 793,-Kč/km |  |
| 3 | odmetání cyklostezek bez odvozu (4,543 km) | 4 x ročně | 9 449,- Kč | 520 Kč/km | a na požádání |
| 4 | prohrnování sněhu bez odvozu (4,543 km) | 0 x ročně | 0,- Kč | 170,-Kč/km | dle potřeby |
| 5 | odvoz směsného komunálního odpadu z míst na trase, včetně výměny plastového pytle a úklidu (posbírání) v okolí odpočívadla, s odvozem a likvidací odpadu - 5 míst | 10 x v létě 3 x v zimě | 6 500,-Kč | 100,-Kč / odvoz/místo |  |
| 6 | prohlídky vybavení odpočívadel a běžná údržba včetně nátěru luxol 1xročně, (velké opravy sjednávat případ od případu) – 5 míst | 1 x ročně | 15 000,-Kč | 3000,-Kč/soubor | nátěr 1 x ročně hodinová zúčtovací sazba pro velké opravy je 321,30 Kč vč. DPH |
| 6a | prohlídky zábradlí mezi Červenou a Valdštejnem a běžná údržba, včetně nátěru luxol 1 x ročně | 1 x ročně | 2 000,-Kč | 1000,-Kč/soubor | nátěr 1 x ročně hodinová zúčtovací sazba pro velké opravy je 321,30 Kč vč. DPH |
| 7 | prohlídky odvodňovacích systémů (příkopy, sběrné šachtice, propustky a zábradlí na nich) s vyčištěním | 1 x ročně (na jaře) | 7 500,-Kč | cca 23 hodin | sazba 321,30 Kč/hod vč. DPH |
| 8 | revize lávek vč. přísl. protokolů (0 ks lávek) | dne norem | 0,-Kč | - | včetně vedení mostních listů |
| 9 | revize prolézačky s drobnými opravami a aktualizací provozního řádu (1 prolézačka) | dle norem, min. 1 x ročně | 4 000,-Kč | 4 000,-Kč/ks/rok |  |
| 10 | prohlídka dopravního značení a jeho drobná údržba | 2 x ročně | 4 000,-Kč | 2 000,-Kč/prohlídka |  |
| 11 | součet | zaokr. | 82 540,-Kč |  |  |

Poznámky: 	a) pro délku udržovaného úseku jsou uvažovány nové díly cyklostezky podle staničení z technické

dokumentace.

| ř. | staničení (m) | délka (km) | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8843 | 2,803 | zač. na spojce v Nebíčku „u komína“ |
|  | 11646 |  | napojení na silnici u čp. 29 Červená |
| 2 | 12095 | 1,257 | napojení na silnici u mostu v Červené |
|  | 13352 |  | vyústění na II/360 u Letohradu |
| 3 | 000 | 0,483 | začátek přivaděče od Hnátnice (křižovatka cyklo) |
|  | 483 |  | konec úpravy novým asfaltem nad Hnátnicí |
| 4 | celkem | 4,543 |  |

b) umístění odpadkových košů a odpočívek:

- u Nebíčka v km 9,2

- u vyústění přivaděče od Hnátnice v km 10,0 (s prolézačkou)

- mezi Valdštejnem a Červenou

- u odbočky na Jankovice

- v zatáčce před Letohradem v km 13,1 (s altánem)