# Smlouva

o provedení archeologického výzkumu a dokumentace s tímto související (závěrečné zprávy), uzavřená podle § 2058 a násl zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 20/87  Sb. v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel:	ZS Kratonohy a.s.

Kratonohy 111

503 24 Kratonohy

# Zastoupený:	Petrem Vyleťalem, ředitelem společnosti

Bankovní spojení:	KB Hradec Králové, č. účtu: xxx

IČO:	64829421

DIČ:	CZ64829421

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62

500 03  Hradec Králové

Zastoupený: 	Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., děkanka FF UHK

IČO:	62690094

DIČ: 	CZ62690094

(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět smlouvy

Provedení záchranného archeologického výzkumu včetně vyhotovení povinné dokumentace a závěrečné zprávy v rámci nového záboru v dobývacím prostoru pískovna Kratonohy, k.ú. Kratonohy.

III.

Čas plnění

Termín konání archeologického výzkumu je od 25.6.2018 do 28.9.2018, zpracování nálezů a předání závěrečné zprávy nejpozději do 20.12.2018. Předání plochy nejpozději do 28.9.2018.

IV.

Způsob provádění výzkumu

Archeologický výzkum bude prováděn formou mechanické skrývky s ručním dokončením v zájmových lokalitách s případnou dokumentací (fotografickou, grafickou, geodetickou a verbální) objektů zjištěných na skryté ploše. Závěrečná zpráva bude vyhotovena tak, aby vyhovovala zákonným požadavkům orgánů Státní správy a Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. Praha.

V.

Cena práce zhotovitele, platební podmínky

Fakturace bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů. Celková kalkulace fakturovaných částek:

- odborný pracovník - archeolog	Kč 400,-/1 hod;

- pomocník při zpracování nálezů	Kč 100,-/1 hod;

- technik		Kč 280,-/1 hod;

- kopáčské práce		Kč 80,-/1 hod.

VI.

Zvláštní ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že má platné oprávnění k provádění záchranných archeologických výzkumů v dotčeném území.

- Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Změny smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Účinnost smlouvy počíná dnem podpisu obou smluvních stran.

- Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

V Hradci Králové dne 15.6.2018		V Kratonohách dne  15.6.2018

………………………..                                                   ...............................................

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.                                 Petr Vyleťal

děkanka FF UHK                                                                 ředitel společnosti

zhotovitel                                                                             objednatel