**Název díla: FÚ pro Plzeňský kraj: Výměna částí KPS**

|  |
| --- |
|  |

**Smlouva o dílo**

**28/16**

**uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. §2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo**

**I .Smluvní strany**

1.1

**Objednatel :** Generální finanční ředitelství

**Lazarská 15/7**

**117 22 Praha**

Zastoupen : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vedoucí Odd. hospodářské správy

v Plzni

IČ : 72080043

DIČ :

Spi.značka :

Bank.spoj. : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fax :

Další zástupci k jednání :

Korespondenční adresa: Generální finanční ředitelství

Hálkova14

305 72 Plzeň

1.2

**Zhotovitel : Kalora a.s, Baltazara Neumanna 1686/6,Cheb,350 02** zastoupen : ing .Josefem Řezníčkem, předsedou představenstva

IČ : 18 23 30 58

DIČ : CZ18 23 30 58

Spi.značka : Krajský soud Plzeň, oddíl B, vložka 85

Bank.spoj. : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fax : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Další zástupci k jednání : Ing. Danuše Votavová, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

###### II.Předmět díla

1. Předmětem díla je výměna částí KPS - **solenoidové doplňovací sestavy a výměníku ohřevu teplé vody** dle nabídky č.16104, která je nedílnou součástí této smlouvy a plně odpovídá odborným znalostem zhotovitele v této oblasti. Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné zkušenosti se stavbou tohoto charakteru, potřebné odborníky a kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem objektu.
2. Součástí díla je dodávka a montáž dle odsouhlaseného položkového rozpočtu objednatelem.
3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku V. této smlouvy.

###### III.Čas provádění díla

1. Zahájení prací do 3 týdnů od podpisu SOD
2. Ukončení prací do 4 týdnů od podpisu smlouvy
3. Objednatel umožní zhotoviteli splnit předmět smlouvy v dohodnutém termínu tím, že mu předá staveniště dle bodu III/1. a dále splní požadavky uvedené v čl.V a čl.VI.

###### IV. Místo plnění

**Místo plnění: FÚ pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Plzni, nám. Č. bratří 8,**

**Plzeň**

**Objekt bude předán** objednatelem samostatným zápisem o předání staveniště.

###### V. Cena za dílo a platební podmínky

1. **Cena díla**, která je stanovena odsouhlasenou cenovou nabídkou č. 16104 ze dne   
   24. 6. 2016, obsahuje veškeré náklady potřebné k dokončení díla a činí:

**Výměna solenoidové doplňovací sestavy**

Dodávka 8 640,-Kč

Montáž, demontáž 7 840,-Kč

Zkoušky 4 000,-Kč

**Celkem 20 480,-Kč bez DPH**

**Výměna prasklého výměníku ohřevu teplé vody**

Dodávka výměníku 50 000,-Kč

Montáž výměníku 10 800,-Kč

Demontáž výměníku 2 500,- Kč

Zkoušky 4 000,- Kč

**Celkem 67 300,- Kč bez DPH**

**Cena bez DPH celkem : 87 780,- Kč**

**(DPH bude účtována dle platných předpisů).**

Cena je pevná v rozsahu předaných položkových rozpočtů, neprovedené práce, případně materiál dodaný objednatelem, budou z ceny odečteny, cena víceprací bude předem odsouhlasena minimálně ve stavebním deníku zástupcem zmocněným jednat ve věcech smluvních.

Cena díla neobsahuje pravidelné servisní prohlídky v záruční době.

DPH bude účtováno dle platných zákonů v době realizace.

1. **Platební podmínky:** Zhotovitel vystaví po ukončení prací konečnou fakturu do výše 100% ceny díla na základě zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, odsouhlaseného objednatelem.   
   Faktura bude splatná do 30 dnů ode dne vystavení. DPH bude účtováno v souladu s platnými právními předpisy.

VI. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje účinně spolupracovat při plnění této smlouvy.
2. Objednatel zabezpečí v zájemně dohodnutých termínech:

* určí vhodné uzamykatelné prostory pro skladování materiálu potřebného pro realizaci zakázky, nářadí a zařízení, včetně jejich ochrany před odcizením
* zajistí vstup do objektu dle dohody a potřeb zhotovitele apod.

VII. Provedení díla, splnění závazku, vlastnictví díla a nebezpečí škody

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám, nebo jeho dodavatelé, stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.
2. Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby.
3. Zhotovitel se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí. Objednatel zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z bezpečnostních a protipožárních předpisů objednatele.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla. O přejímacím řízení smluvní strany vyhotoví předávací protokol se soupisem eventuelních vad a nedodělků a s lhůtou pro jejich odstranění, které podepíší pověřené osoby obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání dílčích objektů anebo celého díla, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl zahájení převzetí odmítnout.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit a uklidit staveniště do 5 dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.
6. Závazek je splněn dnem ukončení přejímacího řízení bez vad a nedodělků.
7. Vlastnictví k plnění předmětu díla dle této smlouvy o dílo přechází na objednatele dnem ukončení přejímacího řízení. Nebezpečí vzniku škody nese do dne ukončení přejímacího řízení zhotovitel.
8. Vady a záruční lhůty
9. Za vady zjištěné při přejímacím řízení odpovídá zhotovitel a je povinen je odstranit ve lhůtách dohodnutých při přejímacím řízení.
10. Vady na díle nezaviněné zhotovitelem odstraní zhotovitel proti úhradě ve skutečném rozsahu ve výši víceprací.
11. Zhotovitel je povinen provést záruční opravy bezplatně po oznámení. Na odstranění záručních závad, které by bránily bezpečnému užívání zařízení, bude zajištěn nástup pracovníků neprodleně, nejpozději do 24 hodin po oznámení objednatele o výskytu závady a posouzení této závady. Na ostatní záruční závady, které nebudou bránit bezpečnému užívání zařízení, bude zajištěn nástup pracovníků do 72 hodin po oznámení závady.   
    Na dílo v rozsahu této smlouvy bude poskytnuta záruční doba 24 měsíců od předání díla. Na nově dodaná zařízení bude poskytnuta záruční lhůta v délkách poskytovaných výrobci těchto zařízení, minimálně 24 měsíců, na stávající zařízení se záruka nevztahuje. Dílo je nutno provozovat v souladu s návody výrobce, v souladu s proškolením dodavatele a za podmínek provádění pravidelného servisu.
12. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bezprostředně po jejím zjištění doporučeným dopisem nebo faxem, popř. telefonicky.
13. Nároky obou smluvních stran z vad plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vyměněné díly, části a materiály po odstranění vady v záruce se stávají majetkem zhotovitele.
14. V záruční době musí zařízení obsluhovat zaškolená obsluha, která bude zapsána v provozním deníku zařízení, jež je objednatel povinen vést.
15. Záruka poskytnutá zhotovitelem se nevztahuje na případy, kdy případné vady předmětu dodávky vzniknou nesprávnou nebo neoprávněnou obsluhou zařízení, neoprávněnými zásahy do něj, v důsledku nedodržení technických podmínek provozu či v důsledku vlivu nebo zásahu vyšší moci.
16. Neoprávněnou obsluhou zařízení pro účely této smlouvy se má na mysli skutečnost, že zařízení bude obsluhovat jiná osoba než osoba k tomu proškolená, jakož i skutečnost, že bude zařízení obsluhováno v době, kdy nebude řádně veden provozní deník zařízení

**IX. Smluvní pokuty**

1. Smluvní strany si vzájemně sjednaly za nedodržení dohodnutých termínů plnění a provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s úhradou finančního plnění dle podmínek stanovených v této smlouvě si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý byť i započatý den prodlení platby.
3. Případná smluvní pokuta vůči zhotoviteli bude odečtena z konečné faktury, vůči objednateli bude účtována nad rámec smluvní ceny.

**X. Zvláštní ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných technických norem a závazných předpisů bude odpovídat odborným znalostem zhotovitele v této oblasti.
2. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky smlouvy o díle, které budou potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou stran.
3. Případné spory, které v průběhu provádění díla vzniknou, a nedohodnou-li se strany jinak, budou řešit obecnými soudy.
4. Tato smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, bez okolností, způsobilých vyvolat stav omylu či tísně.

Příloha: CN 16104

V Chebu dne: V Plzni dne: 26.8.2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za Zhotovitele** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ing. Josef Řezníček**  **předseda představenstva**  **Kalora a.s.** | | |  |  | ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  | vedoucí Odd. hospodářské správy |  |
|  | v Plzni | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  |