**Smlouva o dílo**

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace

Sídl. Gen. J. Kholla 2501, Rakovník II, 269 01 Rakovník

IČ 16980123, nejsme plátci DPH

Zastoupená: RNDr. Janem Jirátkem, ředitelem školy

Bankovní spojení: KB Rakovník č. ú. 9336221/0100

(dále jen "objednatel")

a

firma

Jaroslav Zástěra

Tisá 530, 403 36 Tisá

IČ: 14822733

DIČ: CZ 580421619

Zastoupená: Jaroslavem Zástěrou, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. ú. 94147-491/0100

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo

**I. Předmět smlouvy o dílo**

Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednavatele dílo:

Nástřik ochranné vrstvy BIPUR – 2x na střechu budovy školy, včetně očištění, zametení a ošetření míst poškozených UV zářením.

Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a uhradí za něj sjednanou cenu.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli možnost připojení na zdroj elektrické energie a zdroje vody.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a přístupu k němu čistotu a pořádek.

Zhotovitel se rovněž zavazuje provést fotodokumentaci stavu střechy a jejích detailů před provedením prací a po jejich dokončení.

**II. Termín plnění**

Práce pro zhotovení díla budou prováděny v měsíci 7 až 8 dle vhodných klimatických podmínek a termín určený k dokončení díla je stanoven na 31. 8. 2018. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu včetně kompletního předání objednateli.

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v celém rozsahu nejpozději 31. 8. 2018 do 15 hodin, včetně úklidu dotčeného prostoru.

**III. Cena a platební podmínky**

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla stanovená na základě dodaných podkladů činí: 225 980,- Kč včetně DPH (slovy: Dvěstědvacetpěttísícdevětsetosmdesátkorunčeských) za dílo dle specifikace v cenové nabídce. Uvedená cena je konečná a není možné ji navyšovat.

Na dílo nebude poskytnuta žádná záloha. Po úspěšném předání díla, o čemž bude vyhotoven předávací protokol, bude vystavena faktura ve dvojím vyhotovení se splatností 30 dnů. Dnem zaplacení je považován den odeslání částky objednatelem na účet zhotovitele.

Při nedodržení termínu nebo splatnosti bude účtována smluvní pokuta za každý den prodlení ve výši 0,05 %.

**IV. Odpovědnost za vady**

Objednatel je povinen reklamovat díla co nejdříve od jejich vzniku, nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu díla nebo provozem v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby či vyšší moci. Záruční doba v délce 5 let začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamované vady odstranit na své náklady.

**V. Závěrečná ujednání**

Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech.

Objednavatel zveřejní smlouvu v registru smluv.

Platnost této smlouvy je stanovena datem předání díla, přičemž i po tomto datu zůstávají v platnosti záruční doby na jednotlivé provedené práce zhotovitelem.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dokumentu souhlasí bezvýhradně, opravdu a vážně, nejednají v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

V Rakovníku dne 22. 6. 2018

 RNDr. Jan Jirátko Jaroslav Zástěra

……………………………………. ……………………………….

 (objednatel) (zhotovitel)