S M L O U V A   O   D Í L O

číslo 05.2018

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku č.89/2012 v platném znění, a na základě odsouhlasené nabídky na zpracování ze  dne 12.6.2018

______________________________________________________________

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Se sídlem: Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň

Zastoupený:                              Ing. Jiřím Svobodou, ředitelem školy

IČO:                                        69457930

DIČ:	 CZ69457930

Spojení:                                   377 520 253, dopskopl@dopskopl.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

ing. Arch. Radim Hucl

Adresa místa podnikání:	 Čechova 7,   301 00  Plzeň

Sídlo kanceláře:	 Barrandova 28, 326 00  Plzeň

IČO:	 114 13 859

DIČ:	 CZ  54 07 16 0044

Bank. spojení:

Číslo účtu:

Zástupce oprávněný jednat

ve věci této smlouvy:	ing. arch. Radim Hucl

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět díla

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci /dle odsouhlasené nabídky prací/, na své vlastní náklady a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení tohoto díla a za podmínek v této smlouvě stanovených cenu, definovanou v článku V. této smlouvy.

Předmětem této smlouvy je provedení díla, jehož cílem je vyhotovení projektové dokumentace, výkazu výměr (dle vyhlášky 230/2012 Sb) + rozpočet na akci „MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ SPŠD Karlovarská 99,  323 00 PLZEŇ“

Zhotovitel vypracuje PD (Stavební a Technologickou část) v rozsahu nutném pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele.

Předmětem dokumentace není:

-  Předmětem plnění ze strany zhotovitele nejsou ověřovací a jiné studie o vlivu na

životní prostředí, / hlukové, emisní, osvětlení, a pod./.

-  Předmětem plnění ze strany zhotovitele není řešení majetkoprávních vztahů  pro danou stavební úpravu.

-  Předmětem plnění ze strany zhotovitele není inženýrská činnost spojená se získáním

stanovisek a vyjádření.

III.

Podklady k plnění předmětu smlouvy

- Pro projektovou činnost – budou předány požadované a dohodnuté podklady, viz příloha odsouhlasené nabídky prací, jedná se o:

-   dokumentaci stávajících stavů objektu

IV.

Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje předmět díla specifikovaný v čl. II této smlouvy zpracovat a     předat objednateli:

v termínu do 9.7. 2018  za předpokladu  obdržení požadovaných projektových

podkladů do 19.6.2018. na  základě  podpisu této smlouvy o dílo.

2.  Předmět díla bude zhotovitelem objednateli předán po vyhotovení v počtu:

6 paré výtisků dokumentace + elektronicky na CD nosiči ve formátu PDF, WORD,

XLS, DVG.

V.

Cena díla

- Cena  předmětu díla  specifikovaného v čl. II.  této smlouvy  se sjednává  jako nejvýše přípustná  a činí – dle předané cenové nabídky prací:

dohodnutá cena         73 000,- Kč  bez DPH

21% DPH	    15 330,- Kč

Celkem vč. DPH         88 330,- Kč

- DPH bude zhotovitel účtovat v souladu se zákonem o DPH platným ke dni  uskutečněného  zdanitelného plnění.

- Cena za dílo nezahrnuje případné rozsáhlé rozšíření nebo změny projektu, které by znamenalo podstatnou změnu původního rozsahu díla.

VI.

Fakturace

- Po předání předmětu plnění dle čl. II. /dokumentace stavební úpravy/, vznikne právo fakturovat cenu díla za toto plnění, a bude vystavena faktura na dohodnutou částku:

dohodnutá cena          73 000,- Kč  bez DPH

21% DPH	 15 330,- Kč

Celkem vč. DPH       88 330,- Kč

- Faktury vystavené dle  této smlouvy budou  splatné  do 14  dnů  od  doručení objednateli a musí obsahovat údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty a zákona                 o  účetnictví.

- Pokud objednatel neprokáže jiné datum, považuje se faktura za doručenou nejpozději třetí den po odeslání.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která bude mít závadu v obsahu.  Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení.

VII.

Spolupůsobení objednatele

- Objednatel v případě nutnosti zajistí účast svých oprávněných  zástupců  na výrobních  výborech  a jednáních svolaných zhotovitelem v souvislosti se zpracováním projektu a jejich aktivní spolupráci.

- Objednatel se zavazuje zodpovědět dotazy zhotovitele týkající se zhotovení díla v případě koncepčních otázek ve lhůtě do 5 pracovních dnů, detailních otázek ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Nedodržení těchto lhůt opravňuje zhotovitele k alikvotnímu prodloužení lhůt odevzdání díla, jeho etap nebo částí.

VIII.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení s předáním předmětu díla, specifikovaném v čl. II této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,05 % z příslušné ceny  za každý den prodlení.

- V případě prodlení s úhradou faktury zhotovitelem oprávněně vystavené, zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z příslušné neuhrazené částky za každý den prodlení.

IX.

Jiná ujednání

- Zhotovitel  bude  informovat  objednatele  o  stavu  rozpracovaného  díla

- Zhotovitel  zpracuje  předmět  díla specifikovaný v čl. II této smlouvy tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.

- Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (své poddodavatele). Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčeno.

- Objednatel  může dílo, po zaplacení úplné ceny předmětu díla, specifikovaného v čl. II této smlouvy, neomezeně užívat a případně umožnit jeho užití třetím osobám. Před tímto okamžikem není objednatel oprávněn dílo převést na třetí osobu bez písemného souhlasu zhotovitele.

X.

Zvláštní ujednání

- Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo vinou vyšší moci. Objednatel se přitom zavazuje uhradit zhotoviteli rozpracovanou fázi díla. Za vyšší moc se pokládají živelné pohromy a katastrofy, případně prokazatelné zdržení z titulu rozhodování dotčených orgánů a institucí.

- Při plnění veškerých povinností daných zhotoviteli touto smlouvou se tento zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ustanovení této smlouvy, dále se bude řídit výchozími podklady a požadavky objednatele, odevzdanými nebo sdělenými zhotoviteli ke dni uzavření smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje neprodleně upozornit objednatele na všechny skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit předmět tohoto díla na základě vypracované projektové dokumentace a předložených požadavků objednatele.

- Pokud objednatel uplatní zásadní požadavky na změnu projektového řešení, které přesahuje rámec předmětu plnění v průběhu zhotovování díla, nebo změní vstupní podklady, musí to být oboustranně potvrzeno písemným dodatkem k této smlouvě.

Zhotovitel má přitom právo požadovat změnu lhůty plnění a dále i změnu sjednané ceny za dílo.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, nezaviněné touto stranou, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- Je-li některá ze stran oprávněná od této smlouvy odstoupit a toto právo uplatní na základě tohoto bodu smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně, s uvedením důvodu pro který strana od smlouvy odstupuje, s uvedením bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

- Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno podle oceněného soupisu provedených prací.

XII.

Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel poskytl objednateli záruku za řádné provedení předmětu díla specifikovaného v čl. II této smlouvy. Záruční doba se sjednává v délce 36 měsíců a začíná běžet dnem předání předmětu díla zhotovitelem objednateli.

- Při uplatnění nároku z vad díla předá zhotovitel objednateli stanovisko do pěti dnů ode dne písemného uplatnění nároku a vady odstraní ve lhůtě do 15ti dnů, pokud nebude sjednána lhůta jiná.

- Tato smlouva může být měněna, doplněna nebo zrušena pouze písemným dodatkem, potvrzeným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Vzájemné vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

- Ke vzniku této smlouvy je třeba dohody o celém jejím obsahu.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží                  po jednom.

- Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

- Součástí smlouvy o dílo je doložená a odsouhlasená cenová nabídka na zpracování dokumentace ze dne 12.6.2018.

- V případě, že částka odměny Příkazníka dle článku III odst. 1 převyšuje 50.000 Kč včetně DPH, Příkazce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy, zašle smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V Plzni dne	2. 7. 2018			                    V Plzni dne 25. 6. 2018

Ing. Jiří Svoboda					             	ing.arch. Radim Hucl

......................................				     ..........................................

za objednatele						  za zhotovitele