Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

# Číslo smlouvy: 07692/SVSL/18

# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 11589/SVSL/2017 ze dne 13.11.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	, Číslo účtu:

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o.

Sídlo:	Nádražní 2269/12a, 794 01 Krnov

Zastoupený: Filipem Kalinou - jednatelem

Bankovní spojení:	  č. ú:

IČO:	06034462

DIČ:	CZ06034462

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70373

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel”)

  - Změny v předmětu díla vychází zejména z odkrytých konstrukcí objektu a dodatečným potřebám na dokončení opravených celků. Týká se to zejména doplnění poškozených dřevěných výplní plotu, úprav přední části plotu včetně soklů. Dále změny úpravy portálu včetně zapuštění čistící zóny, nutné oplechování části střechy, které vykazovalo povrchové trhliny, doplnění okenních žaluzií do nových okenních otvorů, výměna oken v suterénu a byly doplněny plechové kryty komínových průduchů.

- Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena po dohodě smluvních stran následovně:

Cena bez DPH:                                     2.098.564,16 Kč

DPH 21%:                                            440.698,65 Kč

Cena včetně DPH:                                2.539.262,81 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.“

Hodnota víceprací: 133.739 Kč vč. DPH, tj. 5,35 % z celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo.

Hodnota méněprací: 93.758 Kč vč. DPH, tj. 3,75 % z celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo.

Navýšení ceny oproti původní ceně dle Smlouvy o dílo činí 39.981 Kč vč. DPH, tj.       1,60 %.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Pět stejnopisů obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Změnový list 02

- Příloha č. 2 - Soupis změn ZL 02

V Praze dne 19.6.2018						V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Filip Kalina |
| ředitel |  | jednatel |