Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 9.4.2018

dle § 536-565 Obchodního zákoníku ve znění zákona č. 513/91 Sb.

- Smluvní strany

Objednatel :                   Tedos Mikulov, spol. s r.o.

Pavlovská 12

692 01 Mikulov

IČ 26949962    DIČ  CZ26949962

Zhotovitel:	Pavel Šuba – pokrývačství, klempířství, tesařství

Pod Platanem 31, 692 01  Mikulov

IČO: 13063537

DIČ: CZ6204150634

Na základě zahájení prací na fasádě a balkonech daného objektu, z toho vyplývajících ztížených podmínek pro práci na střeše a rozšíření požadovaných prací o výměnu střešních oken, se smluvní strany dohodly na změnu některých článků SOD:

II.

Předmět plnění

Název akce:       Zateplení střechy bytového domu a výměna střešních oken Větrná 7-8-9 v

Mikulově.

IV.

Čas plnění

Začátek prací:     květen 2018

Ukončení prací:  říjen 2018

V.

Cena díla

„Cena prací je stanovena dohodou ve smyslu Zákona č. 526/90 Sb o cenách. Je smluvní cenou a činí 792.790,- kč bez DPH. Původní částka ve výši 667.875,- kč bez DPH byla navýšena o částku na výměnu 11 ks střešních oken v celkové výši 124.915,- kč bez DPH; plnění DPH spadá do zvláštního režimu dle §92 e) a spadá do snížené sazby.“

Ostatní neuvedené články SOD zůstávají beze změny.

V Mikulově dne 11.7.2018

Za objednatele:                                                                    Za zhotovitele: