dodatek č. 1

k smlouvě o dílo

# Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Číslo smlouvy Objednatele: 2018-00091

# Číslo smlouvy Zhotovitele:

- Smluvní strany

Objednatel:	Město Strakonice

# se sídlem:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

# Zastoupený:	 Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města

# IČ:	00251810

# DIČ:	CZ00251810

# Bankovní spojení:     	ČSOB

# Č. účtu:	1768038/0300

# dále jen „Objednatel“

# Zhotovitel:	IRO stavební s.r.o.

# se sídlem:	Domoradice 303, Český Krumlov 38101

Zastoupený: 	Zuzana Irová, jednatel

Ing. Jan Bouchal, aut.ing.

# IČ: 	480 35 599

# DIČ: 	CZ 480 35 599

# Bankovní spojení:          Oberbank

# Č. účtu:	7100005177/8040

# Telefonní spojení:	380 726 378

dále jen „Zhotovitel“

Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo

IV. Cena za dílo

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek

IV. Cena za dílo v bodu 4.1. takto:

Původní znění:

4.1. 	Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu  Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na  základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH		            			925.628,30 Kč

DPH 21 % celkem: 					194.381,94 Kč

Cena celkem včetně DPH: 				1.120.010,24 Kč

Nové znění:

Vícepráce č. 1                                                                    45.381,47 Kč

Méněpráce č. 1                                                                - 41.589,75 Kč

Celková cena díla se na základě Víceprací, méněprací č. 1 mění :

Nová cena celkem bez DPH		                        	929.420,02 Kč

DPH 21 % celkem: 			      		195.178,20 Kč

Nová cena celkem včetně DPH:			1.124.598,22 Kč

XVI. Ostatní ujednání

16.1.  Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

16.2.  Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.

16.3.  Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.

16.4.Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu Dodatku.

16.5.Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 20.6.2018 pod č. usnesení ………………..

16.6.	 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020 - registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006149.

Příloha : Vícepráce, méněpráce č. 1

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

# Ve Strakonicích, dne ………………			V Českém Krumlově,  dne………………

-----------------------------------------				----------------------------------------------------

# Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta                                                    Zuzana Irová, jednatel