SMLOUVA O DÍLO

o dodávce a montáži křesel pro akci

„Výměna sedadel v kinosále, Světlá nad Sázavou“

uzavřená podle § 2586  a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1.    Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel:			Město Světlá nad Sázavou

PSČ, sídlo:   			náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Jan Tourek, starosta města

Zástupce pro věci technické:	Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel.									Jana Vaňková, referent odboru MIRR, tel.

IČO:   			00268321

DIČ:   			CZ00268321

Bank. spojení: 			Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu  2621521/0100

1.2.  Zhotovitel:		              HOKO-VH s.r.o

PSČ, sídlo:   		687 61 Vlčnov 666

Zastoupený:

IČO:   		              269 188 62

DIČ:  		              CZ 269 188 62

Bank. spojení:  		Česká spoř. Uherský brod

číslo účtu  1546835389/0800

2.   Předmět smlouvy

Za předmět smlouvy se považuje dodávka a montáž křesel typ 513 U v počtu 322 ks

v kinosále nám. Trčků z Lípy č. p. 506, Světlá nad Sázavou, a to včetně montážních, řemeslných prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

- v celkovém počtu sedadel budou umístěny 4 ks dvojitých sedáků (2 ks/řada)

- první řada sedadel bude v provedení pro rychlou demontáž (mobilní provedení, úprava sedaček, područky – rozšíření)

- poslední řada sedadel bez zadní výztuhy

Popis křesla:

-	osová rozteč křesla - 550 mm

-	výška křesla - cca 950 mm

-	hloubka křesla - max 450 mm

-	sklopný sedák

-	kovová noha s otoči sedáku, držáky opěradla a područek

-	krajové uchycení sedáku sklopného mechanismu (ne centrální)

-	opěrák - čalouněná padeska + lakovaná tvarovaná deska ze zadní strany, horní hrana lakované desky kryta čalouněním, tloušťka čalounění min. 50 mm

-	sedák -  celočalouněný, deska sedáku celobuková překližka, tloušťka čalounění min. 100 mm

-	područka – celočalouněná násuvná

-	potahová látka 100 000 cyklů Md, 440g/m²

-	výplň - těžce hořlavé studené pěny typu KF 4550 pro sedák a KF 2530 pro opěrák

-	kombinace látky a výplně vyhovuje normě ČSN EN 1021-2  zkouška plamenem

-	čísla sedáků -  bukový držák, hliníkový  štítek - černo/stříbrná kombinace podkladu a písma

-	čísla řady - bukový držák + fosforeskující  číslo

-	barva kovu – výběr dle RAL

-	sklápěcí mechanismus křesla musí vyhovovat požadavku stanoveném normou ČSN EN 1176-1:2009, kdy pohyblivé části a křeslo nevytváří riziko úrazu při sklápění sedáku

- Doba plnění  -  smluvně dohodnuté termíny

Termín nástupu montáže:	dle domluvy (září 2018)

Doba montáže:		max 10 kalendářních dnů

Termín ukončení montáže:    30.9.2018

4.   Cena díla – platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši:

322 kusů  x  4.990,-Kč  =   1.606.780,-  Kč

Cena celkem bez DPH :   1.606.780,-Kč

Cena obsahuje:  výrobu, dopravu a montáž.

Cena je stanovena jako pevná.

  - Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané  hodnoty, výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečněno. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně č. 235/2004 Sb., o DPH doklad s náležitostmi § 92a odst. 2.

  - Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

  - Lhůta splatnosti konečné faktury je 14 dnů od předání a převzetí díla, bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Přílohou této faktury bude oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí dokončeného díla.

5.    Řízení a provádění stavby

  - Účastníci se dohodli, že ustanovují tyto své zástupce:

zástupce zhotovitele:

5.2.  Zhotovitel bude provádět dílo v rozsahu daném předmětem smlouvy.

  - Účastníci se dohodli, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN a ostatních obecně závazných předpisů.

5.4.  Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v  rozsahu  a  způsobem stanoveným touto smlouvou. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Zhotovitel je mimo jiné povinen zajistit pro účely přejímky následující doklady

- veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky

- záruční listy

- provozní předpisy a návody k užívání díla

- Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi.

  - Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla, jak objednateli tak třetím osobám.

  - Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti, včetně hrubého úklidu pracoviště.

- Spolupůsobení objednatele

7.1.  Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Objednatel předá zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k provádění prací.

  - Objednatel poskytne zhotoviteli zdarma el. energii potřebnou k montáži díla.

7.3.  Prostoje zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle, jsou

nezapočitatelné do prodlení díla a o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla.

8.   Smluvní pokuty

  - Objednatel uhradí zhotoviteli pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení lhůty splatnosti příslušné platby.

8.2.  Zhotovitel uhradí objednateli pokutu ve výši 0,05% za každý i započatý den nedodržení termínu dle čl. 3 smlouvy.

9.   Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na křeslo ode dne předání díla a prodlouženou záruku 60 měsíců na nosné části křesla. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na vandalismus.

- Další ujednání

10.1. Zhotovitel není oprávněn jednat ani vstupovat do vztahu s třetími osobami v náležitostech této smlouvy.

10.2. V případě že dojde ze strany objednatele k podstatným změnám, které by měnily sjednané skutečnosti této smlouvy,

vyhrazuje si zhotovitel právo na změnu smlouvy, a to vždy uzavřením dodatku ke smlouvě.

10.3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským zákoníkem.

10.4  Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

10.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou

smluvních stran.

10.6. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona č. 340/2015 Sb., zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

V Světlé n./S.     dne:	9.7.2018		     		V Vlčnově       dne: 27.6.2018

…………………………..                                                                            …………………………

objednatel

jednatel spol.

Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 14.6. 2018,  usnesením č. R/304/2018