Smlouva o dílo a poskytování servisních služeb

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Česká filharmonie, příspěvková organizace

se sídlem: 			Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1

zastoupená: 			MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem

IČO: 				00023264,

DIČ: 				CZ00023264

osoba oprávněná k

jednání ve věcech technických: 	Ing. arch. Lukáš Duchek

bankovní spojení: 		ČNB

č. u.: 				12934011/0710

(dále jen „objednatel“)

Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o.

se sídlem:				Jenišov 116, 362 11 Karlovy Vary

zastoupená:				Antonín Jaroš, jednatel společnosti

IČ: 						25218883

DIČ: 					CZ25218883

bankovní spojení: 		UniCreditBank Czech Republic a.s.

č. ú.: 					505419034/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 9649

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 1

Předmět a účel smlouvy

- Podkladem pro uzavření této smlouvy (dále též „smlouva“) je nabídka zhotovitele ze dne 22.5.2018 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Modernizace výtahů A3 a A2“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede výměnu výtahů včetně jejich uvedení do provozu (dále jen „dílo“) a předá je objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu.

- Součástí díla bude:

  - dokumentace pro realizaci výměny výtahů ve dvou tištěných vyhotoveních i v digitální podobě k odsouhlasení objednatelem,

  - dodávka a montáž výtahů včetně příslušenství,

  - předepsané revizní zprávy,

  - doklady o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a ostatní doklady požadované dle vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a dalších nezbytných revizí, provedení zkoušky dle přísl. ČSN a EN k posouzení shody a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

  - likvidace starých výtahů a ostatního souvisejícího odpadu v souladu s právními předpisy,

  - zaškolení obsluhy,

  - napojení na elektrickou energii, případné úpravy napojení,

  - stavební, pomocné práce,

  - vyčištění a výmalba šachty,

  - předání výtahů včetně dokumentace skutečného provedení díla ve dvou tištěných vyhotoveních ke každému výtahu i v digitální podobě,

  - předání dokladů dle nařízení vlády č.163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky – návod k obsluze/ údržbě, prohlášení o shodě, záruční listy, zápis o provedení funkční zkoušky a zaškolení obsluhy,

  - předání návodu na obsluhu a všech dokumentů nezbytných k provozu výtahů, a to ve dvou vyhotoveních,

- Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 této Smlouvy – „Technická specifikace díla“, jako nedílné součásti této Smlouvy.

- K této činnosti se dodavatel zavazuje zajistit veškerou potřebnou odbornost a postupovat s řádnou péčí. Dodavatel je povinen brát v potaz zejména skutečnost, že objekt Rudolfina je ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, kulturní památkou.

- Zhotovitel poskytuje v souladu s touto smlouvou záruku dle čl. 6 této smlouvy.

- Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou rovněž servisní služby, které se zhotovitel zavazuje poskytovat po dobu 5 let od předání a převzetí díla (části díla) dle této smlouvy. Objednatel bude sdělovat požadavky servisních služeb na email Zhotovitele: obchod@schmitt-vytahy.cz

Servisní službami jsou:

- paušální servis

- jednotkový servis

- odborné zkoušky a inspekční prohlídky

- Paušální servis zahrnuje:

- pravidelnou preventivní údržbu - 1x za 3 měsíce;

- odborné prohlídky – 1x za 3 měsíce;

- provozní prohlídky – 1x za 14 dní;

- servisní práce v rozsahu a četnosti dle návodu výrobce (seřizování a mazání);

- poruchové opravy, které lze úspěšně uplatnit v rámci záruky;

- dopravné na veškeré výše uvedené práce.

Zhotovitel se zavazuje v rámci paušálního servisu poskytovat objednateli:

- garanci vyproštění uvíznutých osob (uvíznutí v důsledku záruční vady) do 60 minut 24 hodin denně;

- garanci nástupu na poruchové opravy, které lze úspěšně uplatnit v rámci záruky, nejdéle do 4 hodin a odstranění závady do 48 hodin.

- Jednotkový servis zahrnuje:

- poruchové opravy, které nelze uplatnit v rámci záruky.

Zhotovitel se zavazuje v rámci jednotkového servisu poskytovat objednateli:

- práce na mimozáručních opravách (např. vandalismu, vyšší moc, zásah třetí osoby) nejdéle do 4 hodin a odstranění závady do 48 hodin;

- vyproštění uvíznutých osob do 60 minut 24 hodin denně z důvodu mimozáruční závady (např. přetížení).

Fakturovaná částka bude vycházet z hodinového sazebníku uvedeného v příloze – „Kalkulace ceny servisních služeb“.

- Odborné zkoušky a inspekční prohlídky zahrnuje:

- odborné zkoušky - 1x za 3 roky;

- inspekční prohlídky - 1x za 6 let;

Servisní služby, které nejsou zahrnuty v paušálním servisu, budou účtovány na podkladě pracovních listů potvrzených objednatelem.

Čl. 2

#### Doba plnění

- Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od písemné výzvy objednatele.

- Realizace díla bude zahájena den následující po dni, ve kterém došlo k předání staveniště.

- Zhotovitel je povinen své postupy při realizaci díla konzultovat s objednatelem. Hlučné a prašné práce, či práce se zvýšenými bezpečnostními riziky je zhotovitel oprávněn provádět pouze v termínech a době stanovené na základě dohody s objednatelem.

- Ke splnění díla vč. stavebních prací dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne zahájení realizace díla v souladu s časovým harmonogramem, který je přílohou č. 6 této smlouvy a termíny a podmínkami uvedenými v tomto článku smlouvy. Časový harmonogram je zhotovitel povinen předložit objednateli v rámci jednání o podpisu smlouvy. Objednatel předpokládá uzavření smlouvy do 30. 6. 2018. V případě, že by došlo k uzavření smlouvy později, a tím by byla zhotoviteli zkrácena možnost realizace díla v době omezeného provozu budovy Rudolfina, tj. v měsících červenec a srpen, byla by doba plnění díla adekvátně prodloužena o dobu, kdy nebylo možno dílo realizovat v těchto měsících.

- Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. 2.3 této smlouvy přímo úměrné délce prodlení.

- Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

- Místem plnění (dále jen „staveniště“) a předání díla je budova Rudolfina, Alšovo nábřeží 12, Praha 1.

Čl. 3

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen provést realizaci celého díla podle této smlouvy a předat jej objednateli vč. příslušných dokladů dle čl. 1 smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. 2.3 této smlouvy.

- O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol.

- k převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněn:

Jméno a příjmení: Lukáš Duchek

Tel.: 725437070

Email.: lukas.duchek@ceskafilharmonie.cz

- k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn:

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Červenka

Tel.: 272191655

Email.: p.cervenka@schmitt-vytahy.cz

- Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.

- Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno ve lhůtě dle čl. 2.3 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Čl. 4

Cena a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle čl. 1.2 smlouvy je uvedena v příloze smlouvy č. 2 – Výkaz výměr.

- Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla, včetně záruky dle čl. 6 této smlouvy. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele – Výkaz výměr (Příloha č. 2), která je přílohou a součástí této smlouvy. S tím, že cena obsahuje veškeré dodávky, výkony a náklady nutné pro realizaci díla.

- Smluvní strany sjednávají možnost změny ceny díla v průběhu provádění díla, a to v případě změny zákonné sazby DPH. Změna sjednané ceny musí odpovídat změně hodnoty DPH v závislosti na úpravě zákonné sazby DPH a musí být provedena dodatkem k této smlouvě.

- Cenu za 1 osobní a 1 invalidní výtah dle přílohy č. 2 této smlouvy uhradí objednatel na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí celého díla.

- Smluvní strany se dohodly, že cena servisních služeb dle čl. 1.7 smlouvy je uvedena v příloze smlouvy č. 3 – „Kalkulace ceny servisních služeb“.

- Cena za Paušální servis bude hrazena čtvrtletně. Čtvrtletní cena za Paušální servis dle přílohy č. 3 bude stanovena poměrně z ceny celkové a daného období.

- Cena za Jednotkový servis a Odborné zkoušky a inspekční prohlídky dle přílohy č. 3 bude hrazena měsíčně dle vyčerpaných hodin a služeb, přičemž faktuře musí vždy předcházet vzájemné odsouhlasení provedení prací oběma smluvními stranami na základě pracovních listů, které budou přílohou faktury.

- Veškeré opravy, které vzniknou vinou objednatele (násilím rozbité části výtahů apod.), budou označeny a účtovány zvlášť na podkladě pracovních listů potvrzených objednatelem.

- Součástí ceny díla, tj. ani ceny za paušální servis dle této smlouvy, není materiál nezbytný k provedení údržby.

- Splatnost faktur vystavovaných v souladu s touto smlouvou se stanovuje na 30 dnů ode dne vystavení. Faktury musejí být doručeny do 3 pracovních dnů ode dne vystavení na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví smlouvy.

- Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

### Čl. 5

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen objednateli předat dílo v dohodnuté době a dále provádět předmět plnění dle této smlouvy v souladu s touto smlouvou a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

- Při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k předmětu plnění dle této smlouvy. Jedná se mimo jiné o striktní dodržování požadavků památkové péče jakožto dotčeného orgánu státní správy.

- Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci při realizaci díla a popis stavu díla v rozsahu nutném pro řádné posouzení stavu díla.

- Zhotovitel je povinen svolávat pravidelně tzv. kontrolní dny a i jinak poskytovat objednali informace o stavu realizace díla a ode dne převzetí místa pro provádění díla vést stavební/montážní deník o pracích, které provádí. Do tohoto deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

- Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. 4.1 této smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v době realizace díla bude v místě plnění provádět jiný subjekt stavební úpravy v interiéru budovy Rudolfina (dále jen „související plnění“), na kterých je dodávka výtahů v některých případech přímo závislá. Zhotovitel je proto povinen koordinovat provádění prací na díle s tímto subjektem tak, aby nedošlo k prodlení na provádění díla. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost pro to, aby byla zajištěna komunikace a koordinace prací mezi zhotovitelem a subjektem provádějícím stavební práce v interiéru budovy Rudolfina. Objednatel se zavazuje včas informovat zhotovitele o omezeních vyplývajících ze souvisejícího plnění.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na příp. vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené.

- Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním/montážním deníku příp. zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro předání díla.  V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

- Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

- Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli splněny původní požadavky na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 5 „Poddodavatelé zhotovitele“. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 8 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Realizace předmětu dle této smlouvy bude probíhat za provozu budovy Rudolfina. Zhotovitel je proto povinen provádět dílo tak, aby nedocházelo k narušení provozu objednatele více, než je pro realizaci díla nezbytné. Objednatel je oprávněn ve výjimečných případech požadovat, aby v určitých hodinách či dnech nebylo dílo realizováno s tím, že takové situace mohou nastávat pouze výjimečně a objednatel je povinen je zhotoviteli oznámit min. 7 dnů předem, v takovém případě dojde k přiměřenému prodloužení konce lhůty dle čl. 2.3 této smlouvy rovnajícímu se počtu dnů, po které nemohl zhotovitel provádět dílo z důvodu požadavku objednatele dle tohoto ustanovení.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. Zhotovitel je povinen při provádění prací na díle dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených prováděním prací na díle.

- Při podpisu smlouvy bude předán a oběma smluvními stranami odsouhlasen Seznam termínů, ve kterých se v budově Rudolfina nesmí konat hlučné a prašné práce, tento seznam tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.

Čl. 6

Záruka, záruční doba

- Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla dle ust. čl. 3.1 této smlouvy objednatelem. Zhotovitel odpovídá za jakost, tj. kvalitu použitého materiálu a provedení díla.

- Na základě shora uvedené záruky je objednatel oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.

- Zhotovitel se zavazuje odstraňovat záruční vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.

- Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění záručních vad a odstranit nahlášenou vadu ve lhůtách dle čl. 1.7, nebude-li smluvními stranami dohodnuta jiná lhůta pro odstranění vady (zejména nebude-li z objektivních důvodů možné vadu v ujednané lhůtě odstranit).

Čl. 7

Sankční ujednání

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v čl. 2.3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady, neodstranění záruční vady díla či nedodržení ostatních lhůt pro poskytování servisních služeb dle čl. 1.7 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 4 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli  úrok z prodlení v souladu s právními předpisy.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 8

Ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení předmětu dle této smlouvy. Ukončení plnění předmětu této smlouvy nastane po ukončení servisních služeb dle čl. 1.7 této smlouvy.

- Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

- Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném v čl. 2.3 této smlouvy či nebude poskytovat servisní služby ve lhůtách stanovených v čl. 1.7 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. 4.1 této smlouvy za řádně a včas provedené dílo ve lhůtě 30 dnů od písemné výzvy zhotovitele k zaplacení dlužné částky.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou, odsouhlasenou zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom paré smlouvy.

- Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této smlouvy. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

- Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění (Technická dokumentace k předmětu plnění)

- Příloha č. 2 – Výkaz výměr

- Příloha č. 3 – Kalkulace ceny servisních služeb

- Příloha č. 4 – Pojistná smlouva/ Pojistný certifikát

- Příloha č. 5 – Poddodavatelé zhotovitele

- Příloha č. 6 – Časový harmonogram

- Příloha č. 7 – Seznam termínů dle čl. 5.18 této smlouvy

- Příloha č. 8 – Vzor změnového listu

V Praze dne ………………	V Praze dne ………………

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

……………………………………… 	………………………………………

Příloha č.1

| Kontaktní osoba: | Telefon: | E-mail: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavel Červenka | 725 307 526 | p.cervenka@schmitt-vytahy.cz | 22/5/2018 |

NABÍDKA  č. 18E-038-03/18

Veřejná zakázka:	Modernizace výtahů A3 a A2

Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Červenka

Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o.

Tel.: 272 191 655

Mobil: 725 307 526

E-mail: p.cervenka@schmitt-vytahy.cz

Pobočka:	Praha

NABÍDKA  č. 18E-038-03/18

Technická data

A2

Dodávka nového výtahu A2 do stavebně upravené stávající šachty - výtah osobní evakuační, pohon elektrický lanový, bez strojovny; nosnost 1250 kg; rychlost 1,0 m/s; zdvih 21,375 m; počet stanic/nástupišť-6/6, vstup jednostranný; šachta 1865x2660 mm, prohlubeň 1250 mm, hlava šachty 4755 mm; kabinové/šachetní dveře 1100x2100 mm / T2; kabina neprůchozí 1250x2300x2200 mm; příkon 5,9 kW, 3x 400/230 V, 50 Hz; technické provedení výtahu dle ČSN EN 81-1+A3 a ČSN EN 81-21, bezbariérové vybavení kabiny a nástupišť dle ČSN EN 81-70 a vyhl. MMR č. 398/2009 Sb.

Energeticky úsporný výtahový stroj s trakčním kotoučem a eletromagnetickou brzdou. Otáčky motoru jsou řízeny frekvenčním měničem, což má zásadní vliv na vysoký jízdní komfort a úsporu el. energie.

Nosný rám stroje je uložen na tlumících gumových blocích, zabraňujících přenosu chvění do budovy.

Kabina

Stěny:   nerezový ocelový plech brus,

Strana vstupu:  nerezový ocelový plech brus,

Zrcadlo:   není

Podlaha:   hliníkový rýhovaný plech

Strop/osvětlení:  ocelový plech RAL, LED osvětlení

Madlo:   na jedné straně, nerez

Ovládací panel:  s digitálním ukazatelem polohy a směru jízdy

Kabinové dveře

provedení:   automatické, dvoudílné, stranově se otevírající

materiál:   nerezový ocelový plech brus,

Šachetní dveře

provedení: automatické, dvoudílné, jednostranně se otevírající, EW30

materiál křídel dveří: ocelový plech, odstín dle RAL 9004

rám dveří, materiál:  ocelový plech, odstín dle RAL 9004

Řízení

Mikroprocesorové řízení nejvyšší generace vývoje

Funkce sběru osob oběma směry.

Simplex

Signalizace

digitální ukazatel polohy kabiny: v kabině a v přivolávacím štítku v každé stanici

ukazatel směru jízdy: v kabině a v přivolávacím štítku v každé stanici

Úkony dodané s výtahem

- oleje a mazadla potřebná pro provoz výtahu;

- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu;

- prováděcí dokumentace;

- doprava na místo stavby a obalový materiál;

- systém nouzové signalizace

- spojení s vyprošťovací službou dle ČSN EN 81-28

- osvětlení výtahové šachty

NABÍDKA  č. 18E-038-03/18

Popis zařízení

A3

Dodávka nového výtahu A3 do stavebně upravené stávající šachty - výtah osobní evakuační a invalidní, pohon elektrický  lanový, se strojovnou nad šachtou; nosnost 1600 kg; rychlost 1,0 m/s; zdvih 14,39 m; počet stanic/nástupišť-4/5, vstup přes roh; šachta 1800x2940 mm, prohlubeň 1300 mm, hlava šachty 3550 mm; kabinové/šachetní dveře 900x2000 mm ; kabina průchozí přes roh 1370x2370x2200 mm; příkon 15,0 kW,  3x 400/230 V, 50 Hz technické provedení výtahu dle ČSN EN 81-1+A3 a ČSN EN 81-21, bezbariérové vybavení kabiny a nástupišť dle ČSN EN 81-70 a vyhl. MMR č. 398/2009 Sb.

Energeticky úsporný výtahový stroj s trakčním kotoučem a eletromagnetickou brzdou. Otáčky motoru jsou řízeny frekvenčním měničem, což má zásadní vliv na vysoký jízdní komfort a úsporu el. energie.

Nosný rám stroje je uložen na tlumících gumových blocích, zabraňujících přenosu chvění do budovy.

Kabina

Stěny:   nerezový ocelový plech brus,

Strana vstupu:  nerezový ocelový plech brus,

Zrcadlo:   boční stěna

Podlaha:   mramorová dlažba

Strop/osvětlení:  ocelový plech, lak RAL, LED osvětlení

Madlo:   ocelové, lakované

Ovládací panel:  s digitálním ukazatelem polohy a směru jízdy

Zvláštní výbava:   sklopné sedátko

Kabinové dveře

provedení:   1x automatické, čtyřdílné, centrálně se otevírající,

1x automatické, dvoudílné, stranově se otevírající

materiál:   ocelový plech, odstín dle RAL 9004

Šachetní dveře

provedení: 1x automatické, čtyřdílné, centrálně se otevírající, EW 30

4x automatické, dvoudílné, stranově se otevírající, EW 30

materiál křídel dveří: ocelový plech, odstín dle RAL 9004

rám dveří, materiál:  ocelový plech, odstín dle RAL 9004

Řízení

Mikroprocesorové řízení nejvyšší generace vývoje

Funkce sběru osob oběma směry.

Simplex

Signalizace

digitální ukazatel polohy kabiny: v kabině a v přivolávacím štítku v každé stanici

ukazatel směru jízdy: v kabině a v přivolávacím štítku v každé stanici

Úkony dodané s výtahem

- oleje a mazadla potřebná pro provoz výtahu;

- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu;

- prováděcí dokumentace;

- doprava na místo stavby a obalový materiál;

- systém nouzové signalizace

- spojení s vyprošťovací službou dle ČSN EN 81-28

- osvětlení výtahové šachty

NABÍDKA  č. 18E-038-03/18

Cena za osobní výtahy A2 a A3 bez DPH				4 438 036,- Kč

DPH 21%								    931 988,- Kč

Cena za osobní výtahy A2 a A3 včetně DPH				5 370 023,- Kč

S pozdravem

Ing. Pavel Červenka

Vedoucí pobočky Praha

20.6.	10.00-16.00, 19.30 – 22.00 Program DS; 18.30 – 19.15 Program SuSí

21.6.	8.30 – 12.00, 14.00 – 17.00, 19.30-22.00 Program DS; 16.00-17.00, 18.30-19:15 Program SuSí

22.6.	7.30-17.00, 19.30-22 Program DS; 8.30-13.00, 18.30-19.15 Program SuSí

23.6.	8.00-15.00 Program DS; 15.00-17.00, 18.00-19.00 Program SuSí

24.6.	8.00-22.00 Program DS

25.6.	9.30-15.30, 17.30-21.30 Program DS; 18.00-19.00 Program SuSí

26.6.	7.30-14.30, 18.00-21.30 Program DS; 8.00-12.00, 13.00-17.30, 18.00-19.00 Program SuSí

27.6.	10.00-13.00, 19.30-21.30 Program DS; 9.00-14.00, 16.00-19.00 Program SuSí

28.6.	7.00-19.30 Program DS; 18.00-19.00 Program SuSí

29.6.	10.00-13.00, 14.00-17.00 Program DS; 16.00-19.00 Program SuSí

30.6.	10.00-13.00, 14.00-17.00 Program DS; 18.00-19.00 Program SuSí

1.7.	10.00-13.00, 14.00-17.00 Program DS

2.7.	9.00-13.00, 14.00-17.00 Program DS; 18.00-19.00 Program SuSí

3.7.	9.00-13.00, 14.00-17.00 Program DS; 19.00-20.00 Program SuSí

4.7.	18.00-22.00 Program DS; 16.30-21.00 Program SuSí

5.7.	19.00-23.00 Program SuSí

6.7.	10.00-14.00 Program DS; 17.00-21.00 Program SuSí

7.7.	10.00-14.00, 15.30-17.00, 20.00-22.00 Program DS; 18.00-19.00 Program SuSí

8.7.-22.7.	VOLNO

23.7.	8.30-16.00, 18.00-19.00 Program SuSí

24.7.	10.00-16.00., 20.00-21.30 Program DS; 17.00-20.00 Program SuSí

25.7.	9.00-13.00, 16.00-20.00 Program DS; 18.00-19.00, 20.00-0.00 Program SuSí

26.7.	10.00-14.00, 17.00-21.00 Program DS; 18.00-19.00 Program SuSí

27.7.	18.00-19.00 Program SuSí

28.7.	14.-17.00 Program DS; 18.00-19.00 Program SuSí

29.7.	11.00-23.00 Program DS; 18.00-19.00 Program SuSí

30.7.	VOLNO

31.7.	20.00-21.30 Program DS; 18.00-21.00 Program SuSí

1.8.	16.30-21.30, 22.30-7.00 Program DS

2.8.	9.00-0.00 Program DS

3.8.	OBSAZENO

4.8.	22.30-7.00 Program DS; 18.-19.00 Program SuSí

5.8.	18.00-19.00 Program SuSí

6.8.	VOLNO

7.8.	VOLNO

8.8.	14.30-17.00, 19.30-22.00 Program DS; 18.00-19.00 Program SuSí

9.8.	18.00-19.00 Program SuSí

10.8.	18.00-19.00 Program SuSí

11.8.	18.00-19.00 Program SuSí

12.8.	17.00-22.00 Program SuSí

13.8.	VOLNO

14.8.	VOLNO

15.8.	8.00-0.00 Program SuSí

16.8.	OBSAZENO

17.8.	OBSAZENO

18.8.	18.00-19.00 Program SuSí

19.8.	12.-23.30 Program SuSí

20.8.	OBSAZENO

21.8.	OBSAZENO

22.8.	OBSAZENO

23.8.	OBSAZENO

24.8.	OBSAZENO

25.8.	OBSAZENO

26.8.	OBSAZENO

27.8.	18.30-22.00 Program DS

28.8.	9.00-18.00 Program DS

29.8.	9.00-23.00 Program DS

30.8.	OBSAZENO

31.8.	OBSAZENO

1.9.	OBSAZENO

# Text boxes

Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o. Komárkova 1189/27 CZ-148 00 Praha

Česká filharmonie, příspěvková organizace
Alšovo nábřeží 79/12

110 00 Praha 1

IČ: 00023264

Tel.  +420 272 191 655

Fax: +420 272 191 651

www.schmitt-vytahy.cz

VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o.

Jenišov 116

CZ-362 11 Karlovy Vary

IČ: 25 21 88 83

DIČ: CZ 25 21 88 83

Zapsán v OR -

Krajský soud v Plzni

oddíl C vložka 9649

Jednatelé:

Ivo Mareš

Antonín Jaroš