DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo z 6.9.2016

čl. I	Smluvní strany

- Objednatel:

ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

U Zoologické zahrady 46,635 00 Brno

IČ:00101451

DIČ:CZ00101451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. Pr, vl. 11

Zastoupená: MVDr. Martin Hovorka Ph.D. , ředitel

dále jen „objednatel“

- Zhotovitel:

Buildcon s.r.o.

Jeřabinová 4, 602 00 Brno

IČ:29371228

DIČ:CZ29371228

Zastoupená Vlastislavem Drápalem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 6.9.2016 (dále jen SOD) uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem takto:

1. Výkaz výměr (položkový rozpočet) na který odkazuje čl. 2.1 a čl. 2.2. SOD, který byl přílohou SOD, se nahrazuje výkazem výměr (položkovým rozpočtem), který je v příloze tohoto Dodatku č. 1, a který odpovídá skutečnému provedení plochy.

2. Dosavadní cena díla sjednaná v čl. 4.1 smlouvy o dílo ve výši 476.500,- Kč bez DPH se mění tak, že se snižuje na částku ve výši 443.500,- Kč bez DPH, a to v návaznosti na omezení rozsahu díla dle předchozího bodu tohoto Dodatku č.1.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

Příloha: Položkový rozpočet

V Brně dne  11.11.2016

Za objednatele :                                                                                                       Za zhotovitele: