#### Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2018

- Smluvní strany

  - Objednatel:		Základní škola Praha 8, U Školské zahrady 4

se sídlem:		U Školské zahrady 4/1030, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

IČO:			60461837

zastoupen:		Mgr. Danou Hertou Kvačkovou, ředitelkou

(dále jen „objednatel“)

  - Zhotovitel: 		Firma s.r.o.

se sídlem:		Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

IČO:			62412272

DIČ: 			CZ62412272

zastoupen: 		Václavem Kapalem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 34288

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

- Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je modernizace zařízení a vybavení tříd v sídle objednatele.

  - Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 1“ (dále jen „dodatek“), a to z důvodu posunutí termínu plnění.

- Předmět dodatku

  - Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.4 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

# „3.4 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v následujících termínech:

# a) stavební práce na díle nejpozději do 31. 8. 2018;

# b) dodávky spojené s dílem (mobiliář) nejpozději do 30. 9. 2018.“

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

  - Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

  - Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Praze dne 11. 7. 2018			V Praze dne 11. 7. 2018

……………………   			…………………………………

Mgr. Dana Herta Kvačková, ředitelka		Václav Kapal, jednatel