Smlouva o dílo

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola

se sídlem: Čakovická 783/51,Praha 9, 190 00

IČO: 63110261

DIČ: CZ63110261

zastoupený ředitelem:  Mgr. Patrikem Matoušů

Bankovní spojení: ČNB č.ú.: 15439091/0710

právní forma: Příspěvková organizace

kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: Mgr. Patrik Matoušů, ředitel

telefon: 283 882 510

e-mail: matousu@klicov.cz

(dále též „zadavatel“)

a

Obchodní firma: VS tech s.r.o.

sídlo: Žerotínova 1489/41, 130 00, Praha 3

IČO: 29042631

DIČ: CZ29042631

zastoupený: Jiří Koukal

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 162248

bankovní spojení č. ú.: 290426316/5500

kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: Lukáš Valenta

telefon: 776 605 659

e-mail: info@vstech.cz

(dále též „dodavatel“)

zadavatel a dodavatel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy:

Úvodní ustanovení

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zakázku s názvem „VÚ a SVP Klíčov – Výměna oken a dveří – Kostelec nad Labem “, Identifikační číslo SMVS 133V112000089

- Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel ve své nabídce v zadávacím řízení uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

- Předmět služby bude financován z Programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálního školství a systému náhradní výchovné péče.

- Předmět smlouvy

- Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje, že zadavateli odevzdá zakázku, která je předmětem služby a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních smlouvy. Zadavatel se zavazuje předmět zakázky převzít a zaplatit za něj dodavateli  cenu specifikovanou v čl. III. smlouvy, na základě dohodnutých platebních podmínek.

- Předmětem služby je výměna veškerých původních dřevěných oken, balkonových a vchodových dveří v objektu hlavní i vedlejší budovy detašovaného pracoviště Kostelec nad Labem.

- Dodavatel se zavazuje odevzdat zadavateli věc ve smluveném množství, jakosti, provedení, termínu a za stanovenou  cenu. Dodavatel je povinen umožnit zadavateli nabýt vlastnické právo k věci.

- Součástí závazku dodavatele je též doprava věci na místo plnění, montáž věci, předání dokladů potřebných k převzetí a užívání věci zadavatelem.

- Dodavatel se zavazuje splnit svůj závazek prostřednictvím osob s potřebnou kvalifikací a odborností. Dodavatel se zavazuje dodržovat při plnění smlouvy opatření bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví při práci.

- Termín a místo plnění

- Dodavatel se zavazuje odevzdat předmět zakázky zadavateli nejpozději dne 1.10.2018. Datum a čas odevzdání předmětu zakázky oznámí dodavatel zadavateli nejpozději 3 pracovní dny předem.

- Předmět zakázky bude protokolárně odevzdán zadavateli v místě plnění: Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola, detašované pracoviště Kostelec nad Labem. Zadavatel potvrdí svým podpisem protokol o převzetí zakázky (předávací protokol).

- Dodavatel odevzdá zadavateli zakázku v ujednaných podmínkách, v nejvyšší jakosti a provedení, včetně dokladů potřebných k převzetí a užívání  a umožní zadavateli nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. Náklady spojené s dopravou, montáží, odevzdáním zakázky zadavateli v místě plnění nese dodavatel.

- Zadavatel je oprávněn odmítnout převzetí zakázky, pokud se na ní budou vyskytovat v okamžiku převzetí zjevné vady, zejména nebude-li v souladu s odborným posudkem. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro řádné užívání. Věc se považuje za odevzdanou a závazek dodavatele odevzdat zakázku zadavateli bude splněn až okamžikem převzetí zakázky bez zjevných vad zadavatelem.

- Dodavatel je povinen při dodání služby dbát o respektování specifického provozu výchovného ústavu a je povinen dbát zvýšené bezpečnosti. Práce je možné provádět pouze v pracovní dny od 07:00 hodin  do 16:00 hodin.

- Kupní cena a platební podmínky

- Celková cena za dílo bez DPH je 318.344,- ,- Kč

Celková výše DPH je 47.752,- Kč

Celková cena za dílo včetně DPH je  366.096.,-Kč

(slovy: třistašedesátšesttisícdevadesátšestkorun ). Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele nezbytné k řádnému splnění jeho závazku a je cenou konečnou.

- Cenu je možno navýšit pouze v případě, kdy dojde ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ovlivňující výši DPH.

- Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohy. Dodavatel má právo vystavit a předat zadavateli daňové doklady (faktury) na cenu pro část až po převzetí věci zadavatelem.

- Platby budou provedeny na základě faktury - daňový doklad (dále jen faktura), vystavených v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, v příslušném kalendářním měsíci, odsouhlaseného pověřenou osobou za zadavatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Protokol o předání bude přílohou daňového dokladu.

- Faktury musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Na fakturách bude také uveden název původní veřejné zakázky, tj. VÚ a SVP Klíčov – Výměna oken a dveří – Kostelec nad Labem, Identifikační číslo SMVS 133V112000089 . V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je zadavatel oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

- Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení zadavateli. Za den úhrady se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu zadavatele ve prospěch účtu dodavatele. Zadavatel se zavazuje provést úhradu ceny bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Číslo bankovního účtu dodavatele bude uvedeno na faktuře.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že opožděné uvolnění finančních prostředků ze Státního rozpočtu se nepovažuje za prodlení se splatností faktur a nebude předmětem sankcí.

- Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Faktura musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce dohodnuty.

IV.   Práva z vadného plnění a záruka za jakost

- Dodavatel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jejího převzetí zadavatelem a dále za ty vady, které se na díle vyskytnou v záruční době.

- Dodavatel se zavazuje, že odevzdaná zakázka bude prosta jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů a norem a vlastnosti v  první jakosti kvality provedení.

- Dodavatel poskytuje na zakázku záruku v délce 5 let na okna a dveře, na práce a doplňky 2 roky ode dne převzetí věci zadavatelem.

- Zadavatel je oprávněn uplatnit práva z vady u dodavatele, a to písemnou formou. Uplatní-li zadavatel právo z vadného plnění, potvrdí mu dodavatel v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

- Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zadavatel právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

- Zadavatel sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

- Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zadavatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

- Dokud zadavatel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, přičemž volba dodavatele nesmí zadavateli způsobit nepřiměřené náklady.

- Neodstraní-li dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zadavatel požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zadavatel změnit bez souhlasu dodavatele.

- Do odstranění vady nemusí zadavatel platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

- V případě odstranění vady opravou věci se dodavatel zavazuje provádět tuto opravu věci u zadavatele, bude-li to možné. Náklady spojené s dopravou, montáží a demontáží vadné věci nese dodavatel v plné výši.

- Při dodání nové věci vrátí zadavatel dodavateli na jeho náklady věc původně dodanou. Na nově dodanou věc poskytuje dodavatel záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí nové věci zadavatelem.

- Po dobu od nahlášení práva z vady u dodavatele až do řádného odstranění vady dodavatelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

- Dodavatel se zavazuje zřídit a po celou záruční dobu udržovat v provozu e-mailové kontaktní místo pro uplatnění práva z vady:

E-mail: info@vstech.cz

V.   Sankční ustanovení

- Zadavatel má právo požadovat na dodavateli při nedodržení termínu odevzdání díla dle čl. II. odst. 2 smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z  ceny neodevzdané části věci, a to za každý započatý den prodlení. Při nedodržení stanoveného termínu odevzdání věci je zadavatel oprávněn také od smlouvy odstoupit.

- Dodavatel má právo požadovat na zadavateli při nedodržení termínu splatnosti faktury úroky ve výši stanovené právním předpisem.

VI. Závěrečná ustanovení

- Dodavatel se zavazuje při plnění smlouvy dodržovat závazné údaje uvedené ve formuláři Registrace akce a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež jsou součástí smlouvy, jako její Příloha č. 3 . Dodavatel je zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o poskytnutých službách hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je dodavatel povinen požadovat po svých případných subdodavatelích.

- Dodavatel se zavazuje uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu, z něhož bude předmět zakázky hrazen, dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, minimálně do 31. 12. 2028.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny nejprve snahou smluvních stran o smír a až následně podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

- Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zněním zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem podle uvedených právních předpisů a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Rady EU 2016/679.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků na profilu zadavatele, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv.

- Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a uveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., které zajistí zadavatel.

- Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

V Praze dne: 28.6.2018 	                         V Praze  dne: 28.6.2018

__________________________	 	  _______________________________

zadavatel					               dodavatel

Mgr. Patrik Matoušů, ředitel                           Jiří Koukal, jednatel