DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 0339/2018

uzavřené 04. 06. 2018

podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále je „Dodatek č. 1“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:					Město Kopřivnice

Se sídlem:					Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen:					Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím odboru rozvoje města

IČ:						00298077

DIČ:						CZ 00298077

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:					1767241349/0800

Telefon:					+420 556 879 411

IDDS:						42bb7zg

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:		Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města

Pověřen k jednání ve věcech technických:	Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel:					Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Se sídlem:					Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zastoupen:					Aleš Pokluda, jednatel

IČ:						47153849

DIČ:						CZ47153849

Bankovní spojení:				xxx

Číslo účtu:					xxx

Telefon:					xxx

Zapsán v obchodním rejstříku:			u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4047

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:		xxx

Pověřen k jednání ve věcech technických: 	xxx

(dále jen „zhotovitel“).

II.

Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 04. 06. 2018 Smlouvu o dílo č. 0339/2018 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby spočívající v realizaci odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích. Objednatel se výše uvedenou Smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

- Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel není schopen plynule pokračovat v provádění díla dle časového harmonogramu z důvodu zdržených dodávek instalovaných zařízení poddodavatelů, se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0339/2018 ze dne 04. 06. 2018.

III.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. V Termín plnění odst. 1, který upravuje dobu provedení díla, a to tak, že jej nahrazují novým ustanovením, které jako celek zní následovně:

Článek V odst. 1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 57 kalendářních dnů od předání staveniště.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

- Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

- Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

- Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Kopřivnici dne 13. 07. 2018				V Šenově u Nového Jičína dne 13. 07. 2018

Za objednatele:						Za zhotovitele:

…………………………………………..				…………………………………………………..

Mgr. Jiří Štěpán						Ing. Miroslav Hruška

vedoucí odboru rozvoje města 				ředitel společnosti