**Smlouva o dílo**

Č.j. MŠS 178/2018

název:  Mateřská škola Severní, příspěvková organizace
sídlo: Severní 1261/19, Hlučín 748 01

zastoupena: Mgr. Kateřinou Bokovou, ředitelka školy

dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)
 a
 jméno, příjmení/název: Daniel Műller

IČ:  04707371 DIČ: CZ7904305453
bydliště/sídlo:  XXXXXXXXXXXXX
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku zakázku zadanou mimo zákon č. 137/2006 Sb.

o veřejných zakázkách, tuto

**smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

**I.**
**Předmět Smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: Renovace podlah MŠ Severní, třída 86 m2 a MŠ E. Beneše,

třída 27,5m2, chodba 16,2 m2 (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. Fakturace bude uskutečněna po dokončení díla na základě protokolu o předání a převzetí.

**II.**
**Cena Díla a způsob úhrady**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **101.549**,- Kč (slovy =Stojedentisícpětssetčtyřicetdevětkorunčeských=), vč. DPH 21 % a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. **XXXXXX** vedený u České spořitelny. Splatnost faktury činí 21 dnů od jejího doručení.

Záloha na provedení díla se stanovuje na částku **50 000,-** Kč

(slovy=Padesáttisíckorunčeských=) a bude zaslána na účet **XXXXXXXXX** vedený u České spořitelny a to do **14. 7. 2018,** na základě vystavené zálohové faktury.

**III.**
**Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu:

**MŠ Beneše od 23. 7. – 30. 7. 2018**

**MŠ Severní od 1. 8. 2018 do 10. 8. 2018**, přičemž musí být dokončena rekonstrukce elektřiny, nebo umožnění stržení staré krytiny a vylití nivelační stěrky

( 1. den práce – 2. den pochůzí ). Veškerý materiál navezen 1. den, dle potřeby.

**IV.**
**Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,5 % z celkové konečné ceny za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

**V.**
**Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**VI.**
**Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hlučíně dne 1.7.2018                           V Hlučíně dne 1.7.2018

...........................................................                             …………...............................................

 Objednatel                                                             Zhotovitel