# smlouvA o dílo

(dále jen „smlouva“)

k veřejné zakázce s názvem:

„Expozice v sále exploratoria“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení, které objednatel provedl jako zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) pro zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem „Expozice v sále exploratoria“, v níž jako nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 81 ZVZ vybral nabídku zhotovitele uvedeného ve smlouvě.

Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu.

Článek I. Smluvní strany

  - Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

- IČO:			00101443

- DIČ:			CZ00101443

- Sídlo: 			Kraví hora 2, 616 00 Brno

- Zastoupená:		Mgr. Jiřím Duškem, Ph.D., ředitelem

- Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

- Číslo účtu: 		107-9471000227/0100

- Kontaktní osoba pro věci technické:	Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

- Tel.			775 35 45 55

- E-mail			reditel@hvezdarna.cz

- dále jen „objednatel“

a

  - Sun Drive s.r.o.

se sídlem:		Chudčice 28, 664 71

zastoupena:	Ing. Petrem Petkovským, jednatelem

IČO:			26273896

DIČ:			CZ26273896

Bankovní spojení:	ČSOB Brno

Číslo účtu:		175075960/0300

- Zapsána	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

oddíl C, vložka 46980

dále jen „zhotovitel“

(společně v dalším textu rovněž jen „smluvní strany“)

Článek II. Účel a předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je kompletní realizace veřejné zakázky s názvem „Expozice v sále exploratoria“, a to dle nabídky zhotovitele a podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci uvedené veřejné zakázky a dále v souladu s podmínkami této smlouvy. Interiérová expozice bude nepřetržitě přístupná po celý kalendářní rok, a to jak individuálním návštěvníkům (bez průvodce), tak k realizaci animačních programů pro základní, střední i vysoké školy.

- Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívajícího ve vytvoření nového, multifunkčního výstavního systému v sále Přírodovědného exploratoria v 1. PP Hvězdárny a planetária Brno. Součástí plnění je ekologická likvidace současné expozice v sále Přírodovědného exploratoria, návrh dílenské (výrobní) dokumentace nové expozice v rozsahu přílohy č. 1 zadávací dokumentace (projektové dokumentaci, která byla zpracována spol. RUDIŠ – RUDIŠ ARCHITEKTI, s.r.o., se sídlem: Brno, Jaselská 204/21, PSČ 60200, IČ: 27738833), realizace expozice, vč. grafických částí výstavy.

- Součástí díla je zejména závazek zhotovitele spočívající ve zpracování realizační dokumentace, poskytnutí licence k dílenské/realizační dokumentaci k jakémukoli užití bez jakéhokoli omezení, zajištění výroby a instalace exponátů, jakož i dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla, a dále poskytnutí záruky po dobu min. 60 měsíců od převzetí plnění objednatelem.

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu v souladu s účelem této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami platnými na území České republiky.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit smluvní cenu, a to za podmínek v této smlouvě dále uvedených.

Článek III. Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

- Místem plnění je sídlo objednatele.

Článek IV. Cena za dílo

- Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele, stanovené v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této smlouvy.

- Cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí 3.598.800,- Kč (slovy: třimilionypětsetdevadesátosmtisícosmset korun českých) bez DPH, tj. 4.354.548,- Kč (slovy: čtyřimilionytřistapadesátčtyřitisícpětsetčtyřicetosm korun českých) včetně DPH ve výši 21 % (slovy: dvacetjedna procent).

- Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (položkový rozpočet) je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Cena v Kč bez DPH uvedená v tomto článku smlouvy je cenou maximální, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy. Zhotovitel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku ze smlouvy. Cenu díla je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek.

- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Pokud dojde během platnosti a účinnosti smlouvy ke změně zákona o dani z přidané hodnoty a pokud taková změna bude mít vliv na výši DPH, bude ke sjednané ceně bez DPH připočtena DPH v takto změněné výši. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě.

Článek V. Platební podmínky

- Vyúčtování ceny za provedení díla provede zhotovitel na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem (dále jen „faktura“) po řádném splnění a předání díla.

- Lhůta splatnosti faktury činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou listovní zásilkou, datovou schránkou nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení převzetí. Přílohou faktury musí být soupis (seznam) skutečně provedených dodávek a prací potvrzený objednatelem.

- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku. Faktura musí obsahovat zejména:

- označení faktury;

- sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele;

- předmět plnění a den splnění;

- cenu díla, resp. jednotlivých částí díla;

- datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu;

- veškeré náležitosti pro daňové účely;

- podpis oprávněného zástupce zhotovitele.

- V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet znovu ode dne doručení doplněného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli.

- Objednatel je povinen za každý den prodlení s úhradou faktur uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši odpovídající obecně závazným právním předpisům.

- Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedeném v čl. I. odst. 1.2 smlouvy. Uvedený bankovní účet musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH, DPH objednatel poukáže správci daně.

Článek VI. Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je oprávněn zhotoviteli udílet pokyny v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost či nepřípustnost pokynů objednatele, ať už z hlediska možných důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s ustanoveními smlouvy nebo platnou právní úpravou, jinak odpovídá za škodu.

- Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

- Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

- V případě, že je součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy dílo, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“), získává objednatel okamžikem předání a převzetí díla od zhotovitele majetková práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel zejména získává od dodavatele k takovému dílu nejpozději ke dni jeho předání veškerá majetková práva, a to formou dále uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).

- Licence je udělena jako nevýhradní k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem či třetí osobou vytvořeno v souladu se smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem, je udělena jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená způsobem nebo rozsahem užití. Dále je licence udělena na dobu určitou (po dobu trvání majetkových práv k takovému dílu) a objednatel ji není povinen využít. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence dodavatelem je již zahrnuta v ceně za dílo dle této smlouvy (je součástí položkového rozpočtu). Při sjednání odměny se přihlédlo k účelu licence a způsobu a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence. Objednatel je oprávněn poskytnout třetímu subjektu podlicenci k dílu.

- Nejpozději před zahájením instalačních prací si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

- Zhotovitel je povinen během provádění předmětu díla řádně zabezpečit, aby v místě plnění nedocházelo ke škodám na životech, zdraví či majetku. Zhotovitel je v místě plnění povinen udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

- Provozní a případně i výrobní zařízení v místě plnění zabezpečuje zhotovitel.

Článek VII. Účinnost smlouvy

Smlouva nabude účinnosti okamžikem podpisu obou stran a je uzavírána na určitou – vázanou na okamžik splnění všech závazků zhotovitele plynoucích z této smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné. Zhotovitel se rovněž zavazuje disponovat po celou dobu provádění díla náležitou odbornou způsobilostí, je-li tato v souvislosti s prováděním díla vyžadována obecně závaznými právními předpisy či požadována objednatelem.

- Zhotovitel po odstranění stávající expozice provede zaměření skutečného stavu. Zhotovitel je povinen zpracovat návrh realizační dokumentace, dílenské (výrobní) dokumentace a nejpozději do 14 dnů od účinnosti smlouvy ji předložit objednateli k odsouhlasení. Případné připomínky objednatele k návrhu dokumentace je zhotovitel povinen do příslušné dokumentace zapracovat nebo upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů. Instalaci expozice objednatel  zahájí po schválení realizační, dílenské (výrobní) dokumentace objednatelem.

- Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob - subdodavatelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat činnost jednotlivých svých subdodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu se smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.

- Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli, včetně závazků k náhradě škody a placení sankcí.

- Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a technických norem.

- Zhotovitel se primárně zavazuje využít kapacit subdodavatelů, prostřednictvím kterých v dovoleném rozsahu prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele uvedeného/uvedených, s jehož / s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele v pozici uchazeče. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový subdodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu smlouvy třetích osob neuvedených v příloze č. 4 smlouvy za podmínky, že k tomu získal předchozí výslovný písemný souhlas objednatele. Porušení této smluvní povinnosti zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy.

- Vznikne-li některé ze smluvních stran nárok na náhradu škody, musí být tento nárok oprávněnou smluvní stranou vždy uplatněn prokazatelně písemně doručením druhé straně nejpozději do 14 dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě a její výši dozvěděla. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Druhá smluvní strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od data doručení oznámení o uplatnění nároku na náhradu škody. V případě dohody o náhradě škody mezi smluvními stranami musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 dnů od data uzavření takové dohody.

- Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci v místě plnění.

- Zhotovitel umožní objednateli, příp. osobě pověřené objednatelem, provést kdykoli kontrolu provádění díla dle požadavku objednatele, v jejímž průběhu je objednatel oprávněn sledovat zejména, zda je dílo prováděno podle předaných podkladů, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Zhotovitel zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje další potřebnou součinnost při provádění kontrol provádění díla objednatelem.

- Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas zhotovitelem pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

- Pro sjednání nápravy při kontrole provádění díla zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění nedostatků je povinen dodržet. V případě, že zhotovitel při provánění díla zjištěné nedostatky neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě pokynu objednatele a dále je oprávněn práce přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob odstranění takových příčin. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby příčiny, které k přerušení prací vedly, byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

- Na objednatele přechází vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle ke dni jejich protokolárního převzetí. Všechny případné škody nebo ztráty, které vzniknou na díle, příp. škody způsobené třetím osobám, až do dne protokolárního předání díla objednateli, jdou k tíži zhotovitele.

Článek IX. Montážní deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení montážních prací o pracích, které provádí, montážní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektu díla apod. Povinnost vést montážní deník končí předáním a převzetím díla.

- Zápisy do montážního deníku čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo vedoucího pracovníka zhotovitele může do montážního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, příp. příslušné orgány státní správy.

- Nesouhlasí-li vedoucí pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do montážního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 7 kalendářních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- V den předání a převzetí díla budou objednateli s ostatními doklady předán i montážní deník.

- Montážní deník musí být stále přístupný v místě plnění.

- Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím technický dozor a / nebo činnost koordinátora BOZP provedení záznamu do montážního deníku.

Článek X. Převzetí díla

  - Povinnosti zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla, a to návodu (provozního řádu), záručních listů, atd., a to v českém jazyce.

  - Doba plnění uvedená v čl. III. této smlouvy se považuje za dodrženou, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán zápis (protokol) o akceptaci díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků bránících užití díla. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

  - Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, technických norem a v souladu s požadavky této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí díla ve lhůtě nejméně 7 dní předem.

  - Pro přejímací řízení díla zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty, jsou-li vyžadovány.

  - Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.

  - Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, smluvní strany sepíší zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

Článek XI. Finanční záruka

Za účelem garance řádného plnění zhotovitele (i v záruční lhůtě) v souladu se všemi podmínkami této smlouvy, jakož i k zajištění všech peněžitých i nepeněžitých závazků zhotovitele (včetně odstraňování záručních vad), zřizuje zhotovitel ve prospěch objednatele finanční záruku dle ust. § 2029 a násl. občanského zákoníku. Obsahem této finanční záruky je prohlášení výstavce, že uspokojí veškeré splatné nároky objednatele vzniklé porušením povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to až do výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). V případě, že zhotovitel neprovede dílo, resp. kteroukoliv jeho část, řádně a včas a jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nesplní ani v dodatečně poskytnuté lhůtě stanovené objednatelem v písemné výzvě v délce nejméně 5 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn obrátit se na výstavce uvedeného v záruční listině za účelem uspokojení nároku na sankci vyplývající z této smlouvy a náhradu způsobené škody. Finanční záruka je splatná na první požádání, bez odkladu a bez námitek. Doklad o zřízení finanční záruky - zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy. Výše finanční záruky může být zhotovitelem snížena na 80 % její původní hodnoty po řádném převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. V případě porušení jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.

Článek XII. Odpovědnost za vady – záruka

- Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, resp. příslušnou dokumentací, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu a pokynům objednatele. V opačném případě se má za to, že dílo má vady. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončená plnění.

- Drobné odchylky od příslušné dokumentace, od požadavků uvedených v této smlouvě či požadavků objednatele, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny za dílo, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas a za předpokladu, že tyto drobné odchylky budou vyznačeny v protokolu o předání a převzetí díla.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců od převzetí díla . Záruka se vztahuje na veškeré vady díla, které se projeví v záruční době, a to s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel či třetí osoba užíváním díla v rozporu se způsobem a účelem užití díla, ke kterému je dílo z hlediska jeho funkčních vlastností určeno. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla v záruční době nejpozději do 10 pracovních dnů od nahlášení příslušné vady objednatelem. Za nahlášení vady se považuje elektronická zpráva zaslaná objednatelem na níže uvedenou e-mailovou adresu zhotovitele: petkovsky@sundrive.cz. Objednatel je rovněž oprávněn učinit nahlášení vady díla v záruční době formou telefonického hovoru nebo zasláním SMS zprávy na tel. číslo zhotovitele +420 724 001 995 s následným zasláním dodatečné e-mailové zprávy, přičemž za okamžik nahlášení vady se považuje uskutečnění telefonického hovoru nebo zaslání SMS zprávy zhotoviteli na shora uvedené telefonní číslo.

- Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění v souladu s občanským zákoníkem.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl užívat předmět díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

- Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Pro vyloučení jakýchkoli nejasností se výslovně ujednává, že objednatel má právo volby způsobu odstranění vady, tuto volbu může změnit i bez souhlasu zhotovitele.

- Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v závazné lhůtě, má objednatel právo nechat takové vady odstranit třetí osobou. Objednatel má v takovém případě vůči zhotoviteli nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

- Zhotovitel prohlašuje, že dílo je provedeno v takové kvalitě s využitím vhodných materiálů a konstrukci, které garantují životnost dodaného plnění po dobu min. 60 měsíců.

Článek XIII. Utvrzení povinností zhotovitele

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu předávacího řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH za každý i jen započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

- Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

- za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to ve výši 5.000,-  Kč za každou vadu nebo nedodělek a jen započatý den prodlení;

- za prodlení s termínem odstranění vad reklamovaných objednatelem v rámci záruční doby, a to ve výši 5.000,-  Kč za každou vadu a jen započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10.000,-Kč.

- Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši.

Článek XIV. Další ujednání

  - Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkázal na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel v příslušné dokumentaci či podkladech odkazuje.

  - Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

  - Zhotovitel je povinen mít uzavřeno a po celou dobou provádění díla udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti pro případ škody způsobené třetím osobám v souvislosti s činností zhotovitele, kde sjednané pojistné plnění činí nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje na základě předchozí písemné žádosti objednatele předložit objednateli příslušnou pojistnou smlouvu k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti zhotoviteli. Jestliže zhotovitel nesplní tuto povinnost ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn sjednat příslušnou pojistnou smlouvu ve prospěch zhotovitele s tím, že veškeré náklady s tím spojené je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

  - Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ.

  - S ohledem na povinnosti smluvních stran uložené jim § 147a ZVZ se zhotovitel rovněž zavazuje:

  - předložit objednateli písemný seznam svých subdodavatelů (přičemž se jedná o subdodavatele ve smyslu § 17 písm. i) ZVZ, podle kterého se subdodavatelem rozumí „osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva“), ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny za splnění předmětu smlouvy, a to nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy a rovněž kdykoli na základě písemné žádosti objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od jejího doručení zhotoviteli; a

  - pro případ, že jakýkoliv subdodavatel zhotovitele má nebo bude mít formu akciové společnosti, je zhotovitel rovněž povinen jako přílohu seznamu svých subdodavatelů ve smyslu písm. a) tohoto odstavce smlouvy předložit objednateli seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota u jakéhokoliv subdodavatele přesahuje 10 % jeho základního kapitálu, a to vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

Článek XV. Zánik závazků

  - Závazek založený touto smlouvou zaniká především splněním.

  - Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany. Taková dohoda musí být písemná a musí obsahovat vypořádání všech závazků.

  - Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo občanským zákoníkem.

  - Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění poté, kdy prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

  - Podstatným porušením smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

- pokud dílo není prováděno v souladu s technickými podmínkami plnění stanovenými v této smlouvě, technickými normami a ostatními předpisy,

- prodlení zhotovitele s prováděním díla nebo jeho části o více než 15 dnů,

- neoprávněné překročení smluvené ceny díla,

- prodlení objednatele s úhradou faktury déle než 1 měsíc.

  - Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení

  - Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech)stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

  - Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy. Dodatek musí být vyhotoven postupem souladným se ZVZ.

  - Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

  - Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo smírného urovnání sporu ani do 30 dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu. V případě soudního sporu si smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudu dle sídla objednatele.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 -  Specifikace díla

- Příloha č. 2 – Projektová dokumentace zpracována spol. RUDIŠ – RUDIŠ ARCHITEKTI, s.r.o.

- Příloha č. 3 – Položkový rozpočet  - oceněný výkaz výměr

- Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů

- Příloha č. 5 – Záruční listina

  - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu, vč. jejích příloh před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Datum:						 Datum:

Objednatel:			Zhotovitel:

Hvězdárna a planetárium Brno, 			Sun Drive s.r.o.

příspěvková organizace				Ing. Petr Petkovský, jednatel

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel

Podpis:  __________________________      		Podpis:  ____________________________