# SMLOUVA O DĺLO č.38001

sjednaná dle Obchodního zákoníku

- I.   Objednatel : Mateřská škola, Kroměříž,
               Gorkého 2566,příspěvková organizace

- 767 01  Kroměříž

Zhotovitel : Ing. Dan  Lachendro

Třebízského 1340

767 01 Kroměříž

IČO : 12729426

DIČ : CZ6312231530

- Objednatel zadává a zhotovitel  přebírá provedení  stavebních prací –

opravy odvlhčení objektu MŠ Gorkého 2566,Kroměříž

v rozsahu prací dle nabídkového rozpočtu.

III. Termín předpokládaného předání staveniště : 16.07.2018

Termín dokončení : 17.08.2018

IV.  Cena  za dílo:

Smluvní cena prací stanovena dohodou a činí 228.922,- Kč vč. DPH 21%.

Ve výše uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky a montáže s

pevnou cenou po dobu výstavby s vyjímkou případných zvýšených cen

DPH a víceprací,vyžádaných investorem.

Práce budou zaplaceny do 14 kalendářních dní od převzetí díla.

V případě prodlení se zhotovením díla zaplatí zhotovitel

objednateli penále 0,25% z ceny díla za každý den prodlení.

V případě nezaplacení faktury zhotovitelem zaplatí zhotovitel

objednateli  penále  0,25 %  z  částky  faktury  za každý den

prodlení.

V.  Zhotovitel  se   zavazuje dodržet  všechny platné  ČSN a  jiné

celostátně  platné  předpisy  pro  zhodnocení  kvality výrobků.

V  případě nedodržení  tohoto  ustanovení má objednavatel právo

zadržet  10 %  fakturace   až  do  konečného  vyřešení případu.

Záruční  doba  za  dílo   činí  48  měsíců  od  data  převzetí

objednatelem.

VI.  Podmínky plnění :

VI.2. Umožnění nástupu  na práce  v návaznosti  na termín plnění.

VI.3. Písemné předání  prostoru  staveniště  a jeho  uvolnění dle

požadavku zhotovitele včetně bezplatného užívání.

VI.4. Umožnění napojení staveništního  rozvaděče na stávající síť

v prostoru staveniště.

VI.5. Umožnění připojení  vodovodní  přípojky  pro potřebu stavby.

VI.6. Určení  a uvolnění prostoru  pro skládku materiálu a výrobu

malt a betonu v rozsahu dle požadavku zhotovitele.

VI.7. Zajištění  přístupu na stavbu  dle požadavku zhotovitele po

dobu výstavby,likvidaci nebezpečného odpadu zhotovitel nezajišťuje.

VI.8. Do  prostoru staveniště  je vstup  všech osob  investora na

vlastní nebezpečí. Zhotovitel si odpovídá za BOZP a dodržová-

ní požárních předpisů svých pracovníků.

VI.9. Případné  nesplnění podmínek  plnění ze  strany objednatele

bude řešeno dohodou a to ve  smyslu změny  termínu výstavby,

případně doúčtování zvýšených nákladů.

VI.10.Případné zvýšení nákladů za práce nezahrnuté ve smlouvě dle

rozsahu plnění v bodu II. bude pro porovnání s objednatelem

doúčtováno v CÚ 18 ceníků URS.

VI.11.Změny a doplňky k této  smlouvě, které vyplynou z požadavků

stran v průběhu výstavby,  jsou možné po dohodě objednatele

a  zhotovitele  písemnou  formou   a  stávají  se  nedílnou

součástí této smlouvy.

VI.12.Objednatel  zajistí doklady  potřebné k  zahájení stavby, v

případě, že  tak  neučiní, přebírá  veškerou odpovědnost za

veškeré sankce.V ceně prací nejsou zahrnuty žádné poplatky

za zábor veřejného prostranství.

VII. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z čehož jedna

náleží  objednateli a jedna zhotoviteli.

V Kroměříži dne 29.6.2018

Objednatel :                         Zhotovitel :

.......................               ......................

Bc. Šárka Hrdinová                     Ing. Dan Lachendro