DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVĚ MANDÁTNÍ

na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

| Číslo SOD zhotovitele: P/2013/028 | Číslo SOD objednatele: OI/SOD/617/2013/Zub |
| --- | --- |
| A Název akce: TECHNICKÁ POMOC CYKLOKOORDINÁTORA IIb pro akce: bUl. Jeremenkova, od Jantarové cyklotrasy po hl.n. ČD, cyklostezka ORG. 5455 Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30 ORG. 5456 Jílová, cyklostezka ORG. 5457 Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka ORG. 5458 |

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v tomto znění:

# I. Smluvní strany

1.  Objednatel:                      Statutární město Olomouc

se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

IČO: 00299618	DIČ: CZ00299308

- ve věcech smluvních zastoupené:

Ing. Vladimírem Michaličkou, vedoucím odboru investic MMOl

tel.: 588 488 690, fax: 588 488 060, e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

- ve věcech technických zastoupené:

Ing. Václavem Šnajdrem, vedoucím oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

tel.: 588 4898 700, fax: 588 488 060, e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu

Ing. Hanou Zubalíkovou, odborným referentem oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

tel: 588 488 703, fax: 588 488 060, e-mail: hana.zubalikova.@olomouc.eu

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc

číslo výdajového účtu:

(dále jen "objednatel") na straně jedné

a

2.  Zhotovitel:		Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, sdružení,

se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 5, PSČ 772 00,

IČO: 646 311 09, DIČ: CZ646 311 09

zastoupená Ing. Mgr. Martinem Kučerou, MBA, MPA, ředitelem RARSM Olomouc

ve věcech technických:

tel.:

bankovní spojení:	                                 , pob. Olomouc,

## č.ú.

Zapsaná ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12221

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo číslo zhotovitele P/2013/028, číslo objednatele OI/SOD/617/2013/Zub, se upravuje tato kapitola:

- kapitola V. Termín plnění, bod 1,

z důvodu nutného zajištění koordinace části zakázky - zpracování DSP – „Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30“  s jinou i 
      investiční akcí – rekonstrukcí kanalizace (práce na PD byly zhotoviteli pozastaveny do doby předání  situačního podkladu vedení  
      kanalizace objednatelem)

a to následujícím způsobem:

### V. Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do: do 15. prosince 2016

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo zhotovitele P/2013/028, číslo objednatele OI/SOD/617/2013/Zub a jejího dodatku č. 1, zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčeny.

Dodatek je vyhotoven ve třech rovnocenných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Olomouci dne 7. listopadu 2016				V Olomouci dne 7. listopadu 2016

……………………………………….…………………..		………………….……………………..…….………………..

Za objednatele:	Ing. Vladimír Michalička			Za zhotovitele:	Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA

Vedoucí odboru investic MMOl				ředitel RARSM